[image: image1.png]B LB AR L B 2025 4594 Bk
BRI LR E

# 5 X

%A\
% w aloushin) (O
AR, HHBETERARA
] W CEFTRERA

/i





鲁山县林业局鲁山县2025年省级财政森林质量提升项目
 招 标 文 件
采   购   人：鲁山县林业局

招标代理机构：河南践诺工程管理有限公司

日        期：二零二六年四月

目 录
2第一章 招标公告


第二章 投标单位须知
9
第三章 评标办法
28
第四章 合同条款及格式
37
第五章 服务要求
41
第六章 投标文件格式
56
第一章 招标公告

项目概况

鲁山县林业局鲁山县2025年省级财政森林质量提升项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心系统获取招标文件，并于2026年5月13日8时40分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：鲁采招标-2026-18 

2、项目名称：鲁山县林业局鲁山县2025年省级财政森林质量提升项目


3、采购方式：公开招标

4、预算金额：4000000.00元

最高限价：4000000.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	平公资采2026320号
	第一标段
	4000000.00
	4000000.00
	是
	4000000.00，其中小微企业采购金额4000000.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1、项目情况：项目实际规划面积10580亩。尧山镇1个村7个小班，面积1940亩。其中霍庄7个小班，面积1940亩；赵村镇2个村17个小班，面积3867亩。其中国贝石村8个小班，面积2050亩。白草坪村9个小班，面积1817亩；下汤镇1个村10个小班，面积2473亩。其中西张庄村10个小班，面积2473亩；土门社会事务综合服务中心1个村10个小班，面积2300亩。其中叶坪村10个小班，面积2300亩。具体要求详见招标文件。

5.2、质量要求：符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。

5.3、服务期限：90日历天 ；

5.4、服务地点：采购人指定地点

5.5、采购内容：采购人发包的全部内容。

5.6、验收标准：按照现行国家或行业有关规定、标准及本项目作业设计标准进行验收

5.7、本项目标段划分：共划分为一个标段
6、合同履行期限：90日历天。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本项目专门面向小微企业采购，须提供相关有效声明材料等。

3、本项目的特定资格要求

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

1)具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照扫描件，也可提供电子营业执照或资格认定材料）。

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商自行承诺，格式自拟）。

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商自行承诺，格式自拟）。

4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商自行承诺，格式自拟）。

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供承诺书,格式自拟)。
3.2信誉要求：提供“信用中国”网站的“失信被执行人”（自动跳转至“中国执行信息公开网”）和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面，若有不良记录，则投标无效(查询时间为公告发布之日至投标截止时间前任意时间)。

3.3供应商所提供资料必须真实有效并提供资料真实有效承诺书，并愿意承担因就提供虚假资料随时视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（需出具承诺书，格式自拟）。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函，格式自拟）。

3.5本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

3.6本项目采用资格后审。

三、获取招标文件

1、时间：2026年4月23日至 2026年5月12日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统
3、方式：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http：//ggzy.pds.gov.cn）“供应商登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http：//ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http：//ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2026年5月13日8时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

五、开标时间及地点

1、时间：2026年5月13日8时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。
六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告同时在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《鲁山县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布。

招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标人或其他利害关系人对招标公告及招标文件如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

2、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

3、 全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

4、监督部门：鲁山县财政局

联系电话：0375-5057526
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名  称：鲁山县林业局

地    址：河南省平顶山市鲁山县老城大街盛世主语城北侧约40米
联 系 人：邵鹏飞
联系电话：13603755685

2、采购代理机构信息

名  称：河南践诺工程管理有限公司

地  址：河南省平顶山市湛区神马大道东段东鼎花园4号楼12层东

南

联系人：宋巍龙

联系电话：15137524597 

3、项目联系方式

项目联系人：宋巍龙

联系方式：15137524597

其他事项：

（1）、供应商应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成网上报名，因供应商操作不当造成的无法报名、无法下载招标文件、无法投标等一切后果，由供应商自行承担。

（2）、招标文件费不收取，报名后才能下载招标文件。

（3）、温馨提示：本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项：

1、供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。
2、本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3、电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统  下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。
第二章 投标单位须知

投标单位须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	名  称：鲁山县林业局

联 系 人：邵鹏飞
联系电话：13603755685

地    址：河南省平顶山市鲁山县老城大街盛世主语城北侧约40米

	2
	代理机构
	代理机构：河南践诺工程管理有限公司

联系人：宋巍龙

联系电话：15137524597 

地址：河南省平顶山市湛区神马大道东段东鼎花园4号楼12层东

	3
	项目名称
	鲁山县林业局鲁山县2025年省级财政森林质量提升项目

	4
	采购内容
	采购人发包的全部内容

	5
	服务期限

服务地点、

质量等
	质量要求：符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。

服务地点：采购人指定地点

服务期限：90日历天

	6
	投标单位资格要求
	详见招标公告

	7
	采购预算
	4000000.00元

	8
	投标截止时间
	同开标时间

	8.1
	采购人补充、修改招标文件的时间
	提交投标文件截止时间 15 日前

	8.2
	构成投标文件的其他材料
	投标单位认为有必要的其他资料

	9
	投标有效期
	90日历天

	10
	投标保证金
	响应豫财购【2019】3号文，本项目不收取投标保证金。

	11
	签字和（或）

盖章要求
	1.1投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

1.2招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

1.3电话、电报、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

	12
	投标文件份数
	本项目为不见面开标, 不再提供。

	13
	递交投标文件地点
	全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

	14
	是否退还投标文件
	否

	15
	开标时间
	2026年5月13日8时40分(北京时间）

	16
	开标程序(本项目为不见面开标,请详细阅读注意事项)
	1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

3、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

	17
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

评标专家确定方式:由招标人从相关评标专家库中随机抽取。

注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。

	18
	评标方法
	综合评分法

	19
	付款方式
	合同签订后，拨付50%首付款，项目完工后乙方及时向甲方提交竣工验收报告和验收申请。甲方依据县级自查及省级核查验收结果拨付剩余金额。

	20
	验收要求及标准
	按照现行国家或行业有关规定、标准及本项目作业设计标准进行验收

	21
	资格审查主体
	(公开招标（采购人和采购代理机构）。

(非公开招标（评标委员会）。

	22
	投标保证金
	不收取

	
	履约保证金
	不收取

	
	质量保证金
	不收取

	
	招标文件费用
	不收取

	23
	采购项目属性
	(货物     (工程     (服务

	24
	是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购
	是否专门面向中小企业：是(  否(

	25
	需要补充的其他内容

	（1）
	最高限价
	最高限价：4000000.00元；

注：报价不得超过相应的最高限价，超过最高限价的将视为无效投标，其投标文件将不再被评审。

	（2）
	接收质疑函的方式和联系方式
	投标人或其他利害关系人对招标公告及招标文件如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。联系方式如下：

联系人：宋巍龙　 联系电话：15137524597

对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。

	（3）
	所属行业
	标的：鲁山县林业局鲁山县2025年省级财政森林质量提升项目（第一标段）

属于：农、林、牧、渔业（行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)  

	（4）
	政府采购政策
	本项目专门针对小微企业，不再执行价格优惠政策。

监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，（对于未预留份额专门面向中小企业采购的项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包）对小型和微型企业产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的报价参与评审。
根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

根据《 财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人应当随中标/成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

	（5）
	解释权
	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按采购公告、供应商须知、采购办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人及代理机构负责解释。

	（6）
	其他补充说明
	投标人自行踏勘现场，投标人踏勘现场发生的费用自理

	（7）
	政采领域优化营商环境

相关政策
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。

二、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

三、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标/磋商文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

四、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

五、落实价格评审优惠政策（本项目专门面向小微企业采购，不再执行价格评审优惠政策）
对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

	(8)
	四方信用评价
	平顶山市政府采购项目已实行四方信用评价功能，各方主体请登录“平顶山市政府采购网”按照评价要求进行客观公正的评价。

1.采购人评价指标

评价主体：中标、成交供应商。

评价节点：合同履约完成后。

2.对中标、成交供应商评价指标

评价主体为：采购人。

评价节点：合同履约完成后。

3.评审专家评价指标

评价主体为：采购人、代理机构。

评价节点：项目评审结束后。

4.代理机构评价指标

评价主体为：采购人、评审专家、供应商。

评价节点：项目评审结束后。

	(9)
	代理服务费
	参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协[2023]002号文件为依据，在领取中标通知书前由中标人一次性足额向代理机构支付。

	(11)
	投标人须知前后不一致处，以本附表为准


二．投标单位须知

（一）总则

1. 项目说明

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》及有关等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现通过招标方式选定供货商。

1.2 本项目采购人：见投标单位须知前附表第1项。

1.3 本项目采购代理机构：见投标单位须知前附表第2项。

1.4 本项目名称：见投标单位须知前附表第3项。

1.5 本项目采购内容：见投标单位须知前附表第4项。

1.6 本项目要求等：见投标单位须知前附表第5项。

2.有关定义

2.1 采购人：采购人系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是鲁山县林业局。

2.2 采购代理机构：采购代理机构系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的中介机构。本次招标的采购代理机构是河南践诺工程管理有限公司。

2.3合格的投标单位

2.3.1具备投标单位资质要求的条件，详见投标单位须知前附表第6项；

2.3.2购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供相应服务的投标单位；

2.3.3遵守国家有关的法律、法规和条例。

3.费用承担

本项目不组织踏勘现场，投标单位应承担其编制招标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管结果如何，投标单位应自行承担投标的全部费用。

4.语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。专用术语应附有中文注释。

（二）招标文件

5.招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标单位须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）服务要求

（6）投标文件格式

根据本须知对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

6.招标文件的补充、修改

招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，采购人可以在电子交易系统中修改招标文件，并公示所有购买招标文件的投标单位。如果修改招标文件的时间距投标截止的时间不足15天，相应延长投标截止时间。

7.招标文件的澄清

7.1若有疑问，请于采购文件公告期限届满之日起七个工作日前在电子交易系统中提出，要求采购人对招标文件予以澄清。具体请按照平顶山市公共资源交易中心网上流程办理。

7.2招标文件澄清将在电子交易系统中以答复并公示所有购买招标文件的投标单位。但不指明澄清问题的来源，请各投标单位及时关注。

（三）投标文件

8．投标文件的组成

详见投标文件格式。

9.投标文件的澄清

投标单位应仔细阅读和检查投标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在电子交易系统中提出。

10.投标文件的修改

投标文件的修改内容作为投标文件的组成部分，具有约束作用。

11．投标报价

11.1报价应包含本项目所有税项。

所有招标文件中列出的及隐含的为完成合同所需要的一切责任和义务等费用都应在内，不再有报价以外的任何附加费用。未列入或者没有填写的项目费用视为已在相关项目的价格中。报价内容包括本次招标项目的所有成本、利润、运输费、保管费、税金、人员工资、食宿、交通、工具办公费、各种国家规定的保险费运输保险等直至交给采购人指定地点的全部费用。投标单位应结合本项目最高限价及自身情况自主报价。
11.3如投标文件中的报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本招标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.4投标单位不得以低于成本的报价竞标，最低报价不作为中标的保证。

    12.投标有效期

12.1在投标单位须知前附表规定的投标有效期内，投标单位不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标单位延长投标有效期。投标单位同意延长的，应相应延长其投标保证金(如有)的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标单位拒绝延长的，其投标失效，但投标单位有权收回其投标保证金(如有)。在延长期内，本须知关于投标保证金(如有)的退还与没收的规定仍然适用。

13.投标保证金

根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4 号文中“(六)降低投标人参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取保证金。
14.资格审查资料

详见投标单位须知前附表“投标单位资格要求”，投标文件中相关复印件或扫描件并加盖公章。

15.投标文件的编制

15.1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

15.2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

16.投标文件的装订： /。
17．投标文件格式
17.1第六章“投标文件格式”仅供参考，规定之外允许投标单位可以自行编写。

17.2 对于没有格式要求的投标文件由投标单位自行编写。

18．投标有效期

18.1 投标有效期见投标单位须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

 18.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标单位同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长投标有效期的投标单位不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标单位不能修改其投标文件。

（四）投标

19. 投标文件的密封和标注

本项目为全电子投标,不涉及此项。

20．投标文件的递交

投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

21．投标文件的修改和撤回

21.1在本投标单位须知前附表规定的投标截止时间前，投标单位可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

21.2投标单位修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本须知要求签字或盖章。修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照电子投标规定递交。

21.3在投标截止日期之后，投标单位不得补充、修改投标文件。

21.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标单位不得撤回其投标文件。

（五）开标

22．开标

全流程电子化项目如遇到系统瘫痪、病毒、网络攻击等不可预见因素，造成短时间内无法正常恢复，该项目采用暂停、推迟等其他方式进行。

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

（六）评标

23. 评标委员会

23.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会组成详见前附表。评标委员会根据本项目招标文件的评定标办法独立完成评标工作，任何人不得干预评委的正常评标工作。
23.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标单位的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标单位有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

23.3评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标单位；

（2）接受投标单位提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标单位作出必要的澄清、说明或者补正的除外）。

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

24．评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

25.评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

（七）合同授予

26.合同授予

26.1 定标方式：采购人据评标委员会推荐的中标候选投标人确定中标人。

26.2 招标方在授予合同时有权根据具体情况对招标文件规定的服务数量和服务予以增加或减少,但不得对单价或其它的条款做任何改变。

26.3 中标通知：在规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标投标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标投标人在收到通知书后24小时内，应予以书面确认。中标通知书将成为合同的组成部分。

27．签订合同

27.1采购人和中标投标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标投标人的投标文件订立书面合同。中标投标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失的，中标投标人还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
28.招标代理服务费

招标代理服务费依据 “豫招协[2023]002号”文件收取，代理服务费不足一万元按一万元记取,由中标人支付，在中标人领取中标通知书时以现金或转账方式向招标代理机构缴纳。此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。

29.纪律和监督

29.1对采购人的纪律要求：采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

29.2 对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如发现投标人有上述不正当行为，将取消其投标资格或中标资格。

29.3 对评标委员会成员的纪律要求：评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选投标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。

29.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求：与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选投标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

30.关于公平竞争的通知

关于河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（八）其它涉嫌串通的情形。
31.需要补充的其他内容

电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳（本项目不适用）

1、递交形式： 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或投标人诚信库中的账户）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

（二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

全流程电子化项目如遇到系统瘫痪、病毒、网络攻击等不可预见因素，造成短时间内无法正常恢复，该项目采用暂停、推迟等其他方式进行。

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

第三章 评标办法

初步评审表

	评审步骤
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	签字或盖章
	符合招标文件中提供的投标文件格式和要求签字或盖章

	
	
	投标文件格式
	符合招标文件中提供的投标文件格式和要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2
	资格评审标准
	符合第二章“投标人须知”第6项规定

	
	
	其他要求。

	3
	响应性评审标准
	服务期限
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	投标报价
	未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价


详细评审表

	评审因素
	评审标准

	分值构成

(总分100分)
	投标报价：20分 

技术标：65分

商务标：15分

	投标报价（20分）
	报价
	本项目报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且在采购人公布的最高投标限价以下的最低报价为评标基准值，其报价得分为满分（20分）。

其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20。

说明：

1.投标人的投报报价超出招标控制价的，按无效标处理。

2.经评标委员会全体认为最低报价低于成本价时，评标委员会可要求最低报价投标人对其报价合理性进行说明。若不能合理说明依据，可认定恶意投标，其投标将作为无效标处理。

注：本项目专门面向小微企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

	技术标（65分）
	1、项目作业方案（15分)
	评标委员会根据投标人提供的项目作业方案（包括但不限于项目背景、项目目的、实施方案等内容）进行评分：

（1）所提供的项目作业方案详实、合理，方案中的实施步骤和实施方法具有很强的针对性，符合项目具体要求和实际情况的得15分；

（2）所提供的项目作业方案内容比较合理，比较符合项目具体要求和实际情况的得10分；

（3）所提供的项目作业方案内容基本合理，基本符合项目具体要求和实际情况的得6分；

（4）所提供的项目作业方案内容一般，方案一般满足采购人需求，得4分

（5）所提供的项目作业方案内容不够全面，方案不能完全满足采购人需求，得2分；

（6）方案缺项，方案内容过于简略或者不适用本项目，得0分。

	
	2、项目重点与难点分析以及解决方案(10分)
	评标委员会根据投标人提供的项目重点与难点分析以及解决方案（包括但不限于项目重点、难点的分析及对应的解决方案等内容）进行评分
（1）方案内容完整、可执行性强，列明了多项保障措施、具有明确的保障方案、完全满足采购要求的得10分；

（2）方案内容比较完整、可执行性比较强，保障措施和保障方案比较详实可行、比较能满足采购要求的得7分；

（3）方案内容基本完整、可执行性基本可行，保障措施和保障方案基本详实可行、比较满足采购要求的得4分；

（4）方案内容一般且可执行性一般，有保障措施和保障方案但项目贴合度一般，基本满足采购要求的得2分；

（5）方案内容欠缺，不够完善可行，不够基本满足采购要求的得1分；

（6）方案内容缺项，内容过于简略或者不适用本项目，对满足采购要求有欠缺的得0分。

	
	3、质量保障措施（10分）
	投标人需提供质量保证方案（包括但不限于在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的措施，以及事前、事中、事后控制措施等内容），评标委员会根据投标文件此部分的响应情况进行评分：

（1）方案内容完整、可执行性强，列明了多项保障措施、具有明确的保障方案、完全满足采购要求的得10分；

（2）方案内容比较完整、可执行性比较强，保障措施和保障方案比较详实可行、比较能满足采购要求的得7分；

（3）方案内容基本完整、可执行性基本可行，保障措施和保障方案基本详实可行、比较满足采购要求的得4分；

（4）方案内容一般且可执行性一般，有保障措施和保障方案但项目贴合度一般，基本满足采购要求的得2分；

（5）方案内容欠缺，不够完善可行，不够基本满足采购要求的得1分；

（6）方案内容缺项，内容过于简略或者不适用本项目，对满足采购要求有欠缺的得0分。

	
	4、进度计划保障措施（7分）
	投标人需提供进度计划方案（包括但不限于编制各施工节点，月、旬作业计划，定期落实计划实施;合理调配机械、材料、劳动力方案等内容），评标委员会根据投标文件此部分的响应情况进行评分：

（1）方案内容完整、可执行性强，列明了多项保障措施、具有明确的保障方案、完全满足采购要求的得7分；

（2）方案内容比较完整、可执行性比较强，保障措施和保障方案比较详实可行、比较能满足采购要求的得5分；

（3）方案内容基本完整、可执行性基本可行，保障措施和保障方案基本详实可行、比较满足采购要求的得3分；

（4）方案内容一般且可执行性一般，有保障措施和保障方案但项目贴合度一般，基本满足采购要求的得2分；

（5）方案内容欠缺，不够完善可行，不够基本满足采购要求的得1分；

（6）方案内容缺项，内容过于简略或者不适用本项目，对满足采购要求有欠缺的得0分。

	
	5、人员配备计划方案（8分）
	投标人需提供人员配备计划方案（包括但不限于人员数量、人员的选配、人员培训计划、人员的能力、素质、经验、学历等方面），评标委员会根据投标文件此部分的响应情况进行评分：

（1）方案内容完整、可执行性强，列明了多项保障措施、具有明确的保障方案、完全满足采购要求的得8分；

（2）方案内容比较完整、可执行性比较强，保障措施和保障方案比较详实可行、比较能满足采购要求的得6分；

（3）方案内容基本完整、可执行性基本可行，保障措施和保障方案基本详实可行、比较满足采购要求的得4分；

（4）方案内容一般且可执行性一般，有保障措施和保障方案但项目贴合度一般，基本满足采购要求的得2分；

（5）方案内容欠缺，不够完善可行，不够基本满足采购要求的得1分；

（6）方案内容缺项，内容过于简略或者不适用本项目，对满足采购要求有欠缺的得0分。

	
	6、安全措施及应急预案措施（8分）
	根据投标人提供的安全措施及应急预案措施（包括但不限于人员安全、设施安全、安全教育，应急预案及相应措施等方面）进行评分：

1）方案内容完整、可执行性强，列明了多项保障措施、具有明确的保障方案、完全满足采购要求的得8分；

（2）方案内容比较完整、可执行性比较强，保障措施和保障方案比较详实可行、比较能满足采购要求的得6分；

（3）方案内容基本完整、可执行性基本可行，保障措施和保障方案基本详实可行、比较满足采购要求的得4分；

（4）方案内容一般且可执行性一般，有保障措施和保障方案但项目贴合度一般，基本满足采购要求的得2分；

（5）方案内容欠缺，不够完善可行，不够基本满足采购要求的得1分；

（6）方案内容缺项，内容过于简略或者不适用本项目，对满足采购要求有欠缺的得0分。

	
	7、服务响应措施（7分）
	根据投标人提供的服务响应措施（包括但不限于响应时间、响应人员安排、响应承诺等方面）进行评分：

1）方案内容完整、可执行性强，列明了多项保障措施、具有明确的保障方案、完全满足采购要求的得7分；

（2）方案内容比较完整、可执行性比较强，保障措施和保障方案比较详实可行、比较能满足采购要求的得5分；

（3）方案内容基本完整、可执行性基本可行，保障措施和保障方案基本详实可行、比较满足采购要求的得3分；

（4）方案内容一般且可执行性一般，有保障措施和保障方案但项目贴合度一般，基本满足采购要求的得2分；

（5）方案内容欠缺，不够完善可行，不够基本满足采购要求的得1分；

（6）方案内容缺项，内容过于简略或者不适用本项目，对满足采购要求有欠缺的得0分。

	商务标（15分）
	1、类似业绩（2分）
	投标人提供自 2022年1月1日以来的类似业绩，每有一份得1分，最多得2分。注：以合同日期为准，须提供合同原件扫描件，缺项不得分。 

	
	2、优惠承诺（6分）
	针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力做出的优惠承诺：

承诺完善、切实可行，完全满足招标文件要求的得6分；

承诺比较完善可行的得3分；

承诺基本完善、基本可行得2分；

承诺不完善、切实不可行得1分。

未提供优惠承诺的按0分处理。

	
	3、售后服务承诺（7分)
	根据各投标人售后服务情况，包括但不限于：配备稳定的技术服务人员、服务响应时间、服务承诺及服务便利性等针对性强，全面到位得7分；

配备稳定的技术服务人员、响应时间、服务承诺及服务便利性等针对性较强，合理可行得5分；

配备稳定的技术服务人员、响应时间、服务承诺及服务便利性等基本合理得3分； 

配备稳定的技术服务人员、响应时间、服务承诺及服务便利性等不合理得1分； 

不提供得0分。

	投标人

综合得分
	投标人综合得分＝最终报价得分＋技术标得分+商务标得分。

	投标人

最终得分
	评标小组完成对商务标、技术标的汇总后，取算术平均值作为该投标人的最终得分。计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	出具评审报告
	根据投标人最终得分由高到低的顺序推荐成交候选投标人，出具评审报告。


1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件按照上述规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

2、评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评分标准
见评标办法前附表。
3、评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标须知前附表”第 1.3.1 项规 定的有关证明和证件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其否决其投标：
(1) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
(2) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章详细评审表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” (投标人 最终得分为：所有评委得分的算术平均值) 。
3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可 能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标 人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成 本报价竞标，否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投 标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照 得分高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向采购人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式

合同条款及格式

委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国森林法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方承接甲方森林质量提升项目事宜，经协商一致，签订本合同。

第一条  甲方委托乙方进行技术服务的内容如下
1.服务的目标：                                     

2.服务的内容：                                     
3.服务的方式：                            
第二条  乙方应按下列要求完成技术服务工作
l、服务地点：                                                        
2、服务期限：                                

注：如遇不可抗力因素，工期相应顺延，乙方应在不可抗力事件发生后24小时内书面通知甲方，并提供相关证明文件。
3.服务质量要求：                        
4.服务成果的提交要求：                                               
第三条、为保证乙方有效进行服务工作，甲方应向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.提供技术资料：相关基础资料。

2.提供工作条件：提供相关协作人员对接。

3.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式。

第四条  甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：
1、技术服务费总额为：（大写）人民币          （小写￥         元）。 
2、付款方式：合同签订后，拨付50%首付款，项目完工后乙方及时向甲方提交竣工验收报告和验收申请。甲方依据县级自查及省级核查验收结果拨付剩余金额。

第五条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
乙方对履行本合同所获得的数据信息，应采取适当的措施使其处于保密状态。未经甲方书面同意，不得为本合同以外的目的披露、使用和允许他人使用。同时，乙方应督促和保证其他工作人员遵守本合同项目下的保密义务。乙方或其他人员违反该保密义务的，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的所有直接和间接损失。

第六条  双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收
第七条：甲方的权利和义务：

1.甲方有权向乙方询问服务工作进展情况及相关的内容，乙方应及时将该工作进度及相关内容反馈甲方。

2.甲方有权监督、检查乙方的服务工作，并对乙方的履务工作提出意见和建议。

3.甲方应积极配合协助乙方完成服务工作，并为乙方提供工作条件和资料。

4.甲方有权接收乙方交付的服务成果，并享有该服务成果的财产权及知识产权。

5.甲方应按照合同约定，及时、足额向乙方支付服务费用。

第八条：乙方的权利和义务

1.乙方的权利和义务：乙方应当按照国家、河南省和有关的法律、法规、规范、标准、规程、政策和甲方提出的要求完成技术服务工作。同时，乙方应当参加相关部门组织的评审验收，并根据专家评审意见进行修改完善，直至通过专家评审验收。

2.乙方应当建立健全质量控制体系，加强完善技术服务过程管理，提高技术服务质量，确保技术服务工作符合合同约定技术规范标准和甲方提出的要求。

3.乙方应当制定并严格执行工作进度计划，合理分解进度目标，科学编制阶段性进度计划，保证按照本合同约定的技术服务进度完成技术服务工作。

4.服务质量期限内，乙方应根据甲方要求在甲方指定的合理期限内无偿对服务的内容进行调整完善。

5.本项目形成数据和报告的知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得修改、翻译、注释或向公众展示、发表文件中方案及其复制品。

6.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下部分或全部服务工作转由第三人承担。

7.乙方施工过程中，严格遵守国家和地方有关安全生产、环境保护、森林资源保护等法律法规，采取必要的安全防护、环保措施、森林资源保护措施，确保施工安全、森林资源、生态环境不受破坏。如乙方施工作业发生安全事故或造成环境污染、破坏森林资源，由乙方承担全部法律责任和经济赔偿责任。

8.乙方在施工期内必须无条件服从甲方护林防火有关规定。项目竣工后，负责清理施工现场，保持林地整洁。

9.乙方需配备专业技术人员及服务团队，按照合同约定的项目内容、施工期限和质量标准完成森林质量提升施工任务。

第九条、双方确定，在本合同有效期内，甲方指定      为甲方项目联系人，乙方指定        为乙方项目联系人。

项目联系人承担以下责任：

1.及时沟通工作进展情况；

2.及时沟通双方需求变化。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相关的责任。

第十条、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十一条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，约定由本地仲裁委员会或诉至本地人民法院依法解决。

第十二条：双方约定本合同其他相关事项为：

本合同约定的书面通知可以当面递交、邮寄送达或电子邮箱送达。当面递交通知的，接收人应当签收回执：邮寄送达的通知，其送达地址应为本合同签署页

第十三条：本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

第十四条：合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

第十五条：本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份。

第十六条、合同生效

合同订立时间：       年       月       日

合同订立地点：        

本合同双方约定：经双方盖章后生效。
发包人：  (公章)             承包人：  (公章)                   
法定代表人或其委托代理人：   法定代表人或其委托代理人：

 （签字）                     （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：                          

地  址：                     地  址：                          
邮政编码：                   邮政编码：                    
法定代表人：                 法定代表人：                         
委托代理人：                 委托代理人：                         
电  话：                     电  话：                       
电子信箱：                     电子信箱：                     
开户银行：                  开户银行：                     
账  号：                     账  号：                       
注：本合同条款仅供参考（以采购人最终认定的合同格式为准）
第五章 服务要求 

（一）技术需求

1、项目基本情况介绍
项目实际规划面积10580亩。尧山镇1个村7个小班，面积1940亩。其中霍庄7个小班，面积1940亩；赵村镇2个村17个小班，面积3867亩。其中国贝石村8个小班，面积2050亩。白草坪村9个小班，面积1817亩；下汤镇1个村10个小班，面积2473亩。其中西张庄村10个小班，面积2473亩；土门社会事务综合服务中心1个村10个小班，面积2300亩。其中叶坪村10个小班，面积2300亩。

2、设计依据
（1）《河南省财政厅关于下达2025年省级林业草原专项资金（第二批）的通知》（豫财环资〔2025〕56号）；

（2）国家林业和草原局《国土绿化项目作业设计管理规定》（林生发〔2025〕5号）；

（3）《森林抚育规程》（GB/T15781-2015）；

（4）《森林资源规划设计调查技术规程》（GB/T26424-2010）；

（5）《林木采伐技术规程》（GB/T45088-2024）；

（6）《森林抚育技术规程》（DB41/T2704-2024）；

（7）《河南省第二次森林资源普查技术细则》（2023年）；

（8）《河南省森林抚育作业设计规定（试行）》；

（9）《河南省林木采伐技术规程》（豫林资〔2025〕81号）；

（10）《河南省林业局关于加强林木采伐规范化管理的通知》（豫林资〔2022〕5号。

3、设计区概况

设计作业区为中山、低山地貌，海拔200—1152m之间，土壤为黄棕壤、褐土，土层厚度20—30cm。依据林分起源、树种组成、植被情况及更新需求，将项目区划分为以下四种作业类型：

（1）栎类纯林疏伐+修枝+人工促进天然更新作业区

该作业区涉及下汤镇西张庄村1、2、3、10小班，土门社会事务综合服务中心叶坪村1、3、4、10小班，尧山镇霍庄村1、2、3小班，共11个小班，面积2837亩。林分以栎类纯林为主，林龄15—27年，郁闭度0.8—0.9。天然更新频度330—390株/公顷，但幼苗受灌草影响成树率低。小班起源包含人工林和天然林。

（2）栎类纯林疏伐+人工促进天然更新作业区

该作业区涉及下汤镇西张庄村4、5、6、7、8、9小班，土门社会事务综合服务中心叶坪村2、5、6、7、8、9小班，共12个小班，面积2816亩。林分以栎类纯林为主，林龄15—25年，郁闭度0.8—0.9。天然更新频度345—420株/公顷，因林分密度过大，幼苗生长受限。小班起源包括人工林和天然林。

（3）栎类纯林疏伐+修枝+割灌除草作业区
该作业区涉及赵村镇国贝石村1、2、6、7小班，白草坪村1、5、6、7、8小班，共9个小班，面积2234亩。林分为栎类人工纯林，林龄18—19年，郁闭度0.9，灌草覆盖度局部达80%以上，严重影响幼树生长。全部为人工林。

（4）栎类纯林疏伐+修枝作业区
该作业区涉及赵村镇国贝石村3、4、5、8小班，白草坪村2、3、4、9小班，尧山镇霍庄村4、5、6、7小班，共12个小班，面积2693亩。林分以栎类人工纯林为主，林龄18—25年，郁闭度0.9，林分密度大，自然整枝不良。全部为人工林。

4、外业调查及内业整理

（一）资料收集

收集整理鲁山县近五年来实施的所有林业工程项目数据，特别是近五年的森林抚育数据，鲁山县最新国土三调变更成果，最新森林资源规划设计调查数据，鲁山县基本情况等资料。

（二）作业区和作业小班划分方法

以鲁山县最新森林资源规划设计调查数据为基础，进行现场踏查，确定鲁山县2025年度森林河南国土绿化项目森林质量提升作业区为尧山镇霍庄村，赵村镇白草坪村、国贝石村，下汤镇西张庄村、土门社会事务综合服务中心叶坪村共4个镇（服务中心）5个行政村，44个小班，10580亩。

在选定的作业区，根据立地条件、林分起源、林龄、郁闭度、树种组成、更新情况、森林质量提升方式等，利用遥感影像、GPS等工具，结合现地踏查，划定作业小班，测算小班面积。小班面积原则上不超过300亩。共划分作业小班44个，面积10580亩。

（三）小班调查

外业调查采用标准地调查法。根据作业小班森林资源分布和生长发育状况选择有代表性的典型地段布设标准地，每个标准地面积为0.067hm2，标准地数量分别起源按照作业设计小班面积确定。人工林标准地总面积不小于作业设计小班面积的1%。天然林标准地总面积不小于作业设计小班面积的1.5%，每个小班应当至少设置一块标准地。项目共布设标准地128块，符合设计规定。

标准地调查选择有代表性的地段，根据地形采用RTK和皮尺等工具实测666.67m2（长20m、宽33.33m或长30m、宽22.22m）的长方形地块作为一个标准地。标准地设置好以后，按照《标准地每木调查表》逐项调查并填写。胸径测量用测树围尺，林木起测直径为5cm，分别树种、保留木、采伐木进行每木检尺；分树种、分径阶测量树高，树高采用测高器进行测量。

在小班中有代表性的地段用水印相机拍摄四张带经纬度坐标的林分现实状况照片。

（四）主要因子调查

按照《小班外业调查表》开展调查，主要包括环境因子（地形、立地、土壤、植被等），林分因子（权属、林种、起源、郁闭度、株数、平均树龄、植被情况等）。

（1）林龄确定：在邻近并与标准地相同立地条件的同一林分中，查数伐根年龄，或伐倒木查数年龄。

（2）郁闭度测算：在标准地的对角线上以一步一抬头望的方法，计算有树冠覆盖步数所占比例，按百分法计算。

（3）下木、地被物：目测调查主要种类、高度、盖度及分布情况。

（4）地形：使用GPS、RTK及带定位功能的相机，结合地形图，调查并记录小班的海拔、坡向、坡位、坡度。

（5）土壤调查：结合现有数据，挖辅助剖面调查记录土类、厚度。

（6）树种组成：各树种蓄积与标准地蓄积之比，以十分法表示。

5、各项技术措施设计

（一）作业方式设计
1.栎类纯林疏伐+修枝+人工促进天然更新作业方式

（1）实施对象
该作业区涉及下汤镇西张庄村1、2、3、10小班，土门社会事务综合服务中心叶坪村1、3、4、10小班，尧山镇霍庄村1、2、3小班，共11个小班，面积2837亩。

（2）林分现状
林分以栎类纯林为主，土层厚度20—30cm。林龄15—25年，郁闭度0.8—0.9，平均胸径7.5—11.1cm，公顷株数2030—3000株。林分密度较大，林木分化明显，自然整枝不良，枯死枝较多。林下灌草覆盖度15%—35%，主要灌木有荆条、连翘等，草本以羊胡子草、苔草为主。天然更新频度330—390株/公顷，但幼苗受灌草影响，成树率较低。小班起源包含人工林和天然林，人工林采用林木分级法，天然林采用林木分类法。

（3）技术措施
针对该林分密度较大、林木分化明显、天然更新不良的现状，采取疏伐+修枝+人工促进天然更新的森林质量提升措施。疏伐遵循“伐劣留优、伐弱留壮、伐密留匀”原则，人工林伐除Ⅳ、Ⅴ级木及过密Ⅲ级木，天然林伐除干扰树，保留目标树和辅助树。修枝针对目标树进行，修去枯死枝和下部1—2轮活枝，保留冠长不低于树高的1/2。人工促进天然更新以目的树种幼苗为中心，清除半径1m范围内影响幼苗生长的灌木、杂草和藤本植物，并进行浅松土，改善幼苗生长环境。

（4）质量控制指标

作业区设计株数采伐强度19.63%—24.21%，采伐蓄积1929.80m3，出材量1061.39m3，修枝45794株，人工促进天然更新67482穴。作业后郁闭度控制在0.7—0.8，公顷保留株数1935—3000株，平均胸径7.8—12.1cm，保留林木分布均匀，不形成林窗。

2.栎类纯林疏伐+人工促进天然更新作业方式

（1）实施对象

该作业区涉及下汤镇西张庄村4、5、6、7、8、9小班，土门社会事务综合服务中心叶坪村2、5、6、7、8、9小班，共12个小班，面积2816亩。

（2）林分现状
林分以栎类纯林为主，土层厚度20—30cm。林龄15—25年，郁闭度0.8—0.9，平均胸径7.5—10.0cm，公顷株数2943—4460株。林分密度较大，林木竞争激烈，生长缓慢。林下灌草覆盖度15%—35%，主要灌木有荆条、胡枝子等，草本以苔草、羊胡子草为主。天然更新频度345—420株/公顷，但因林分密度过大、灌草覆盖影响，幼苗生长受限，林下目的树种幼树数量不足。小班起源包括人工林和天然林，分别采用相应的林木分级或分类法。

（3）技术措施

针对该林分密度过大、天然更新不良的现状，采取疏伐+人工促进天然更新的森林质量提升措施。疏伐遵循“伐劣留优、伐弱留壮、伐密留匀”原则，人工林伐除Ⅳ、Ⅴ级木及过密Ⅲ级木，天然林伐除干扰树，保留目标树和辅助树。人工促进天然更新以目的树种幼苗为中心，清除半径1m范围内影响幼苗生长的灌木、杂草和藤本植物，并进行浅松土，促进幼苗生长。

（4）质量控制指标
作业区设计株数采伐强度18.36%—23.60%，采伐蓄积1801.06m3，出材量990.59m3，人工促进天然更新70080穴。作业后郁闭度控制在0.7—0.8，公顷保留株数2298—3645株，平均胸径7.8—11.2cm，保留林木分布均匀，不形成林窗。

3.栎类纯林疏伐+修枝+割灌除草作业方式

（1）实施对象
该作业区涉及赵村镇国贝石村1、2、6、7小班，白草坪村1、5、6、7、8小班，共9个小班，面积2234亩。

（2）林分现状
林分为栎类人工纯林，土壤为棕壤，土层厚度24—30cm。林龄18—19年，郁闭度0.9，平均胸径8.5—10.1cm，公顷株数4045—5225株。林分密度过大，林木竞争激烈，自然整枝不良，枯死枝较多。林下灌草覆盖度较高，灌草覆盖度普遍达80%以上，主要灌木为荆条、合欢等，草本为羊胡子草、狗尾巴草、野菊花等，灌木杂草高度超过幼树，严重影响目的树种幼苗幼树生长。全部为人工林，采用林木分级法。

（3）技术措施
针对该林分密度过大、灌草覆盖度高、严重影响幼树生长的现状，采取疏伐+修枝+割灌除草的森林质量提升措施。疏伐遵循“伐劣留优、伐弱留壮、伐密留匀”原则，重点伐除Ⅳ、Ⅴ级木及过密Ⅲ级木，降低林分密度。修枝针对目标树进行，修去枯死枝和下部1—2轮活枝，保留冠长不低于树高的1/2，改善干材质量。割灌除草以目的树种幼苗幼树为中心，清除半径1m范围内影响其生长的高大灌木、杂草和藤本植物，改善光照和营养空间。

（4）质量控制指标
作业区设计株数采伐强度14.63%—18.29%，采伐蓄积1478.71m3，出材量813.29m3，修枝69738株，割灌除草37045穴。作业后郁闭度控制在0.7—0.8，公顷保留株数3305—4420株，平均胸径9.1—10.7cm，保留林木分布均匀，不形成林窗。

4.栎类纯林疏伐+修枝作业方式

（1）实施对象
该作业区涉及赵村镇国贝石村3、4、5、8小班，白草坪村2、3、4、9小班，尧山镇霍庄村4、5、6、7小班，共12个小班，面积2693亩。

（2）林分现状
林分以栎类人工纯林为主，土壤以棕壤为主，尧山镇霍庄村为褐土，土层厚度23—30cm。林龄18—22年，郁闭度0.9，平均胸径8.2—10.5cm，公顷株数4035—5392株。林分密度大，林木竞争激烈，自然整枝不良，存在枯死枝、濒死木，影响干材质量。林下灌草覆盖度20%—55%，相对较低，不影响幼树生长。全部为人工林，采用林木分级法。

（3）技术措施
针对该林分密度过大、自然整枝不良的现状，采取疏伐+修枝的森林质量提升措施。疏伐遵循“伐劣留优、伐弱留壮、伐密留匀”原则，伐除Ⅳ、Ⅴ级木及影响目标树生长的过密林木，调整林分密度。修枝针对目标树进行，修去枯死枝和下部1—2轮活枝，保留冠长不低于树高的1/2，培育优良干材，提高林分质量。

（4）质量控制指标
作业区设计株数采伐强度14.27%—23.28%，采伐蓄积2053.64m3，出材量1129.51m3，修枝51343株。作业后郁闭度控制在0.7—0.8，公顷保留株数3285—4575株，平均胸径8.5—11.6cm，保留林木分布均匀，不形成林窗。

（二）各项措施技术要求

1.疏伐

疏伐主要适用于中幼龄林阶段林分密度过大、林木分化加剧的情形。根据林分起源不同，分别采用林木分级法或林木分类法：对于人工纯林采用林木分级法，将林木划分为Ⅰ级木（优势木）、Ⅱ级木（亚优势木）、Ⅲ级木（中等木）、Ⅳ级木（被压木）和Ⅴ级木（濒死木、枯死木），疏伐时主要伐除Ⅳ级、Ⅴ级木及部分过密的Ⅲ级木，保留Ⅰ级、Ⅱ级木和生长良好的Ⅲ级木；对于天然林则采用林木分类法，将林木划分为目标树、辅助树、干扰树和其他树，疏伐以伐除干扰树为主，必要时伐除其他树，保留目标树和辅助树。疏伐后林分郁闭度应不低于0.6，在容易遭受风倒雪压危害的地段或首次抚育采伐时，郁闭度降低幅度不超过0.2，且保留木分布均匀，不得造成林窗或林中空地。

2.修枝

修枝主要适用于目标树及自然整枝不良、枝条粗大影响干材质量的林木。作业应在冬末春初树木休眠期进行，避免雨季修枝；修枝方法采用平切法，贴近树干修枝，切口平滑，不撕裂树皮。中龄林修枝后保留冠长不低于树高的1/2，修去枯死枝和树冠下部1—2轮活枝，枝桩尽量修平，剪口不得伤害树干的韧皮部和木质部。

3.割灌除草

割灌除草主要适用于林分郁闭前后灌草总覆盖度达80%以上、灌木杂草高度超过目的树种幼苗幼树并对其生长造成严重影响的地块。作业方式以目的树种幼苗、幼树为中心，清除半径1m范围内影响其生长的高大灌木、杂草和藤本植物，避免全面割灌。作业季节宜在春夏季节（5—6月）进行。施工中需注意保护珍稀濒危植物、有潜力的乡土树种幼树以及林窗处天然更新幼苗；在坡度较大、水土易流失区域，应适当保留灌草植被，防止水土流失。

4.抚育剩余物的处理

抚育剩余物主要包括疏伐、修枝、割灌除草等作业产生的枝桠、梢头、伐根及灌木杂草。根据《森林抚育规程》（GB/T15781-2015）及《林木采伐技术规程》（GB/T45088-2024）等相关要求，按照分类处理、就地利用、生态优先的原则，对不同来源和规格的剩余物分别处理：

采伐后就地造材，规格材及时运至临时楞场归楞或直接装车销售。对于胸径5.0cm及以上林木的枝桠剩余物，直径3cm以上、长度1m以上的可用部分打捆外运，用作薪材或菌材；不可利用部分根据立地条件处理——小班上部坡度较陡、运输困难的区域，将枝桠截成长1.5m～3m的小段，沿等高线均匀平铺于林地，促进腐烂还林；小班中下部地势平缓处，选择林间空地整齐堆积，堆高不超过1.5m，堆底面积不超过20m2，不得占压排水沟、作业道及防火通道。对感染病虫害的林木及剩余物，须集中进行除害处理（如焚烧或深埋），严禁就地堆弃，防止病虫害扩散。

对于胸径5.0cm以下的林木及幼树，可就地浅铺（厚度不超过10cm）或均匀散置于林间，加速腐烂；目的树种幼苗幼树周边1m范围内清除的灌草，应移出该范围再行散置，避免重新覆盖幼苗。需特别强调的是，胸径5cm以下的目的树种幼树、珍稀濒危植物幼树及有培育潜力的天然更新幼苗，一律保留，不得作为剩余物清理，作业中应小心避让，避免机械损伤。

剩余物处理全过程不得压盖或损坏保留木和幼苗幼树，严禁在集水沟、排水道、陡坡易滑塌地段堆置剩余物；林缘、路边可视范围内的剩余物应适当清理整齐，保持景观协调，并与森林防火要求相协调，高风险季节避免大量堆积易燃物。

5.人工促进天然更新

人工促进天然更新是对天然更新频度不足或幼苗受抑制的林分，采取人为干预措施改善更新条件。具体方法：以目的树种实生幼苗为中心，清除半径1m范围内影响其生长的高大灌木、杂草和藤本植物，并对地表进行浅松土（深度不超过5cm），改善幼苗生长环境。施工中注意保护珍稀濒危树种、林窗处幼苗以及有培育潜力的幼树，避免机械损伤。

技术要求：①清除竞争植物应以幼苗为中心，确保幼苗光照和生长空间；②不得全面割灌，仅针对目的树种幼苗周边；③在坡度较大地段，应保留部分灌草覆盖，防止水土流失。

6.临时楞场设计

为便于采伐木材的暂存和装运，每个作业区利用现有空坪隙地或林中空地设置临时楞场，不得新开占用林地，不得设置在集水区、陡坡和珍稀植物群落内。作业结束后，及时清理场地，恢复植被。

（三）施工要求

1.森林质量提升作业原则

严格遵循“采劣留优、采弱留壮、采密留稀”的原则，伐除影响目的树种生长的过密林木、干扰树、被压木及枯死木。修枝仅针对目标树或自然整枝不良、枝条粗大影响干材质量的林木，严禁对非目标树及幼龄林过早、过多修枝。割灌除草应围绕目的树种幼苗幼树，清除半径1m范围内影响其生长的高大灌木、杂草和藤本植物，严禁全面割灌。施工中注意保留珍稀濒危植物、乡土树种及有培育潜力的幼树。

2.抚育后林分控制

抚育后林分郁闭度应达到设计要求，且原则上不得低于0.6。在容易遭受风倒、雪压危害的地段，或首次进行抚育采伐时，郁闭度降低幅度不得超过0.2。保留木分布均匀，不得造成林窗或林中空地。

3.采伐剩余物处理

采伐剩余物应分类处理：①胸径5cm及以上林木剩余物：可利用材（规格材、枝桠材）及时运出林分，用于销售或林下经济；不可利用部分，在林分上部沿等高线均匀平铺（截成长1.5m～3m小段），在林分中下部选择林间空地整齐堆腐，不得占压排水沟、作业道及防火通道。②胸径5.0cm以下幼树及灌草剩余物：清除的过密幼树（非目的树种）、灌草可就地浅铺（厚度不超过10cm）或均匀散置，促进腐烂；目的树种幼树周边清除的灌草应移出1m范围再行散置，避免重新覆盖幼苗。③病虫害剩余物：对感染检疫性有害生物及补充检疫性有害生物的林木及剩余物，必须全株清理出林分，集中烧毁或深埋，烧毁时需设专人看护，严防森林火灾。

4.伐根与采伐作业管理

抚育间伐伐根高度不得超过10cm，伐根切口应平滑，避免撕裂。采伐作业严格按设计标记执行，严禁超范围、超数量、超强度采伐。作业前应对施工人员进行技术培训和安全教育，作业时需佩戴安全防护装备，加强现场监管，杜绝违规操作。

5.生物多样性保护

（1）珍稀濒危植物保护

施工前应对作业小班进行踏查，如发现兰科植物（如蕙兰、春兰等）及国家重点保护野生植物应挂牌标记，划定为保护对象，作业时半径3m范围内停止抚育活动，严禁采伐、割灌或机械损伤。对不确定的疑似珍稀植物，应先保留并报告技术人员确认。

（2）野生动物栖息地保护

项目区林分中存在啄木鸟、山雀等洞巢鸟类，以及松鼠、獾类等小型兽类。施工中应保留以下林木作为辅助木：

①树干有天然洞穴、树洞的林木（不论树种、大小）；

②树冠有鸟巢的林木（繁殖季节4-7月应暂停该区域作业）；

③胸径较大、树龄较长的枯立木（在不影响安全的条件下适当保留，为昆虫和洞巢动物提供栖息环境）。

（3）乡土树种及目标树种的幼苗幼树保护

项目区主要树种为栎类（麻栎、栓皮栎等），是当地的地带性顶极群落建群种。疏伐、割灌作业中应重点保护栎类实生幼苗幼树，对其周边1m范围内进行割灌松土，促进更新。对其他乡土树种（如黄栌、山荆子等）也应适当保留，维护树种多样性，避免将混交林伐为纯林。

（4）珍稀动物活动廊道保护

项目区部分小班临近村庄农田，是野生动物（如野猪、草兔、环颈雉等）的觅食和迁徙通道。作业时应在不同小班之间保留宽20m以上的连续灌草带作为生态廊道，避免形成大面积连续作业区，为野生动物提供避难和通行空间。

（5）施工期管控

抚育作业尽量避开鸟类繁殖高峰期（4-6月）和野生动物育幼期，确需施工的，应降低人为活动强度，减少机械噪声，严禁捕猎野生动物和采集珍稀植物。

6.林缘与景观保护

在紧邻村庄、道路等人为活动频繁地段，从林缘向内5m～8m范围内原则上不进行抚育作业，保留自然生长状态，以维护景观协调和生态缓冲功能。若确需作业，应结合景观需求适度调整。

（四）保障措施

1.抚育施工要求：在抚育作业中，严格按照设计技术标准作业，该清理全部清理，该保留一定保留。伐根高度控制在10cm以下，采伐作业严格监督管理，杜绝超范围、超数量、超时间等违规情况发生。抚育剩余物处理：成堆堆放。

2.保障措施：为保障本项目批准后能够及时顺利实施，结合鲁山县实际，确定以下保障措施：

（1）加强监督管理。项目实施单位应派专职技术人员全程跟班监督，确保各项技术措施落实到位。监理单位须按合同要求履行监理职责，对关键工序进行旁站监督。

（2）严格程序，责任到人。施工前对全体施工人员进行专项培训，使其熟知抚育规程、技术方法和安全要求，并经考核合格后方可上岗。施工过程中，技术人员要及时指导，严格控制采伐木标记、伐区清理等关键环节，确保抚育后林分郁闭度不低于设计值，且保留木分布均匀，不得造成林窗或林中空地。采用定期检查与随机抽查相结合的方式，防止超范围、超数量、超时限等违规采伐。

（3）强化安全生产。建立健全安全生产责任制，在施工前开展安全教育和应急演练，为施工人员配备安全帽、防护服、防滑鞋等劳保用品，并购买意外伤害保险。林区严禁携带火种，严格执行野外用火规定，作业期间配备灭火器材，严防森林火灾。遇大风、暴雨、雷电等恶劣天气应暂停作业，确保人员安全。

（4）做好自查验收。抚育作业结束后，及时组织全面自查，对照设计逐小班核查抚育质量、剩余物处理、安全生产等，发现问题立即整改。自查合格后，按程序申请上级核查验收。

（5）资金专账管理。项目资金设立专账，专款专用，确保资金安全和使用效益，自觉接受财政、审计等部门监督。

6、施工组织设计

（一）组织依据

遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，接受行政监督，采用政府采购公开招标方式实施。委托招标代理机构在授权范围内，以招标人名义组织开展招标工作，明确各标段的技术要求、报价方式、工期安排、双方职责及义务等内容，将项目划分为若干标段进行招标。招标范围涵盖作业施工、工程监理等内容。

（二）施工队伍组织

工程施工实行项目负责人制，未经业主同意，不得更换项目负责人及管理人员。项目负责人在施工期间在现场进行施工管理，施工单位根据该工程特点配备专业的施工技术人员。选用的工人需经专业技术人员培训，培训合格后上岗。

（三）施工安全管理设计

建立健全施工安全管理制度。作业前，必须对全体作业人员进行安全教育培训，确保施工人员熟悉野外作业安全要求和机械设备操作规程，严格按安全技术标准和操作规范施工，杜绝违章作业。为施工人员配齐安全帽等防护用品，并购买施工安全保险。加强野外火源管控，施工人员进入林区严禁携带火种，禁止吸烟或点火取暖。强化日常安全检查，及时排查和消除安全隐患。

（四）施工质量管理设计
施工单位必须严格按照作业设计组织施工，现场技术人员应加强施工过程技术指导。要建立安全施工管理制度，完善安全防护措施，严防人身、设备及火灾事故，确保施工作业符合劳动防护安全标准，严格按安全技术标准和操作规范操作。

监理单位须深入施工现场，强化施工质量跟踪监督，严把各道工序质量关，发现未按作业设计施工的，应立即责令整改并限期落实。

（五）施工流程设计

根据初步施工进度计划，项目关键流程控制如下，具体实施中将根据实际情况动态优化：开工→施工人员及机械设备进场→施工作业→施工现场清理→管护→竣工资料整理→工程竣工→竣工验收。

（二）商务需求

1、项目情况：项目实际规划面积10580亩。尧山镇1个村7个小班，面积1940亩。其中霍庄7个小班，面积1940亩；赵村镇2个村17个小班，面积3867亩。其中国贝石村8个小班，面积2050亩。白草坪村9个小班，面积1817亩；下汤镇1个村10个小班，面积2473亩。其中西张庄村10个小班，面积2473亩；土门社会事务综合服务中心1个村10个小班，面积2300亩。其中叶坪村10个小班，面积2300亩。具体要求详见招标文件。

2、质量要求：符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。

3、服务期限：90日历天 ；

4、服务地点：采购人指定地点

5、采购内容：采购人发包的全部内容。

6、验收标准：按照现行国家或行业有关规定、标准及本项目作业设计标准进行验收

7、本项目标段划分：共划分为一个标段。
8、合同履行期限：90日历天。

9、本项目是否接受联合体投标：否

10、是否接受进口产品：否

11、是否专门面向中小企业：是

12、付款方式：合同签订后，拨付50%首付款，项目完工后乙方及时向甲方提交竣工验收报告和验收申请。甲方依据县级自查及省级核查验收结果拨付剩余金额。

13、投标有效期：90日历天

注：包含但不限于以上内容，具体服务要求按照本项目作业设计要求实施，(附件内容与招标文件不一致时以招标文件为准）。
第六章 投标文件格式

        (项目名称) 
投标文件
项目编号：

投标单位：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）
年  月  日

一、投标函
致：         （采购人名称）
根据贵方            (项目名称)的招标文件，我方针对该项目的投标报价为小写：       元（大写：       ），服务期限：                  ，质量要求          。

1．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2．如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价一览表属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

3．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标单位：                        （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：        （电子签章）

日  期：        年      月      日

二、投标报价一览表
	项目名称
	

	投标单位名称
	

	投标总报价(元)
	大写：
小写：

	质量要求
	

	服务期限
	

	投标有效期
	

	其他说明
	


投标单位（电子签章）：

联系电话：

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）

 年    月    日

三、项目管理机构组成表

	序号
	姓   名
	在本项目拟任职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


四、技术部分

格式自拟

五、商务部分

(综合部分) 格式自拟

六、法人代表人证明书和授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  年  月 日

经营期限：

姓名：    性别：   年龄：  职务：

系              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：（电子签章）

年   月 日

（二）法人授权委托书

本授权委托声明：我     （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                  （项目名称）  的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此声明。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

投标单位名称（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：   年  月  日

七、资格证明文件

（一）投标人基本情况表

	投标人全称
	

	经营范围
	

	法定代表人姓名
	
	职务
	

	投标人地址
	
	邮政编码
	

	电话
	
	传真
	

	成立日期
	
	现有职

工人数
	

	单位组织机构简介：


注：投标人需随此表附上营业执照等证明材料的扫描件。

（二）政府采购供应商信用承诺函

致：（采购人或代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定,我单位郑重承诺,本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力;

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（五）参加政府采购活动前三年内、在经营活动中没有重大违法记录：

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：  年  月  日

注：1.供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”
（三）其他资料
八、其他投标人认为有必要提供的资料

附件一：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；承接为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述表明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：                      （电子签章）
法定代表人：                   （电子签章）
年      月     日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖单位电子印章）：

日期：

附件三：监狱企业证明文件

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的需在投标文件中附扫描件。

附件四：河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件五

业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

《关于印发 中小企业 划型标准规定的通知》

工信部联企业〔 2011 〕300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36 号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：详见下表

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

河南省人民政府关于进一步促进小型微型企业健康发展的若干意见

豫政〔2012〕81号

各省辖市、省直管试点县(市)人民政府,省人民政府各部门： 

为贯彻落实《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》(国发〔2012〕14 号)精神,破解小型微型企业发展难题,促进全省经济社会又好又快发展,结合我省实际,现就进一步促进小型微型企业健康发展提出如下意见,请认真贯彻落实。

河南省财政厅 河南省工业和信息化厅

《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14 号）

中小微企业划分标准表（工信部联企业〔2011〕300 号）

	行业类

型
	中小微型企业
	营业收入
	从业人员
	资产总额

	
	
	中
	小
	微
	中
	小
	微
	中
	小
	微

	农、林、

牧、渔

业
	营业收入20000 万元以下
	500万元及以上
	50 万

元及

以上
	50 万元以下
	
	
	
	
	
	

	工业
	1000 人以下或营业收入 40000 万元以下
	2000

万元及以上
	300

万元

及以上
	300

万元

及以上
	300

人及

以上


	20 人及以上


	20

人以

下
	
	
	

	建筑业
	收入 80000万元以下或资产总额

80000 万元
	6000

万元

及以

上
	300 万元

及以上
	300

万元

及以

下
	
	
	
	5000

万元

及以

上
	300

万元

及以

上
	300

万元

及以

下

	批发业
	人员 200 人以下或营业收入 40000万元以下
	5000

万元

及以

上
	1000 万元

及以

上
	1000

万元

及以

下
	20 人

及以

上


	5人

及以

上


	5 人

以下
	
	
	

	零售业
	人员 300 人以下或营业收入 20000万元以下
	500

万元

及以

上
	100万元及以上
	100

万元

以下


	50 人

及以

上


	10 人

及以

上


	10

人以

下
	
	
	

	交通运输业
	人员 1000人以下或营业收入30000 万元以下
	3000万元及以上
	200万元及以上
	200万元以下


	300人及以上


	20人及以上


	20人以下


	
	
	

	仓储业
	人员 200 人以下或营业收入 30000万元以下
	1000万元及以上
	100万元及以上
	100万元以下


	100人及以上


	20人及以上


	20人以下


	
	
	

	邮政业
	人员 1000人以下或营业收入30000 万元以下
	2000万元及以上
	100万元及以上
	100万元以下


	300人及以上


	20人及以上


	20人以下


	
	
	

	住宿业
	人员300人以下或营业收入10000万元以下
	2000万元及以上
	100万元及以上
	100万元以下


	100人及以上


	10人及以上


	10人以下


	
	
	

	餐饮业
	人员300人以下或营业收入10000万元以下
	2000万元及以上
	100万元及以上
	100万元以下


	100人及以上


	
	
	
	
	

	信息传

输业
	人员2000人以下或营业收入100000万元以下
	1000万元及以上
	100万元及以上
	100万元以下


	100人及以上


	10人及以上


	10人以下


	
	
	

	软件和信息技术服务业
	300人以下或营业收入10000万元以下
	1000万元及以上
	50万元及以上
	50万元以下
	从业人员100人及以上
	从业人员10人及以上
	从业人员10人以下
	
	
	

	房地产开发经营
	收入200000万元以下或资产总额10000万元以下
	1000万元及以上


	100万元及以上


	100万元以下


	
	
	
	5000万元及以上


	2000万元及以上


	2000万元及以下



	物业管理
	从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下
	1000万元及以上
	500万元及以上
	500万元以下


	300人及以上


	100人及以上


	100人以下


	1000万元及以上
	500万元及以上
	500万元及以下

	租赁和商业服务业
	人员300人以下或营业收入120000万元以下
	
	
	
	100人及以上


	10人及以上


	10人以下


	8000万元及以上
	100万元及以上
	100万元及以下

	其他未

列明行

业
	从业人员

300 人以下
	
	
	
	100人及以上
	10人及以上
	10人以下


	
	
	


投标信息采集

1、投标人名称：


2、企业地址（营业执照地址）：


3、类似业绩汇总表

	序号
	项目名称
	项目负责人
	合同金额
	合同签订时间
	验收时间
	中标公示查询网站（写明网站名称即可）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：（附投标文件最后一页）

