平顶山市住房和城乡建设局（平顶山市住房和城乡建设管理局）平顶山市湛南路（诚朴路—国铁西）工程-改移热力管道工程项目

竞争性磋商文件

采购人：平顶山市住房和城乡建设局（平顶山市住房和城乡建设管理局）

代理机构：河南中建工程管理有限公司

日期：二〇二六年二月

目录

第一章竞争性磋商公告	3

第二章供应商须知	9

第三章评分标准和方法	24

第四章合同条款及格式	29

第五章工程量清单及图纸	31

第六章响应文件格式	33

第一章竞争性磋商公告

【平公资采2026184号】平顶山市住房和城乡建设局（平顶山市住房和城乡建设管理局）平顶山市湛南路（诚朴路—国铁西）工程-改移热力管道工程项目竞争性磋商公告

项目概况

平顶山市住房和城乡建设局（平顶山市住房和城乡建设管理局）平顶山市湛南路（诚朴路—国铁西）工程-改移热力管道工程施工项目招标项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）获取招标文件，并于2026年3月26日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：平采磋商-2026-19

2、项目名称：平顶山市住房和城乡建设局（平顶山市住房和城乡建设管理局）平顶山市湛南路（诚朴路—国铁西）工程-改移热力管道工程项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：603091.21元；最高限价：603091.21元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2026184号-1 | 平顶山市住房和城乡建设局（平顶山市住房和城乡建设管理局）平顶山市湛南路（诚朴路—国铁西）工程-改移热力管道工程项目 | 603091.21 | 603091.21 | 是 | 603091.21 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术要求或服务要求等）

# 5.1项目概况：本项目为平顶山市湛南路（诚朴路—国铁西）工程-改移热力管道工程，建设地点位于平顶山市沁园中路,具体建设内容为管道敷设，对应的阀门、管件、配套的挖方和混凝土井以及调试、探伤等。

# 5.2标段划分：本项目共分为一个标段。

# 5.3招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的所有工程内容。

# 5.4质量要求：合格标准。

# 5.5工期：2个月。

# 6.合同履行期限：同工期要求。

# 7.本项目是否接受联合体投标：否。

# 8、是否接受进口产品：否。

# 9、是否专门面向中小企业：是。

# 二、申请人资格要求

# 2.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

# 2.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本项目专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定。

# 3、本项目的特定资格要求：

# 3.1供应商需具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照扫描件，也可提供电子营业执照）；

# 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；
3.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

# 3.6供应商需具有市政工程施工总承包三级或以上资质并持有有效的安全生产许可证；

# 3.7拟派项目经理需具有市政工程二级或以上注册建造师执业资格证书和有效的安全生产考核合格证书（B证），且现阶段未担任其他在建工程的项目经理（须出具加盖单位公章的承诺书）；拟派施工技术负责人需具有中专及以上学历和与工程项目相适应专业的助理工程师或以上职称且从事相关技术管理工作3年以上（工作经验需提供相关证明或承诺书）；拟派专职安全员需具有有效的安全生产考核合格证（C证）；

# 3.8供应商拟派项目经理及委托代理人须是本单位的正式员工，需具有供应商与其签订的有效劳动合同及供应商为其缴纳的养老保险证明材料；

# 3.9供应商未列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”名单和“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”名单、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，采购人拒绝列入上述名单的供应商参与投标，查询时间为本公告发布之后至磋商会议结束止（执行财库【2016】125号文）；

# 3.10单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的投标（提供承诺书，格式自拟）；

# 3.11供应商所提供资料必须真实有效，提供资料真实有效承诺书（承诺书必须加盖单位公章）。在采购过程中，采购人保留查询及考察的权利，一旦发现弄虚作假行为，取消其投标或中标资格，同时上报行政监督部门予以处罚。

# 4、本项目采用资格后审的方式确定合格的供应商。

# 注：若投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

# 三、获取采购文件

1、时间：2026年3月13日至2026年3月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）公共资源交易系统

3、方式：潜在供应商需凭CA数字证书通过《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》(http://ggzy.pds.gov.cn/)“交易主体”入口进入交易系统进行下载文件。具体操作请查看以下链接：
链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4、售价0元

# 四、响应文件提交：

1、时间：2026年3月26日9时00分（北京时间）

# 2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）公共资源交易系统

# 五、响应文件开启：

1、时间：2026年3月26日9时00分（北京时间）

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）公共资源交易系统

# 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

- 其它补充事项

1.本项目全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》及《关于“不见面开标系统”升级的通知》等相关公告。

2.监督单位：平顶山市财政局    联系电话：0375-2627595

3.投标人或其他利害关系人对本次公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

4.该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：平顶山市住房和城乡建设局（平顶山市住房和城乡建设管理局）

地址：平顶山市新华区长安大道东段建设大厦

联系人：张先生

联系方式：0375-2633626

2.采购代理机构信息

代理公司：河南中建工程管理有限公司

地址：平顶山市新城区和盛时代广场7号楼912室

联系人：张女士

联系方式：15617303607

3.项目联系方式

项目联系人：张女士

联系方式：15617303607

第二章供应商须知

供应商须知前附表

| 1 | 项目名称 | 平顶山市住房和城乡建设局（平顶山市住房和城乡建设管理局）平顶山市湛南路（诚朴路—国铁西）工程-改移热力管道工程项目 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 采购内容 | 施工图纸及工程量清单范围内的所有工程内容 |
| 3 | 工期 | 2个月 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 质量要求 | 合格标准 |
| 7 | 供应商资质条件 | 满足磋商公告“二、申请人资格要求”中的相关要求。 |
| 8 | 磋商有效期 | 自递交响应文件截止之日起60日历天 |
| 9 | 竞争性磋商文件获取 | 详见公告 |
| 10 | 磋商保证金 | 本项目不收取保证金 |
| 11 | 竞争性磋商响应文件递交地点及截止时间 | 时间：2026年3月26日9时00分（北京时间） 地点：全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）公共资源交易系统 |
| 12 | 磋商时间及地点 | 时间：同响应文件递交截止时间 地点：同响应文件递交地点 |
| 13 | 有关采购联系方式 | 1.采购人信息 名 称：平顶山市住房和城乡建设局（平顶山市住房和城乡建设管理局） 地址：平顶山市新华区长安大道东段建设大厦 联系人：张先生 联系方式：0375-2633626 2.采购代理机构信息 代理公司：河南中建工程管理有限公司 地址：平顶山市新城区和盛时代广场7号楼912室 联系人：张女士 联系方式：15617303607 |
| 14 | 采购最高限价 | 采购最高限价：603091.21元； 磋商报价不得超过采购最高限价，否则取消磋商资格。 |

| 17 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费参照豫招协【2023】002号文附件规定的标准由成交人按成交价支付，采购代理服务费以成交金额为计算基数，按照下表所示费率及计算标准按差额定率累进法计算。 费率 项目类型 预算金额（万元）; 工程. 100万元以下（含100万元）; 1.2%. 100-500万元（含500万元）; 1.0%. |
| --- | --- | --- |
| 18 | 现场踏勘 | 不统一组织，可自行踏勘。 |
| 19 | 构成磋商文件的 其他材料 | 采购人或采购代理机构发出的补遗书和其他正式有效函件，包括答疑、澄清、补充或解释等文件均作为磋商文件的组成部分，具有同样的约束作用。当磋商文件的答疑、澄清、补充或解释等文件的内容在同一内容的表述上不一致时，以最后在电子交易系统中发出的磋商文件为准。 |
| 20 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 21 | 供应商解密 | 开标时，供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位供应商的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 |
| 22 | 评标委员会的组成 | 磋商小组构成：由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共3人及以上单数组成； 评标专家确定方式：参加评标的专家由采购人在开标前从相关评标专家库中随机抽取。 上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。 |
| 23 | 是否授权评标 委员会确定中标人 | 否，推荐3名中标候选人。 |
| 24 | 合同签订 | 中标或成交供应商合同签订可在线签订”（在公共资源交易中心网站进行）。 |

| 25 | 电子招投标注意事项 | 全电子注意事项：全流程电子化交易注意事项 本项目为电子化交易项目，电子化交易项目投标文件是供应商、供应商（以下简称“供应商”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。 一、电子化投标 （一）电子化投标文件的签章 1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人或负责人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。 （二）电子化投标文件的格式及上传投标 1、供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。 注：1、供应商投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传 2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 （三）电子化项目开标、解密、唱标、评标 1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。 2、电子化投标文件解密异常的处理 如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理： （1）首先由技术人员进行问题排查。 （2）经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。 （3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。 3、待所有供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。 4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。 5、如评标委员会对需要回复的供应商回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。 6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。 |
| --- | --- | --- |
| 26 | 需要补充的其他内容 | - 河南省政府采购合同融资政策告知函 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 3、采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的供应商，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 - 4、本项目落实落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。 - 5、接收质疑函的方式和联系方式 - 供应商权益：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。接收质疑函的联系方式如下： 联系人：张女士 联系电话：15617303607 通讯地址：平顶山市新城区和盛时代广场7号楼912室 - 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 - 6、参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的,其投标(响应)文件无效 6.1、不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的； 6.2、不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加 密或者上传； 6.3、不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印； 6.4、不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者 不同供应商联系人的联系电话一张的； 6.5、不同供应商的投标(响应)文件内容存在两处以上细节错误一 致； 6.6、不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负 责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的； 6.7、不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者项目负责人签 字出自同一人之手； - 6.8、其它涉嫌串通的情形。 - 7、磋商文件内容前后不一致的以供应商须知前附表为准，供应商须知前附表没有的以最后内容为准。 - 8、四方信用评价 - ★专家特别注意：“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商）14《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5 日内对评审专家进行评价。2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后5 日内对代理机构进行评价。3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。 - 9、落实价格评审优惠政策 - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)规定的小微企业报价给予10%一20%(工程项目为3%一5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的(联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上)，给予联合体或大中型企业4%一6%(工程项目为1%一2%)的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。因本项目为专门面向中小微企业采购，故不再进行价格扣除。 |

一、总则

1.说明

1.1 适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购。

1.2 合格供应商的资格要求

详见“供应商须知前附表”

1.3 竞争性磋商采购的费用

竞争性磋商供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

2.竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）评分标准和方法

（4）合同条款及格式

（5）工程量清单及图纸

（6）响应文件格式

2.2 磋商文件的澄清、修改

2.2.1供应商对收到的磋商文件如有疑问，可要求澄清，应当在响应文件递交截止时间5 天前在电子交易系统中向采购代理机构提出。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或在电子交易系统中予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的答复在电子交易系统中公示给已下载磋商文件的潜在的供应商，并作为磋商文件的组成部分。

2.2.2 磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间前5天在电子交易系统中以澄清形式公示，但不指明澄清问题的来源，如果澄清发出的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标截止时间5天前，采购人可在电子交易系统中修改磋商文件并公示，如果修改的内容影响响应文件的编制且时间距投标截止时间不足5天的，相应延长投标截止时间。

2.2.4磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以电子交易系统中明确的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后在电子交易系统中发出的磋商文件为准。

注：因交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在投标截止时间前需自行查看项目进展、变更通知、澄清、修改及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

3.竞争性磋商响应文件

3.1竞争性磋商响应文件的编写

3.1.1响应文件应按第六章“竞争性磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。响应文件所附各种证明、证件等原件的扫面件（或图片）必须清晰可辨。

3.1.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关工期、磋商有效期、质量要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.1.3特别注意事项：本项目为电子化交易项目，电子化交易项目投标文件是供应商、供应商（以下简称“供应商”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

（一）电子化投标文件的签章

1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。

（二）电子化投标文件的格式及上传投标

1、供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。

注：（1）供应商投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传。

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

3.1.4供应商须将磋商文件要求的资质及相关人员证明材料等材料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。

3.2 竞争性磋商响应文件的组成

（1）报价函；

（2）报价一览表；

（3）法定代表人身份证明及授权委托书；

（4）资格证明文件；

（5）供应商基本情况表；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）供应商需要提供的其他材料；

（9）已标价工程量清单；

（10）附件。

3.3磋商保证金

本项目不收取磋商保证金

### 3.4 磋商有效期

3.4.1在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.5竞争性磋商响应文件的修改和撤回

3.5.1在本次竞争性磋商文件规定的截止递交时间前，供应商可以修改或撤回其竞争性磋商响应文件内容。

3.6磋商

全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到磋商现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

3.7评审

供应商应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。

3.7.1磋商程序

3.7.1.1、磋商小组对磋商文件进行熟悉确认。

3.7.1.2、磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

3.7.1.3、形式评审审查：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件中的形式评审进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

3.7.1.4、资格评审审查：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对通过形式评审的供应商进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

3.7.1.5、响应性评审审查：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对通过资格评审的供应商进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

3.7.1.6、磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各竞标人磋商的具体内容。

3.7.1.7、围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商。

3.7.1.8、磋商小组对符合采购需求的供应商进行两轮报价，第一轮报价即为响应文件中递交的报价，供应商只有通过形式性评审、资格性评审、响应性评审后方可进入第二轮报价，第二轮报价为最终报价，须在规定的时间内提交，最终报价不得超过响应文件中递交的报价。

经磋商确定最终采购需求，由磋商小组采用综合评分法对通过初步评审的供应商的响应文件进行综合评分。

3.7.2.磋商小组

3.7.2.1磋商小组由采购人依法组建，由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二，评标专家确定方式：从相关评标专家库中抽取。磋商小组工作由磋商小组主任主持。磋商小组主任由磋商小组成员推举产生，全体评委权利均相等。

3.7.2.2磋商小组负责对供应商的响应文件进行评审和比较。

3.7.3.磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3.7.4.磋商

磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

3.7.5.错误的修正

3.7.5.1磋商小组将对确定为实质性响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行校核，查出其是否存在表达上的错误，修正错误的原则如下：

3.7.5.1.1如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

3.7.5.1.2响应文件中填报的工期、质量目标前后不一致时，以开标一览表所填报为准。

3.7.6.保密及其它注意事项

3.7.6.1评标是招标工作的重要环节，评标过程严格保密。

3.7.6.2在评标工作结束后，凡与评标工作有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

3.7.7成交供应商的确定：磋商结束后，磋商小组推荐3名成交候选人。采购单位确定排名第一的成交候选人为成交供应商。当确定成交的成交候选人放弃中标资格、因不可抗力提出不能履行合同的，可以按序确定下一名候选人为成交供应商，并依次类推，也可重新开展采购活动。

3.7.8 评审保密

在确定成交供应商之前，凡属于响应文件的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，都不应向供应商或与该过程无公务关系的其他人泄露。如果供应商试图对采购人的评审过程或定标决定施加影响，则会导致其竞争性磋商响应文件被拒绝。

3.8签订合同

3.8.1 采购人向成交供应商发出成交通知书，并在指定的媒体上发布中标公告；

3.8.2 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订采购合同；

3.8.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后的供应商签订采购合同，以此类推，也可重新开展采购活动；

3.8.4 数量增减和服务内容变更范围：根据《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定执行。

第三章评分标准和方法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标报价 | 不高于采购最高限价且只能有一个有效报价 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的要求 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“供应商须知前附表”第7款的规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“供应商须知前附表”第7款的规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”第7款的规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”第7款的规定 |
| 2.1.3 | 响应性 评审 标准 | 采购内容 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  | 磋商有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |

评分标准及分值

| 2.2.1 |  | 分值构成 |  | 报价：35分 技术：50分 综合：15分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 2.2.3（1） | 技术 标 （施工 组织 设计） 50分 | 1、主要施工方案与技术措（0-8分） 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议得8分； 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排较合理，施工工艺、施工机械较合理、可行；对施工难点有较合理的建议的得5分； 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排基本合理，施工工艺、施工机械基本合理、可行；对施工难点有基本合理的建议的得3分； 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排不合理，施工工艺、施工机械不合理、不可行；对施工难点无合理的建议的得1分。 |  |  |
|  |  | 2、质量管理体系与措施（0-8分） 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施的得8分； 组织机构形式较合理，指挥系统、质量监控系统具体措施较可行，对项目提出较可行的保证措施的得5分； 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统具体措施基本可行，对项目提出基本可行的保证措施的得3分； 组织机构形式不合理，指挥系统、质量监控系统措施不可行，对项目提出的保证措施不可行的得1分。 |  |  |
|  |  | - 安全管理体系与措施（0-6分） 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，现场安全管理组织机构、人员配备满足要求，安全技术方案措施科学合理、先进可行的得6分； 施工安全生产保障体系基本健全，安全管理制度基本完善，现场安全管理组织机构、人员配备基本满足要求，安全技术方案措施合理、可行的得3分； 施工安全生产保障体系不健全，安全管理制度不完善，现场安全管理组织机构、人员配备不能满足要求，安全技术方案措施不合理、不可行的得1分。 |  |  |
|  |  | - 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（0-6分） 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生规定的得6分； 创安全文明标准化工地目标基本明确，针对项目实际情况，有可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置基本规范，基本符合有关文明施工、健康卫生的规定得3分； 创安全文明标准化工地目标不明确，针对项目实际情况的创建计划和相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划不可行，现场施工区、生活区、办公区等设置不规范，不符合有关文明施工、健康卫生的规定得1分。 |  |  |
|  |  | - 工期保证措施（0-6分） 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺的得6分； 工期承诺基本满足招标文件要求，工期保证措施基本合理且有针对性，有违约责任承诺的得3分； 工期承诺不能满足招标文件要求，工期保证措施不合理且没有针对性，没有具体的违约责任承诺的得1分。 |  |  |
|  |  | - 拟投入资源配备计划（0-5分） 投入的机械、劳动力、物资计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要的得5分； 投入的机械、劳动力、物资计划与进度计划基本呼应，采用的机械设备配置基本合理，基本满足安全技术规范和施工进度需要的得3分； 投入的机械、劳动力、物资计划与进度计划不呼应，采用的机械设备配置不合理，不能满足安全技术规范和施工进度需要的得1分。 |  |  |
|  |  | - 施工进度表与网络计划图（0-4分） 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求的得4分； 关键线路基本清晰、准确、完整、计划编制基本合理、可行、基本满足采购文件对工期的要求的得2分； 关键线路不准确，计划编制不可行的得1分。 |  |  |
|  |  | - 施工总平面图布置（0-4） 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序的得4分； 总体布置基本合理、基本满足施工需要的得2分； 总体布置不合理、不能满足施工需要的得1分。 |  |  |
|  |  | - 风险管理措施（0-3） 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力的得3分； 风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施的得2分； 风险防控管理措施不齐全，风险预控不符合规范要求，风险控制要点定位不准确，没有各阶段风险控制及应急措施的得1分。 |  |  |
|  |  | 以上评分项评标委员会根据供应商提供的技术标内容在规定区间内进行打分，若有缺项的或漏项的得0分。 |  |  |
| 2.2.3（2） | 综合标评分标准 15分 | 企业业绩（4分） | 企业自2022年1月1日以来每提供一项类似项目业绩得2分，最多得4分。（需提供施工合同扫描件，日期以合同签订日期为准）。 |  |
|  |  | 服务承诺（5分） | - 根据供应商对工程质量保修期内、质量保修期外的优惠承诺、服务承诺及技术措施等进行打分。 - 优惠及服务承诺内容、技术措施有针对性、合理可行的，得5分； - 优惠及服务承诺内容、技术措施基本可行的，得3分； - 优惠及服务承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得1分，没有不得分。 |  |
|  |  | 履职尽责承诺（6分） | 履职尽责内容、技术措施有针对性、合理可行的，得6分； 履职尽责承诺内容、技术措施基本可行、合理的，得3分； 履职尽责承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得1分，无承诺不得分。 |  |
| 2.2.3 (3) | 商务标评分标准 （35分） | 投标报价 （35分） | 通过形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准的供应商为有效投标供应商，有效投标供应商的磋商报价为有效磋商报价。（高于采购最高限价的磋商报价为无效磋商报价）。 满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的磋商报价为基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（基准价/最后磋商报价）*35 |  |

1、评标办法

本次采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的由采购人自行确定。

2、评审标准

  - 初步评审标准

2.1.1形式性评审标准：见评分办法前附表。

2.1.2资格性评审标准：见评分办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评分办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

2.2.l 分值构成

（1）商务标部分：见评分办法前附表

（2）技术标部分：见评分办法前附表；

（3）综合标部分：见评分办法前附表；

3．评标程序

3.1 初步评审

3.1.1磋商小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2供应商有以下情形之一的，其响应文件作无效处理：

（1）串通或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

（3）未按规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（5）不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

3.2 详细评审

1、磋商小组按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

2、计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

3、供应商得分的综合得分＝技术标部分得分＋综合标部分得分＋商务标部分得分。

4、供应商最终得分=各评委打分的算术平均值。

3.3 响应文件的澄清和补正

1、在磋商过程中，磋商小组可以要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2、澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3、磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商递一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3．4 评标结果

除“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分高到低的顺序推荐成交候选人。

磋商小组完评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章合同条款及格式(参考)

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 平顶山市住房和城乡建设局

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就         施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：     。

4.资金来源：  财政资金  。

# 5.工程内容：                  。

6.工程承包范围：乙方负责对本工程进行施工总承包，承包范围为：招标人提供的施工图涉及的工程量清单、补充图纸及工程变更、签证等全部内容。

二、合同工期

工期 ：       。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）       (¥         元)；

2.合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：      。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于        年      月     日签订。

十、签订地点

本合同在     市住建局   签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自     签字盖章    生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

| 发包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人： （签字） 组织机构代码： 11410400MB0Q91794W 地址： 平顶山市新城区长安大道东段 邮政编码： 467000 电 话： 0375-2633626 开户银行：中原银行平顶山长安路支行 账 号：60001368629016 | 承包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人： （签字） 组织机构代码： 地址： 邮政编码： 电 话： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

第二部分 通用合同条款

通用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：发包人和承包人双方的书面承诺及合同履行过程中签订的补充协议，图纸会审、签证单、设计变更、技术核定单、联系单、通知单、发包人审定施工组织设计及施工方案等，发包人书面同意由监理人书面发布的变更指示、工程签证、发包人审定方案等；发包人签字认可的工程会议纪要及备忘录、验收资料等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：       ；

资质类别和等级：        ；

联系电话：       ；

1.1.2.5 设计人：

名    称：         ；

资质类别和等级：       ；

联系电话：      ；

通信地址：      。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   / 。

1.1.3.9 永久占地包括：          /    。

1.1.3.10 临时占地包括：           /  。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》（国务院令279号）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）及我国现行法律法规和地方性行政法规等 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：   /   。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /      ；

发包人提供国外标准、规范的份数：       /        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       /        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /   。

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件（如有）；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）招标文件及招标文件有关问题的备忘录及其附件；

（7）通用合同条款；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单或预算书。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：   2套    ；

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  竣工资料  ；

承包人提供的文件的期限为： 竣工验收合格30日内；

承包人提供的文件的数量为： 按发包人要求 ；

承包人提供的文件的形式为： 纸质版 ；

发包人审批承包人文件的期限：  收到文件7日内  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

# 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 市住建局 ；

发包人指定的接收人为：        。

承包人接收文件的地点： 施工过程中项目部接收文件的地址为：项目现场临时办公室。可通过快递、专人、挂号信等书面形式按上述地址送达，也可通过微信、qq、电子邮件和手机短信等电子传输方式送达；快递、挂号信送达的，以快递、挂号信上邮戳或回执载明的时间为送达时间，专人送达的，以承包人签收时间为送达时间；若拒签的，以送达人提供的证据为准。以电子邮箱、微信和QQ传输的，送达时间为电子邮箱、微信和QQ的发出时间；

承包人指定的接收人为：           。

监理人接收文件的地点：     /   ；

监理人指定的接收人为：    /     。

# 1.10 交通运输

# 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

# 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 执行平顶山市当地政府的相关规定   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：   /  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由       承包人       承担。

# 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   /     。

# 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

按通用条款执行   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/     。

# 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：       /   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：1、工程量清单存在缺项、漏项执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）9.4、9.5条；2、工程量清单偏差执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）9.6条 。

2. 发包人

# 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：       ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使和履行本合同约定的发包人的确认工期、确认支付、工程变更、确认签证、确认价格、确认结算金额的各项权利和义务；

# 2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7日前    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工用水、电力等施工所必需的条件接至施工现场内；（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

# 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /    。

发包人是否提供支付担保：      /        。

发包人提供支付担保的形式：    /    。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  提交完整竣工资料、竣工图纸及竣工图电子文档  。

承包人需要提交的竣工资料套数：   按发包人要求   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   自行承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：  按通用条款执行    。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面及电子文档   。

（10）承包人应履行的其他义务：      /          。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：       ；

身份证号：           ；

建造师执业资格等级：        ；

建造师注册证书号：       ；

安全生产考核合格证书号：      ；

联系电话：          ；

通信地址：     /     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全面代表法定代表人，依据合同约定，履行本工程项目承包人的职责。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 同通用条款  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  / 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： / 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：   /   。

# 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  / 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：        在开工前 7 日            。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  承包人无正当理由拒绝撤换关键人员，自发包人提出撤换关键人员书面要求之后7日起，每拖延一天不撤换，向发包人缴纳500元违约金，直至撤换为止。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   合同履行过程中承包人关键岗位人员（项目经理、技术负责人）每个月在现场时间均不得少于 20 天，否则视为缺勤。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人的项目管理班子人员原则上不允许更换、如遇特殊情況更换上述人员时、应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意，后任继续行使合同文件约定的前任职权，履行前任的义务，未经发包人同意，不得任意调换和撤离，否则由承包人承担相应的违约责任。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 每缺勤一天，发包人收取 100元/人的违约金。

3.3.6 技术负责人

姓名：       ；专业：    ；职称等级：         。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   /   。

主体结构、关键性工作的范围：  /     。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /     。

其他关于分包的约定：        /      。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：           按通用条款执行  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：          /              。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    /     。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：       详见监理合同        。

关于监理人的监理权限：       详见监理合同        。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：            /          。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）           /                   ；

（2）           /                   ；

（3）          /                    。

5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    /        。

关于工程奖项的约定：        /     。

# 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 提前1日通知监理工程师   。

监理人不能按时进行检查时，应提前  12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 12  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： /   。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  /    。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：    /  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：     按通用条款执行        。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： / 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   开工前3天      。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：              收到后7天                    。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：       按通用条款执行          。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  以总监理工程师签发的开工令为准  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：    合同签订后10日内        。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   /        。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

/                          。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   /    。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    按通用条款执行    。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：  /  ；

# 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：           /        。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    /      。

# 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：       按发包人及监理人要求               。

# 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：      承包人承担        。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：        /      。

施工现场需要配备的试验设备：         /       。

施工现场需要具备的其他试验条件：        /    。

# 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                 /   。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  本次工程量清单中若有漏项或缺项的子目，对于设计变更、签证的项目及招标范围内未包括的工程（如发包人交由承包人施工），工程量按实际发生计量 。

# 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:   施工过程中图纸变更、发包人要求的变更和现场签证、技术核定、联系函、报告单均作为变更估价依据。综合单价执行通用条款，如工程量清单中没有，且无适用或类似的子目，依据本合同专用条款“12.3.1计量原则”组价后按投标优惠比例执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：        /       。

发包人审批承包人合理化建议的期限：         /      。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                /      。

# 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：       /         。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  按通用条款执行  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：      是         。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                  /                    ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：《平顶山工程造价》2021年第一期，不足部分按市场询价计入。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：        /             。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：   /   。

风险费用的计算方法：       /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /           。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：     /                  。

风险费用的计算方法：    /            。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /        。

3、其他价格方式：            /             。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  施工合同签订后，支付合同价的30%作为预付款 。

预付款扣回的方式：  在第二次拨付进度款时扣回  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：        /          。

预付款担保的形式为：          /                。

12.3 计量

12.3.1 计量原则：1、工程按照《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《河南省建设工程工程量清单计价规范实施细则》配套解释及相关文件。

2、定额套用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、定额套用《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)、定额套用《河南省通用安装工程预算定额》(HAA1-31-2016)配套解释及相关文献。

3、人工类指数、机械类指数、管理类指数执行豫建标定【2020】42号文第8期（2020年7~12月）价格指数。

4、材料价参考《平顶山工程造价》2021年第一期价格信息指导价，不足部分按市场询价计入。

5、税金执行豫办标函【2019】193号文，采用一般计税法按9%计取。

6、本工程夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费按规定计取。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：       按通用条款执行        。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：           /             。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：              /            。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /          。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：        /         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：            /                 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：施工单位于每月的25日前向工程监理单位报送所完成的工程量和价款，经监理单位核定，建设单位认可后按已完成合同内清单计价的80%的比例支付给施工单位，若施工过程中因变更、工程签证等实际发生的工程量和价款超出合同清单的部分按70%计量。建设单位累计向施工单位支付合同价款的85%后停止拨款。工程竣工验收达到合格，结算完毕付至结算价的97%，余3%待缺陷责任期满后三十日内一次付清（无息）。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 工程款按节点支付，承包人向监理人提交工程进度款付款申请，清单中附有已完成工程量报表与相关资料   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   / 。12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 每月25日承包人上报本月完成的合格工程的工程量预算及支付申请，监理单位接受申请后7个工作日审核完毕，并送交发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   /       。

（2）发包人支付进度款的期限：          /      。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /    。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  12  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：            /        。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：项目完工并通过验收后，承包人应于30日内完成工程移交和接收工作。在移交、接收工作未完成前，由承包人承担工程照管、成品保护、保管工作，保证已完工项目正常使用，因保护不及时造成人身伤害或其他安全事故的，由承包人自行承担相关费用和责任。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                 /                                。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：      /     。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                     /               。

（1）单机无负荷试车费用由          /           承担；

（2）无负荷联动试车费用由          /           承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：           /             。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：      竣工验收合格    。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格30日内 。

竣工结算申请单应包括的内容：  符合现行国家、省、市有关规定   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  按通用条款执行  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用条款执行  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：           按通用条款执行             。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                    。

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  /。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /    ；

（2）  /   的工程款；

（3）其他方式：    /     。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     /   种方式：

- 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

- 其他扣留方式：    /    。

关于质量保证金的补充约定：      /     。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按通用条款执行。

16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：               /              。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                   /                          。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                          /    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                /                          。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：              /                 。

（7）其他：                        /                  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：             /               。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  由承包人承担全部费用并承担相关的法律责任  。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   因承包人原因造成的重大质量、安全事故，发包人有权终止合同，并有权追偿因此而造成的所有损失。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                          /     。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）风力等级≥6 级的刮风天气；

（2）24 小时内降水总量≥75 毫升的降雨；24小时内降雪量≥10 毫升的降雪；能见度≤200 米的雾霾天气；冰雹天气；雷击；

（3） 里氏震级在4级及以上或者烈度达到6度及以上的地震、余震；（4）洪水爆发、地下水管涌、海啸、地下有害埋藏物等；

（5）核反应、辐射、放射性污染、飞行 物坠落、太阳磁暴、日食等；

（6）连续三天日最高气温在35℃以上的高温天气；连续三天日最低气温低于-10℃严寒天气；

（7）无法采取防范措施的自然灾害或自然力的破坏作用；

（8）政治动乱、战争、入侵等；

（9）非合同任何一方责任导致的社会骚乱、游行示威、恐怖行为、罢工等；

（10）非合同任何一方责任引起的火灾、爆炸、水灾等；

（11）类似非典、新冠肺炎等传染性疾病爆发流行；

（12）省、市、县级人民政府的扬尘治理等政令导致项目无法顺利实施

# 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    按通用条款执行       。

# 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   /    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人 。

20. 争议解决

# 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

# 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：              /               。

选定争议评审员的期限：                /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：         /            。

其他事项的约定：                    /                 。

# 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                。

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地有管辖权的   人民法院起诉。

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：   平顶山市住房和城乡建设局

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就         （工程全称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括工程量清单及图纸内的全部工程。

具体保修的内容，双方约定如下：   /     。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：     /        。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：              承包人(公章)：

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

地  址：平顶山市新城区长安  地  址：

大道东段

电  话： 0375-2633626       电  话：

开户银行：中原银行平顶山长  开户银行：

安路支行

账  号：60001368629016       账  号：

邮政编码：  467000           邮政编码：

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 | / | 生产副经理 | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 其他人员 | / | 安全科长 | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 项目经理 | 助理工程师 | / |
| 项目副经理 | / | 项目副经理 | / | / |
| 技术负责人 |  | 技术负责人 | 工程师 | / |
| 造价管理 |  | 造价员 |  | / |
| 质量管理 |  | 质量员 |  | / |
| 材料管理 |  | 材料员 |  | / |
| 计划管理 | / | 计划员 | / |  |
| 安全管理 |  | 安全员 |  | / |
| 其他人员 |  | 施工员 |  | / |
|  |  | 资料员 |  | / |
|  | / | 专职安全员 | / | / |

- 工程量清单及图纸

一、工程量清单编制依据

1、施工图纸等；

- 2、工程按照《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《河南省建设工程工程量清单计价规范实施细则》配套解释及相关文件。

- 3、定额套用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、定额套用《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)、定额套用《河南省通用安装工程预算定额》(HAA1-31-2016)配套解释及相关文献。

- 4、人工类指数、机械类指数、管理类指数执行豫建标定【2020】42号文第8期（2020年7~12月）价格指数。

- 5、材料价参考《平顶山工程造价》2021年第一期价格信息指导价，不足部分按市场询价计入，由供应商自主报价。

- 6、税金执行豫办标函【2019】193号文，采用一般计税法按9%计取。

- 7、本工程夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费按规定计取。

- 工程量清单（交易系统附件中自行下载）。

三、图纸（交易系统附件中自行下载）。

第六章   竞争性磋商响应文件封面格式

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商单位：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）：

日    期：  年   月   日

### 目录

## （格式自拟）

### 一、报 价 函

（采购人）              ：

经研究，我们决定参加  （项目名称）采购活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.按磋商文件规定的各项要求，我单位经研究磋商文件后，我方愿以人民币          （小写）元的磋商报价，工期：    个月，按磋商文件的要求提供本次采购范围内的全部服务。

2.如果我们的报价文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

3.若我方成交，我们保证向采购代理机构按国家相关收费标准交纳成交服务费。

4.我们已经详细审阅和理解了本磋商文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和有关附件，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5.我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6.我们同意按磋商文件规定遵守贵机构有关采购的各项规定。

7.我方的响应文件自磋商截止之日起有效期为60日历天。

8.               （其他说明）

供应商名称：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日      期：

二、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 磋商报价 | 大写： 小写： |
| 投标范围 |  |
| 质量标准 |  |
| 工期 |  |
| 项目经理 | 姓名： 注册编号： |
| 其它补充说明 |  |

供应商名称：       （电子签章）

法定代表人：       （电子签章）

日期：    年    月     日

三、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：______________

单位性质：________________

地址：____________________

成立时间：______年__月__日

经营期限：________________

姓名：_________性别：_____年龄：______职务：________

系________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：________________（电子签章）

日      期：______年____月_____日

（二）授权委托书

本人________（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人，现委托________（姓名、电话）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）     的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证（正反两面）扫描件或图片。

供应商名称：________________（电子签章）

法定代表人：________________（电子签章）

身份证号码：________________________

委托代理人：______________________

身份证号码：________________________

日期：____年______月______日

四、资格证明文件

（一）平顶山市政府采购供应商信用承诺函

致  （采购人或采购代理机构）  ：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，保证投标文件内容真实有效，不虚假承诺，采购人有权在签订合同前要求我单位提供相关证明材料以核实承诺事项的真实性，一经查实弄虚作假，可取消中标资格，我单位承担因此所引起的一切法律后果。

供应商（电子签章）：

法定代表人(签字或电子签章)：

日期：       年    月    日

## （二）其他资格证明材料

五、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户行名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

## 六、施工组织设计

（格式自拟）

## 七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、劳动合同、养老保险证明及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书编号 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

| 姓名 |  | 年 龄 |  |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业职称 |  | 职 务 |  |  | 拟任岗位名称 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

## 八、供应商需要提供的其他材料

## 九、已标价工程量清单

附件1

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于 建筑业  ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）

3、非中小企业可不提供此项内容。

附件2                      残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（电子签章）

日      期：   年    月     日

注：1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 非残疾人福利性单位可不提供此项内容。

## 附件3                        监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明材料。

注：符合政策要求的供应商提供，不符合的无需填写此项内容。

供应商投标基本信息采集表

- 投标人名称：                统一社会信用代码：

- 企业地址：

- 法定代表人：            委托人：            联系电话：

4、项目经理：         注册证书编号：

5、类似业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目经理 | 合同金额 | 合同签订日期 | 验收日期 | 中标公示查询网站（若有请写明网站名称即可、若无写“/”） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商投标基本信息采集表仅为评标汇总时需要，不作为评审依据，请投标单位汇总后列出即可，无需重复提交相关材料。