驻马店市中医院病房改造及能力提升项目（4标段）
招 标 文 件
项目编号：ZMD2026-034
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招   标   人：驻马店市中医院
招标代理机构：河南博研信众招标代理有限责任公司 

日        期：2026年08月

招标代理项目部人员组成
一、项目负责人宋悦（建设类注册执业（职业）资格证号：豫241141457112）
二、其他人员

 1、姓名：徐秋云   Z45020240157（职业资格或岗位证号）

 2、姓名：毕松超   Z45020240156（职业资格或岗位证号）
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第一章 招标公告

驻马店市中医院病房改造及能力提升项目

招标公告

项目编号：ZMD2026-034

1.招标条件

本招标项目驻马店市中医院病房改造及能力提升项目已由驻马店市发展和改革委员会以驻发改审批〔2025〕70号文批准建设，投资项目在线审批监管统一代码：2505-411700-04-02-768049，招标人为驻马店市中医院，建设资金来自上级政府投资和地方配套及单位自筹解决（已落实），项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：驻马店市中医院病房改造及能力提升项目
2.2项目编号：ZMD2026-034
2.3建设规模及内容：驻马店市中医院病房改造及能力提升项目对院区内的外科楼、内科楼、老门诊楼、儿科综合楼等区域进行改造升级，改造总建筑面积26800.00㎡。主要包括:将部分病房由四人间改造成二人间或三人间病房；卫生间提升改造，公共卫生间增设无障碍设施；消防设施改造和整体环境改造；配电盘改造；污水处理设备提升改造；电梯更新改造；中央空调升级改造；护士站改造；地下水网改造；墙面升级改造；更换门窗；PVC地板升级改造；安装紧急呼叫系统等。
2.4 建设地点：驻马店市中医院

2.5最高投标限价：

1标段：11076522.08元

2标段：7516517.25元

3标段：8655965.59元

4标段：5073968.33元

5标段：5711646.99元

2.6招标范围：

1标段（康复楼、外科楼、污水处理楼改造）：工程量清单、施工图纸设计范围内及招标文件中所有内容。
2标段（老门诊楼、儿科病房综合楼、急诊楼、放射楼、院内管网和沥青路面改造）:工程量清单、施工图纸设计范围内及招标文件中所有内容。

3标段（内科楼和体检楼改造）：工程量清单、施工图纸设计范围内及招标文件中所有内容。

4标段（高效磁悬浮离心式机组）（专业工程暂估价）： 包含设备及相关材料的采购等内容，并按规范、规定完成各项验收、试运行、项目移交及竣工备案、保修责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作、维保期的维保工作等，最终招标内容以专业工程暂估价采购清单和招标答疑纪要为准。
5标段（呼叫系统）：工程量清单、施工图纸设计范围内及招标文件中所有内容。
2.7计划工期：100日历天。
2.8质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范标准并通过行业主管部门验收。

2.9标段划分：本项目共划分为5个标段。

1标段（康复楼、外科楼、污水处理楼改造）；

2标段（老门诊楼、儿科病房综合楼、急诊楼、放射楼、院内管网和沥青路面改造）；

3标段（内科楼和体检楼改造）；

4标段（高效磁悬浮离心式机组）（专业工程暂估价）；
5标段（呼叫系统）；
2.10依据《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离 ”管理办法（试行）》 (豫发改公管规〔2025〕559 号)及关于印发《驻马店市政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”规范指引》的通知（驻发改公管〔2025〕274号）等相关规定，本项目招投标活动采用“评定分离”方式确定中标人，定标方法采用“核查随机法”。
3.投标人资格要求

1-3标段：
3.1投标人具有独立法人资格，提供有效的营业执照。

3.2资质要求：投标人具有建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力（自行承诺）。

3.3项目经理要求：拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（须提供电子注册证书及全国或河南省建筑市场监督公共服务平台“四库一平台”注册人员查询信息），具有有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（自行承诺），提供投标人为其缴纳的社保证明（社保证明至少应包含基本养老保险；社保证明打印时间应为招标公告发布之日后，社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳）和劳动合同。

3.4技术负责人要求：拟派技术负责人须具有相关专业中级（含中级）及以上技术职称，提供投标人为其缴纳的社保证明（社保证明至少应包含基本养老保险；社保证明打印时间应为招标公告发布之日后，社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳）和劳动合同

3.5财务要求：投标人在投标截止前其财产没有处于被接管、冻结，破产状态（自行承诺）；并提供2023年度至2025年度经审计的财务报告（如投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供基本开户银行出具的资信证明）。

3.6信誉要求：
①投标人及拟派项目经理不得被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内（提供查询证明材料，查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间前，查询结果需显示时间）。

②投标人被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的，拒绝参与本项目的投标活动（提供查询证明材料，查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间前，查询结果需显示时间）。

③对被列入“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人，拒绝参与本项目的投标活动。投标人的法定代表人、拟派项目经理未被列入“失信被执行人”。投标人须通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“专项查询”→“失信被执行人”→跳转至“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”查询投标人、法定代表人、项目经理；通过“信用中国”网站“专项查询”→查询“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”，同时通过“中国政府采购网”网站查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”（投标人须按以上查询方式进行查询并在投标文件中提供网页截图或网页打印页，截图或打印页须包括查询日期，查询日期为招标公告发布之后至投标截止时间前并加盖公章。有失信记录的拒绝参与本项目的投标活动）。

④根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》（豫建行规〔2024〕7号）规定，被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，不能使用标注异常资质承揽本工程（投标文件中须提供全国和河南省建筑市场监管公共服务平台资质查询截图，查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间前，查询结果须显示网页时间。如在全国或河南省建筑市场监管公共服务平台无本企业信息，投标人可提供显示“暂无数据的查询结果”，视为“未被全国或河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常”）。

3.7其他要求：
①投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消；在最近三年内（自2023年1月1日以来）没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。（自行承诺）

②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（提供“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果网页截图，需显示公司基本信息、主要人员信息、股东信息）

3.8本次招标不接受联合体投标。
4标段：

3.9投标人具有独立法人资格，提供有效的营业执照。

3.10资质要求：投标人具有建设主管部门颁发的机电工程施工总承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力（自行承诺）。

3.11项目经理要求：拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（须提供电子注册证书及全国或河南省建筑市场监督公共服务平台“四库一平台”注册人员查询信息），具有有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（自行承诺），提供投标人为其缴纳的社保证明（社保证明至少应包含基本养老保险；社保证明打印时间应为招标公告发布之日后，社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳）和劳动合同。

3.12技术负责人要求：拟派技术负责人须具有相关专业中级（含中级）及以上技术职称，提供投标人为其缴纳的社保证明（社保证明至少应包含基本养老保险；社保证明打印时间应为招标公告发布之日后，社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳）和劳动合同
3.13财务要求：投标人在投标截止前其财产没有处于被接管、冻结，破产状态（自行承诺）；并提供2023年度至2025年度经审计的财务报告（如投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供基本开户银行出具的资信证明）。

3.14信誉要求：
①投标人及拟派项目经理不得被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内（提供查询证明材料，查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间前，查询结果需显示时间）。

②投标人被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的，拒绝参与本项目的投标活动（提供查询证明材料，查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间前，查询结果需显示时间）。

③对被列入“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人，拒绝参与本项目的投标活动。投标人的法定代表人、拟派项目经理未被列入“失信被执行人”。投标人须通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“专项查询”→“失信被执行人”→跳转至“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”查询投标人、法定代表人、项目经理；通过“信用中国”网站“专项查询”→查询“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”，同时通过“中国政府采购网”网站查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”（投标人须按以上查询方式进行查询并在投标文件中提供网页截图或网页打印页，截图或打印页须包括查询日期，查询日期为招标公告发布之后至投标截止时间前并加盖公章。有失信记录的拒绝参与本项目的投标活动）。

④根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》（豫建行规〔2024〕7号）规定，被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，不能使用标注异常资质承揽本工程（投标文件中须提供全国和河南省建筑市场监管公共服务平台资质查询截图，查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间前，查询结果须显示网页时间。如在全国或河南省建筑市场监管公共服务平台无本企业信息，投标人可提供显示“暂无数据的查询结果”，视为“未被全国或河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常”）。

3.15其他要求：
①投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消；在最近三年内（自2023年1月1日以来）没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。（自行承诺）

②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（提供“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果网页截图，需显示公司基本信息、主要人员信息、股东信息）

3.16本次招标不接受联合体投标。
5标段：
3.17投标人具有独立法人资格，提供有效的营业执照。

3.18资质要求：投标人具有建设主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力（自行承诺）。

3.19项目经理要求：拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（须提供电子注册证书及全国或河南省建筑市场监督公共服务平台“四库一平台”注册人员查询信息），具有有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（自行承诺），提供投标人为其缴纳的社保证明（社保证明至少应包含基本养老保险；社保证明打印时间应为招标公告发布之日后，社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳）和劳动合同。

3.20技术负责人要求：拟派技术负责人须具有相关专业中级（含中级）及以上技术职称，提供投标人为其缴纳的社保证明（社保证明至少应包含基本养老保险；社保证明打印时间应为招标公告发布之日后，社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳）和劳动合同
3.21财务要求：投标人在投标截止前其财产没有处于被接管、冻结，破产状态（自行承诺）；并提供2023年度至2025年度经审计的财务报告（如投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供基本开户银行出具的资信证明）。

3.22信誉要求：
①投标人及拟派项目经理不得被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内（提供查询证明材料，查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间前，查询结果需显示时间）。

②投标人被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的，拒绝参与本项目的投标活动（提供查询证明材料，查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间前，查询结果需显示时间）。

③对被列入“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人，拒绝参与本项目的投标活动。投标人的法定代表人、拟派项目经理未被列入“失信被执行人”。投标人须通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“专项查询”→“失信被执行人”→跳转至“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”查询投标人、法定代表人、项目经理；通过“信用中国”网站“专项查询”→查询“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”，同时通过“中国政府采购网”网站查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”（投标人须按以上查询方式进行查询并在投标文件中提供网页截图或网页打印页，截图或打印页须包括查询日期，查询日期为招标公告发布之后至投标截止时间前并加盖公章。有失信记录的拒绝参与本项目的投标活动）。

④根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》（豫建行规〔2024〕7号）规定，被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，不能使用标注异常资质承揽本工程（投标文件中须提供全国和河南省建筑市场监管公共服务平台资质查询截图，查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间前，查询结果须显示网页时间。如在全国或河南省建筑市场监管公共服务平台无本企业信息，投标人可提供显示“暂无数据的查询结果”，视为“未被全国或河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常”）。

3.23其他要求：
①投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消；在最近三年内（自2023年1月1日以来）没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。（自行承诺）

②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（提供“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果网页截图，需显示公司基本信息、主要人员信息、股东信息）

3.24本次招标不接受联合体投标。

4.企业注册

4.1投标人首先通过驻马店市公共资源交易中心电子招投标交易平台网站(以下简称“交易平台网站”)（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）进行交易主体注册，然后按网站通知公告及下载中心有关要求填报企业信息和上传有关扫描件原件，提交并完善企业投标所需资料信息,由企业自行核验通过，最后自行选择办理“标证通”手机证书或者实体CA数字证书。“标证通”办理见https://www.bqpoint.com/epbzt/index.html。实体CA数字证书申请咨询电话(北京CA：4009197888华测CA：4006202211深圳CA：4001123838信安CA：0371-96596 )。

4.2请各投标人网上报名时注意完善主体信息（如开户银行及开户账号等），以免未填写或错误导致系统判定废标。
5.招标文件的获取

5.1招标文件获取时间：凡有意参加投标者请于2026年08月27日8:00时至2026年09月02日18:00时，登录“驻马店市公共资源交易中心”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统免费下载招标文件及相关资料。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

5.2招标文件获取方式：凭CA密钥登陆会员系统并按网上提示下载招标文件及资料。（详见交易平台网站下载中心栏目里投标人操作手册）。

5.3获取招标文件后，投标人请到“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）下载中心栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具以及CA密钥制作电子投标文件。

6.资格审查方式 
6.1本招标工程项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

6.2本项目采用不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件及原件，投标企业应在项目开标前，将项目经理、人员、资质、业绩、荣誉、财务等投标所需材料扫描件，上传至驻马店市公共资源电子交易平台诚信库中，同时在“资格审查材料（不见面开标）”菜单下按标段挑选该标段投标所用资格审查材料，以供评标过程中评委查阅。评标时以电子投标文件及“资格审查材料（不见面开标）”菜单中选取的信息为准。 

7.投标文件的递交

7.1投标文件的递交截止时间（同投标截止时间）：2026年09月16日09时00分。

7.2投标文件的递交方式：投标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

7.3逾期或未按照指定方式递交的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易平台》上发布。

9.其他补充事宜

9.1投标人和其他利害关系人在招标过程中如有异议请按照相关法律法规的规定，通过电子招标投标交易平台依法向招标人提出异议。

9.2本项目多标段实行兼投不兼中。投标人可同时参加本项目多个标段投标，但最多只能中标一个标段。各标段评标独立开展，全部产生中标候选人，经核查后合格的中标候选人即可进入定标程序，定标阶段按标段编号从小到大依次定标；投标人一旦被确定为某一标段中标人，不再参与其余标段定标，其余标段在剩余中标候选人中完成定标。剔除后标段不满足定标条件的，该标段重新招标。前序标段中标人因故被取消资格，不改变后续标段已定标结果。

9.3本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

9.4远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易电子交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPbidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

9.5因驻马店不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求：

（1）网络要求：网络带宽4M以上。

（2）硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。

（3）人员要求：对于参与驻马店不见面交易系统开标的投标人，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址：（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/InfoDetail/?InfoID=09eaacd6-a524-447f-a5fd-776c58eb1582&CategoryNum=026001）
10.联系方式

招标人：驻马店市中医院

联系人：陈先生
电话： 17603962169
地址：河南省驻马店市解放路西段895号 
招标代理机构：河南博研信众招标代理有限责任公司

联系人：贾先生 

电话：0396-2697890
地址：驻马店市泰山路与复兴路交叉口西北角经纬花园1号楼
监督部门：驻马店市驿城区住房和城乡建设局

地 址：驻马店市驿城区健康路与建新街交叉口向西100米

电 话：0396-2138991

11、特别提醒

因驻马店不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求：

1、网络要求：

网络带宽4M以上。

2、硬件要求

电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。

3、人员要求

对于参与驻马店不见面交易系统开标的投标企业代表，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址：（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-

6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005）

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	招标人：驻马店市中医院

联系人：陈先生

电话： 17603962169

地址：河南省驻马店市解放路西段895号 

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：河南博研信众招标代理有限责任公司

联系人：贾先生 

电话：0396-2697890
地址：驻马店市泰山路与复兴路交叉口西北角经纬花园1号楼

	1.1.4
	项目名称
	驻马店市中医院病房改造及能力提升项目

	1.1.5
	建设地点
	驻马店市中医院

	1.1.6
	建设规模
	/

	1.2.1
	资金来源
	上级政府投资和地方配套及单位自筹解决（已落实），100%

	1.2.2
	资金落实情况
	资金已落实

	1.3.1
	招标范围
	包含设备及相关材料的采购等内容，并按规范、规定完成各项验收、试运行、项目移交及竣工备案、保修责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作、维保期的维保工作等，最终招标内容以专业工程暂估价采购清单和招标答疑纪要为准。

	1.3.2
	计划工期
	100日历天

	1.3.3
	质量标准
	达到国家现行有关施工质量验收规范标准并通过行业主管部门验收

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、投标人具有独立法人资格，提供有效的营业执照。

2、资质要求：投标人具有建设主管部门颁发的机电工程施工总承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力（自行承诺）。

3、项目经理要求：拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（须提供电子注册证书及全国或河南省建筑市场监督公共服务平台“四库一平台”注册人员查询信息），具有有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（自行承诺），提供投标人为其缴纳的社保证明（社保证明至少应包含基本养老保险；社保证明打印时间应为招标公告发布之日后，社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳）和劳动合同。

4、技术负责人要求：拟派技术负责人须具有相关专业中级（含中级）及以上技术职称，提供投标人为其缴纳的社保证明（社保证明至少应包含基本养老保险；社保证明打印时间应为招标公告发布之日后，社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳）和劳动合同

5、财务要求：投标人在投标截止前其财产没有处于被接管、冻结，破产状态（自行承诺）；并提供2023年度至2025年度经审计的财务报告（如投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供基本开户银行出具的资信证明）。

6、信誉要求：

①投标人及拟派项目经理不得被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内（提供查询证明材料，查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间前，查询结果需显示时间）。

②投标人被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的，拒绝参与本项目的投标活动（提供查询证明材料，查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间前，查询结果需显示时间）。

③对被列入“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人，拒绝参与本项目的投标活动。投标人的法定代表人、拟派项目经理未被列入“失信被执行人”。投标人须通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“专项查询”→“失信被执行人”→跳转至“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”查询投标人、法定代表人、项目经理；通过“信用中国”网站“专项查询”→查询“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”，同时通过“中国政府采购网”网站查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”（投标人须按以上查询方式进行查询并在投标文件中提供网页截图或网页打印页，截图或打印页须包括查询日期，查询日期为招标公告发布之后至投标截止时间前并加盖公章。有失信记录的拒绝参与本项目的投标活动）。

④根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》（豫建行规〔2024〕7号）规定，被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，不能使用标注异常资质承揽本工程（投标文件中须提供全国和河南省建筑市场监管公共服务平台资质查询截图，查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间前，查询结果须显示网页时间。如在全国或河南省建筑市场监管公共服务平台无本企业信息，投标人可提供显示“暂无数据的查询结果”，视为“未被全国或河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常”）。

7、其他要求：
①投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消；在最近三年内（自2023年1月1日以来）没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。（自行承诺）

②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（提供“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果网页截图，需显示公司基本信息、主要人员信息、股东信息）

8、本次招标不接受联合体投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

□接受，应满足下列要求：

联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

	1.9.1
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

投标人自行踏勘现场

	1.10.1
	投标预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开        

投标单位在收到招标文件三日内，如有疑问登录交易平台向招标单位和招标代理机构提问，招标单位及招标代理机构审查后认为如有必要答疑，会将答疑纪要在交易平台公布。

	1.11
	分包
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□允许，分包内容要求：

        分包金额要求：

        接受分包的第三人资质要求：

	1.12 
	偏离
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□允许，可偏离的项目和范围见第七章

       “技术标准和要求”：

        允许偏离最高项数：      
      偏差调整方法：          

	2.1 
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的补充文件（如有）、暂估价清单

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间：递交投标文件截止之日10日前

形式：登录交易平台匿名提出

	2.3.1
	招标人书面澄清的时间
	时间：递交投标文件截止之日15日前

形式：交易平台书面澄清

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	时间：招标文件的补充文件发出之日2日内

形式：登录交易平台匿名确认

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	时间：招标文件的补充文件发出之日2日内

形式：登录交易平台匿名确认

	2.4
	投标人对招标文件提出异议的截止时间
	递交投标文件截止之日10日前，招标人收到异议，3日内给予答复；逾期未提出的视为无异议。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标人认为应提交的资料

	3.3.1
	投标有效期
	120日历天（从投标截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
(要求
投标保证金的金额：捌万元整（80000.00元）
投标保证金提交截止时间：同投标截止时间

转账形式：投标人须登录交易系统，在【业务管理】里面的【保证金交纳查询】菜单里，查找该标段的投标保证金收款账户，投标人可挑选该标段对应的任一个账户按要求递交投标保证金，交纳完成后，在【保证金交纳查询】菜单里下载打印投标保证金交纳回执单，投标人必须将投标保证金交纳回执单的复印件装订到投标文件中并加盖公章。

投标人将投标保证金于开标时间前登录交易系统从本公司基本账户一次性足额存至驻马店市公共资源交易中心指定账户,不得以现金提交，逾期到账的投标保证金不予受理。（未从基本账户汇出或未按时到账者视为无效）。如联合体投标，应当以联合体中牵头人的名义提交保证金。

电子投标保函缴纳方式：

①投标企业必须首先确认本企业诚信库内填写的基本账户相关信息真实准确；

②企业可以在交易中心电子交易系统业务管理“电子保函申请”功能中自主选择电子保函平台、承保机构办理电子保函业务；

③办理电子投标保函费用必须出自投标企业基本账户；

④投标截止时间前投标企业应按照以上要求在保函平台中申请并生成电子投标保函。否则开标现场交易系统将无法获取到该投标单位的电子投标保函，视为未交纳投标保证金，其投标文件将被拒绝，不能参加开标活动。

□不要求

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2023、2024、2025年度；若投标人成立时间不足三年的提供自成立时间后年度财务报告

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	近三年（2023、2024、2025年度），新成立的公司提供自公司成立以来

	3.5.4
	正在施工和新承接的项目的年份要求
	/

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	近三年（2023、2024、2025年度），新成立的公司提供自公司成立以来

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许             □允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	电子投标文件

（1）经过加密的电子投标文件上传件为正本。

（2）所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人单位的CA 印章。

（3）所有要求法定代表人签字的地方都须加盖法定代表人CA 印章。需要委托代理人签字的地方，可由委托代理人签字后以图片的形式扫描上传。

	3.7.4
	投标文件份数
	1、加密的电子投标文件壹份（*.zmdtf 格式，在交易系统指定位置上传）

	4.2.1
	投标截止时间
	2026年09月16日09 时00分(北京时间)

	4.2.2
	投标文件递交
	电子投标文件的递交

各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.zmdtf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

	4.2.3
	资格审查文件及业绩信誉资料原件的递交
	投标人无需递交纸质投标文件及原件，投标企业应在项目开标前，将投标所需资料扫描件，上传至驻马店市公共资源电子交易平台诚信库中，并且在“资格审查材料（不见面开标）”菜单下按标段挑选该标段投标所用资格审查材料，以供评标过程中评委查阅。评标时以电子投标文件及“资格审查材料（不见面开标）”菜单中选取的信息为准。

	4.2.4
	是否退还投标文件
	 eq \o\ac(□,√)不退还           □退还

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2026年09月16日09时00分(北京时间)
开标地点：驻马店市公共资源交易中心不见面开标三厅 

 （电子投标文件必须凭制作投标文件所用的 CA 密匙在10分钟内完成解密）。

	5.2 
	开标程序
	（本工程采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

	6.1.1 
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建，由 5人组成；
其中：
招标人代表1人（招标人代表应由具有评标专家相应或者类似条件的人员担任，或招标人从河南省综合专家库确定1名评标专家作为招标人代表）
专家 4人
（经济类 2 人，技术类 2 人）；
评标专家确定方式：
 eq \o\ac(□,√)开标时在监督部门的监督下从《河南省综合专家库》中采用电脑随机抽签方式确定 ,负责评标活动。（默认）
□其他：               

	6.3.4
	本次评标采用的评标方法
	 eq \o\ac(□)(合格制+基准值)   eq \o\ac(□,√)综合评估    □合理低价

	6.3.5
	评标方式
	 eq \o\ac(□,√)网络电子评标（电子评标过程中当出现突发情况，导致系统无法正常运行且短时间内无法修复时，经监督部门同意，延迟评标。）

□纸质评标

□远程网络电子评标

	7.1
	定标方式
	本项目采用评定分离方式确定中标人，定标采用核查随机法。评标委员会按照招标文件规定的方法和数量推荐中标候选人。招标人应当在中标候选人公示期满后10日内完成定标工作，招标人应当对定标过程进行音、视频记录，并存档备查。不能按时完成定标工作的，应当通过驻马店市公共资源交易中心发布延期原因和最终定标时间。 

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提供履约保证金：

 eq \o\ac(□,√)要求提供 

履约保证金的形式：转账或履约保函

履约保证金额：合同价的5 %

履约保证金递交时间：招标人确定中标人后，中标人应在接到招标人通知后  5   日内，将履约保证金打入招标人指定账户或按照招标文件要求的形式提交其他保证。逾期未缴纳的取消其中标资格。

 eq \o\ac(□)不要求

	8.1
	重新招标和不再招标
	1、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

2、不再招标

依法必须进行施工招标的项目提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后应当依法重新招标，重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批的工程建设项目，报经原审批或核准部门批准后可不再进行招标。

	10. 需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目是指：/

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：资质不良行为、承揽业务不良行为、工程质量不良行为、工程安全不良行为和拖欠工程款或工人工资不良行为等。

	10.2  招标控制价

	
	招标控制价
	□不设招标控制价

  eq \o\ac(□,√)设招标控制价：5073968.33元

	10.3  “暗标”评审

	
	供货方案是否采用

“暗标”评审方式
	 eq \o\ac(□,√) 不采用

□ 采用，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“供货方案（技术暗标）编制的要求”，编制供货方案。

	10.4  中标候选人公示

	
	招标人收到评标委员会评标报告后3日内，应将中标候选人的情况在本招标项目招标公告（文件）发布的同一媒介予以公示，公示期  3  日（遇国家法定节假日的顺延）。

	10.5  知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.6  同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“暂估价清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.7  监  督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

监督部门：驻马店市驿城区住房和城乡建设局

地 址：驻马店市健康路中段

电 话：0396-2138991

联系人：杨先生

	10.8  解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.9 招标人补充的其他内容

	1
	招标文件售价0元。

	2
	本项目采用电子辅助评标，为保障电子标书按期递交，请各投标人至少提前 2 个工作日开始电子标书制作。 

	3
	投标人不得存在的其他情形：

1.不存在投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）的情形；

2.不存在投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的情形；

3.不存在投标人与本招标项目的其他投标人为同一单位负责人的情形；

4.不存在投标人与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系的情形；

5.不存在投标人为本招标项目的代建单位、招标代理机构或承担设计、造价咨询、监理业务的单位的情形；

6.存在投标人为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的情形；

7.不存在投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位的法定代表人为同一人的情形；

8.不存在投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系的情形；

9.不存在投标人被依法暂停或取消项目所在区域或行业投标资格的情形；

10.不存在投标人被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的情形；

11.不存在投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的情形；

12..不存在投标人或拟派项目经理被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的情形；

13.不存在在最近三年内发生重大工程质量或安全事故问题的情形（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

14.不存在投标人被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单且在管理期限内的情形；

15.不存在投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在“信用中国”网站重点领域严重失信主体名单中被限制或者禁止参与招标投标活动的“严重失信主体”且在管理期限内的情形；

16.不存在投标人拖欠工人工资，情节严重被有关行政主管部门向社会公布且在公布的期限内的情形；

17.不存在被发现有近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为且在处罚期内的情形；

18.不存在投标人违反法律、法规、规章或无正当理由放弃中标资格受到行业主管部门处罚且在处罚期内的情形；

19.不存在以上规定的任何一种情形。

	4
	投标人须承诺如若中标，中标单位应负责提供系统改造设计及施工方案


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目专业设备暂估价进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6本项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（l）企业资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表；

1.4.2是否接受联合体投标：见投标人须知前附表规定。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本项目前期准备提供设计、编制技术规范或其他文件的咨询服务，但设计施工总承包的除外；

（6）为本项目的监理人；

（7）为本项目的代建人；

（8）为本项目提供招标代理服务的；

（9）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（10）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（11）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（12）被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销三证合一营业执照的；

（13）被依法暂停或取消投标资格的；

（14）进入清算程序，或被宣告财产，或其他丧失履约能力的情形；

（15）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量安全问题的。

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定不组织踏勘现场。由投标人自行组织现场踏勘，发生费用自理。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人是否召开投标预备会：见投标人须知前附表规定。

投标单位在收到招标文件三日内，如有疑问以书面形式通知招标单位和招标代理机构，招标单位及招标代理机构审查后认为如有必要答疑，会将答疑纪要在招标公告（文件）发布网站公布。

1.11 分包

本项目是否允许分包及允许分包的具体要求：见投标人须知前附表。

招标人允许分包的，投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

本项目是否允许偏离及允许偏离的具体要求：见投标人须知前附表。

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）定标办法；
（5）合同条款及格式；

（6）图纸；

（7）暂估价清单；
（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在驻马店市公共资源电子交易平台上进行提问，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前在交易平台上发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在投标须知前附表第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件。如有修改，应在交易平台上发给所有购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（4）投标保证金交纳证明；

（5）投标报价明细表（格式）；

（6）技术标；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按“招标文件”要求编制投标报价，应为施工和维护而发生的各项应有的费用,其中包括设备采购、运输、安装、施工机械、劳务、材料、管理、利润、保险（含综合保险等各类保险）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及施工措施费等，以及报价单位在施工过程中双方可能发生的各种费用（不论报价明细表是否列出）。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改报价明细表中的相应报价。此修改需符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3投标人根据现行规范和标准，结合企业自身实力自主报价。投标报价应包含设备采购清单范围内的所有内容、材料及设备检测及试验费用。本项目为总价合同，图纸范围内的所有内容视为包含在贵单位的投标报价中，除设计变更外，合同价不予调整。

3.2.4承包价的确定和调整

工程承包价包括完成本招标发包范围内的全部施工内容所需的工程成本、利润、规费、专项费用、政策性调整等全部费用。

本工程在施工当中因承包方失误造成费用增加的，中标综合单价不调整。

3、因项目业主原因造成的工程量变更、签证的暂估价清单项目，其对应的综合单价不调整。

4、投标人的投标价，应是暂估价清单中所述工程量的投标价，最终的结算价款按照项目业主、招标人共同签证的工程量乘以综合单价为准。
3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、递交形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，按有关规定向中标人和未中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）招标人发放中标通知书前，排名第一的中标候选人除因被查实存在违法违规行为取消第一中标候选人资格和不可抗力放弃中标外，排名第一的中标候选人放弃中标的，其递交的投标保证金招标人不予退还；

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金；

（4）有串标、围标、弄虚作假等违规情况的。

3.5 资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人有效营业执照副本等材料的复印件。

3.5.2“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书的复印件，具体年份要求见招标公告。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.5招标人按条款1.4.1要求的其他材料，具体要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第九章“投标文件格式”使用驻马店市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 因投标人自身原因，导致电子投标文件上传件出现问题，其投标文件作无效标处理。
4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密；如网上上传的投标文件未按本章第3.7.1、3.7.3项要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人将不予受理。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予接受。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人递交投标文件的同时，需在投标人业务系统的资格审查材料中提交资格审查和业绩信誉核验所需证件（证明）扫描件。
4.2.4 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至驻马店市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

5. 开标

5.1 开标时间、地点和要求
5.1.1招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），使用CA密钥完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

5.1.2 投标人须在投标人须知前附表规定的时间内完成解密。
5.2  开标程序

5.2.1本工程采用远程不见面电子开标。投标截止时间到达后，各投标人按时对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将被视为放弃投标。各投标人按不见面开标系统提示程序进行开标。

5.2.2开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其投标文件。

（1）经检查数字证书无效的投标文件；

（2）投标人未按投标人须知表 5.1 项规定的时间内因投标人自身原因，导致电子投标文件无法解密的；

（3）投标人在开标解密环节中10分钟内未解密完成的，按未按时参加开标会处理。

5.3  开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其开标

（1）经检查数字证书无效的投标文件；

（2）投标人未按投标人须知表 5.1 项规定的时间内解密投标文件的；

（3）投标人未按时参加开标会的。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）“信用中国”网站（www.creditchina,gov,cn）记录为失信被执行人的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。评标方法和评标方式见前附表6.3.4及6.3.5。

7. 合同授予
 7.1 推荐中标候选人:按照本招标文件第三章“评标办法”要求推荐中标候选人。

7.2中标候选人公示

招标人在收到评标报告3日内，按照投标人须知前附表10.5款规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不少于3日。中标候选人公示期间，如发现中标候选人有弄虚作假（含不实承诺）情况的，取消其中标候选人资格。

7.3评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，将暂停招投标活动。

7.4中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，可提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

招标人发放中标通知书前，中标人除因被查实存在违法违规行为取消其中标人资格和不可抗力放弃中标外，中标人放弃中标的，其递交的投标保证金招标人不予退还，并计入不良行为记录。

7.5 中标通知

在本章第3.3.1款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。具体合同与招标人签订。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对定标委员会成员的纪律要求

定标委员会成员与中标候选人有利害关系的，应当主动申请回避。定标委员会名单在中标结果确定前应当保密。定标委员会成员应当对定标过程保密，对所提出的定标意见承担个人责任，不得私下与投标人或者其他利害关系人接触。在定标活动中，定标委员会成员不得擅离职守，影响定标程序正常进行，不得使用第四章“定标办法”没有规定的评审因素和标准进行定标。
9.5对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.6投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附表一：开标记录表

开标记录表

标段编号：

	序号
	投标单位名称
	税前投标总价（元）
	计划工期
	质保期（如有）
	质量要求
	项目经理（如有）
	级别（如有）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的招标控制价
	


招标人代表：                                      监督部门：                                    

                                                                       开标时间：年     月     日  时    分

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

               （投标人名称）：

                                 （项目名称及标段）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至              （详细地址）或传真至            （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                （详细地址）。

评标工作组负责人：          （签字）

      年      月     日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

                                 （项目名称及标段）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：               ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

投标人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

    年     月    日

附表四：中标通知书

中 标 通 知 书

                  编号：

                                   ：

     根据                            工程招标文件和你公司于   年    月    日递交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》及招标文件确定的评标标准和方法，已完成评审、中标候选人公示等工作，确定你公司中标，中标内容及条件如下：
中标价：                     元。

交货期：              。

    质量要求：            。

质保期：              。

    请收到本通知书后，及时到我单位签订建设工程  合同。
招  标 人：               （盖章）

                              法定代表人：               （签字）

                              招标代理机构：              （盖章）
                               法定代表人  ：               （签字）

                                     日  期：       年     月    日

附表五：中标结果通知书













中标结果通知书

           （未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于              （投标日期）所递交的                                （项目名称及标段）供货投标文件，确定                    （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！
招标人：         （盖单位章）

法定代表人：        （签字）

    年     月     日

附表六：确认通知

确认通知

                （招标人名称）：

我方已接到你方   年   月   日发出的             （项目名称及标段）招标关于      的通知，我方已于    年    月    日收到。

特此确认。

投标人：                    （盖单位章）

     年     月      日

附表七：备选投标方案编制要求

备选投标方案编制要求

备注：允许备选投标方案时，本附表应当作为本章“投标人须知”的附件，由招标人根据招标项目的具体情况和第三章“评标办法”中所附的评审和比较方法，对备选投标方案是否或在多大程度上可以偏离投标文件相关实质性要求、备选投标方案的组成内容、装订和递交要求等给予具体规定。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式
评审
标准
	投标人名称
	与营业执照名称一致

	
	
	投标函签字盖章
	法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格
评审
标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产

许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	对招标文件的响应情况，是否存在重大偏差及违反法律法规、规章、规范性文件规定的情况
	不存在投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）的情形

	
	
	
	不存在投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的情形

	
	
	
	不存在投标人与本招标项目的其他投标人为同一单位负责人的情形

	
	
	
	不存在投标人与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系的情形

	
	
	
	不存在投标人为本招标项目的代建单位、招标代理机构或承担设计、造价咨询、监理业务的单位的情形

	
	
	
	不存在投标人为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的情形

	
	
	
	不存在投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位的法定代表人为同一人的情形

	
	
	
	不存在投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系的情形

	
	
	
	不存在投标人被依法暂停或取消项目所在区域或行业投标资格的情形

	
	
	
	不存在投标人被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的情形

	
	
	
	不存在投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的情形

	
	
	
	不存在投标人或拟派项目经理被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的情形

	
	
	
	不存在在最近三年内发生重大工程质量或安全事故问题的情形（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）

	
	
	
	不存在投标人被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名单且在管理期限内的情形

	
	
	
	不存在投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在“信用中国”网站中列入失信被执行人中被限制或者禁止参与招标投标活动的“严重失信主体”且在管理期限内的情形

	
	
	
	不存在投标人拖欠工人工资，情节严重被有关行政主管部门向社会公布且在公布的期限内的情形

	
	
	
	不存在被发现有近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为且在处罚期内的情形

	
	
	
	不存在违反法律法规、规章或无正当理由放弃中标资格，被行业主管部门限制投标且在处罚期内的

	
	
	
	不存在法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形

	备注：招标文件中所要求证件、证明等，投标文件中应附相应资料清晰的扫描件或复印件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由投标人自行承担。

	2.1.3
	响
应
性
评
审
标
准
	投标内容
	符合第二章 投标人须知前附表第1.3.1项规定

	
	
	计划工期
	符合第二章 投标人须知前附表第1.3.2项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章 投标人须知前附表第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章投标人须知前附表第3.3.1项规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章技术标准和要求规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定

	评标分值构成
	满分（100分）
	综合标：25分；技术标：25分；商务标：50分

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.1（1）
综合标评审标准

（满分25分）
	业绩（6分）
	投标人自2023年1月1日以来具有类似项目业绩的，每提供一项得3分，最多得6分，未提供不得分。（提供合同原件扫描件证明材料，日期以合同签订日期为准，合同上传能证明项目信息的合同协议书部分即可）
	0≤得分≤6

	
	履职尽责承诺（6分）


	具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，提供承包商履约保证。
	3<得分≤6

	
	
	具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，提供承包商履约保证。
	1≤得分≤3

	
	优惠承诺

（6分）
	优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。
	3<得分≤6

	
	
	优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理，基本详实可行。
	1≤得分≤3

	
	质量合格、工期满足要求保证承诺

（3分）
	质量合格，工期完全符合要求等作出保证承诺,保证质量合格，供应及时，满足工程需求。提供者得3分，未提供不得分。
	0,3分

	
	售后服务承诺（4分）
	售后服务承诺：内容、方式、响应机制、售后服务保障与措施、质保期等。提供者得4分，未提供不得分。
	0,4分

	注：1、综合标评审要求提供的审查材料，在投标文件中须附复印件，本项目采用不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件及原件，评标时评委以“资格审查材料（不见面开标）”对应标段挑选材料为准，在投标文件中须附复印件，两者必须一致，否则按无证处理；（证明荣誉以建设行政主管部门或授权组织颁发的证书和下达的文件原件为准、涉及职称证书的以政府或政府人事部门授权的组织颁发的为准。除注明外所有证明、荣誉、业绩、人员证书不累计计算得分，日期均以证书日期为准）

2、投标企业在招投标活动中提供的资质证件、获奖证书、业绩荣誉等应真实、有效，并对其真实性进行承诺，承诺书加盖公司公章作为投标文件的组成部分，若不据实承诺，弄虚作假，一经查实，将取消中标资格并报经建设行政主管部门给予不良行为记录等处理。

	条款号
	评审因素
	评审标准
	量化标准

	2.2.1（2）
技术标评审标准

（满分25分）
	技术方案及措施
	1、人员组织机构安排
	0,4

	
	
	2、供货进度计划与措施
	0,4

	
	
	3、供应实施方案
	0,2

	
	
	4、质量控制措施
	0,2

	
	
	5、交货期保障措施
	0,2

	
	
	6、货物运输安全措施
	0,2

	
	
	7、调试及验收方案
	0,2

	
	
	8、售后服务保障
	0,2

	
	
	9、评委综合评审
	2～5

	注：1、分项评审：以上内容（评委综合评审除外）缺项或经评标委员会认定投标人未实质响应量化因素为0分，评委应注明理由和依据，并由评标委员会讨论通过；
2、综合评审：评委根据各投标企业编制技术标内容是否反映招标项目的技术特点和技术要求，各项措施是否科学、合理等情况对技术标内容进行综合评价，并在2～5分范围内打分。
3、投标人技术标综合评价得分计算方法：所有评委赋分的算术平均值。

	2.2.1（3）
商务标评审标准（满分50分）
	1、本项目设招标控制价，投标人投标报价高于招标控制价时，其投标作无效标处理。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，可能低于成本价的，由评标委员会启动成本评审程序，并对投标人进行质询，投标人不进行澄清，说明或其澄清、说明不被评标委员会认可的，认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作为无效标处理。

2、评标基准价计算方法：C =60%×A+40%×B；

①：A=招标控制价；B=有效投标报价的算术平均值；C=评标基准价。

②：B=有效投标报价的算术平均值为所有通过初步评审的有效投标人在招标控制价95%（含95%）-100%（含100%）之间的投标报价的算术平均值，当参与计算的投标人家数大于5家时（含5家）去掉一个最高价和一个最低报价后计算算术平均值；

③：当所有投标人的投标报价均不在招标控制价95%（含95%）-100%（含100%）之间时，评标基准价C=招标控制价×95%。

3、投标报价（基本分45分，满分50分）

①：当投标报价＞C，投标报价与C相比，每高1%在基本分的基础上扣1分，此项得分扣完为止。（不足1%的按相应比例进行折算）

②：当投标报价=C时，得基本分45分。

③：当95%C≤投标报价＜C，投标报价与C相比，每低1%在基本分的基础上加1分，最多加5分。（不足1%的按相应比例进行折算）

④：当投标报价＜95%C，投标报价与95%C的差值与评标基准价相比，每再低1%在满分基础上扣1分，此项得分扣完为止。（不足1%的按相应比例进行折算）

	注：1、投标人综合得分＝综合标得分＋技术标得分+商务标得分
投标人的最终得分：（1）评标委员会严格按本办法对投标人的技术标、综合标和商务标评审汇总后，即为该投标人的最终得分。（2）本办法计算过程中分值按四舍五入均保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数。


1.评标方法（综合评估法）

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第
2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人（中标候选人不排序），但投标报价低于其成本的除外。推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照技术方案及措施得分高的优先推荐，没有约定的，由评标委员会确定。
中标候选人推荐方法
所有经评标委员会评审的有效投标人数量为 N
1.2.1 当 N＜3 时，招标人应当重新招标；
1.2.2 当 3≤N≤10 时，全部推荐为中标候选人；
1.2.3 当 N＞10 时，按各有效投标人最终评标得分由高到低进行排序，选择排名前 10 家有效投标人为中标候选人。
注:择优原则为综合得分高的优先，综合得分相等时以报价低的优先。
2.评标标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）技术标：见评标办法前附表
（2）商务标：见评标办法前附表
（3）综合标：见评标办法前附表
2.2.2 评标基准值计算
评标基准值计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评分标准
（1）技术标：见评标办法前附表
（2）商务标：见评标办法前附表
（3）综合标：见评标办法前附表
3.评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。
3.1.2 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标文件没有出现对招标人不利的计划工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围的偏差。
3.1.3 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：
（1）第二章“投标人须知 ”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 （1）按本章第 2.2.2（1） 目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分 A ；
（2）按本章第 2.2.2（2） 目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分B；
（3）按本章第 2.2.2（3） 目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C；
3.2.2 评标委员会严格按本办法对投标人的技术标、综合标和商务标评审汇总后，以全部评委所打分数的算术平均值即为该投标人的最终得分，计算过程及计算结果按四舍五入保留两位小数。

3.2.3 投标人得分=A+B+C
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。在评标结束前，投标人未对评委的质疑进行书面澄清或未按要求提供相关证明材料的，评标委员会有权进行相关处理。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.5.1评标完成后，评标委员会应当出具书面评标报告，推荐中标候选人。
3.5.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
附件：废标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：
1.1 有第二章“投标人须知 ”正文部分第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
1.2 有串通投标或弄虚作假（含不实承诺）或有其他违法行为的；
1.3 不按评标委员会要求澄清、说明、补正，或其澄清、说明、补正未被评标委员会接受的；
1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
1.5 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理；
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
1.6 投标报价高于招标控制价或评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
1.7 投标人提交的投标文件电子版格式不符合第二章“投标人须知前附表 ”规定的或开标现场无法读取导入的；
1.8 投标人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）查询“重大税收违法失信主体 ”及“失信被执行人 ”查询企业、查询法定代表人、拟派项目经理有失信记录的；投标人被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；
1.9 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的（如要求）；

1.10 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
1.11 不符合招标文件有关暗标的要求（如要求）；

1.12 招标文件规定的其他应认定为无效标的。
第四章 定标办法（核查随机法）

一、定标依据

本次定标办法的制定依据下列文件进行：

1、《中华人民共和国招标投标法》；

2、《中华人民共和国招投标法实施条例》
3、《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》(国办发(2024) 21号)

4、关于印发《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法(试行)》的通知（豫发改公管规〔2025】559号）；

5、本项目招标文件；

6、评标委员会推荐的合格入围中标候选人名单；

7、招标投标全过程资料；

8、其他有关法律法规和相关制度。

二、定标原则

遵循公开透明、择优竞价、科学规范、廉洁高效的原则，综合考虑信用、履约等因素，本项目通过核查随机法确定中标人。

招标人应当在收到评标报告后10日内完成定标工作，招标人应当对定标过程进行音、视频记录，并存档备查。不能按时完成定标工作的，应当通过驻马店市公共资源交易中心发布延期原因和最终定标时间。定标地点为驻马店市公共资源交易中心定标室。

三、定标方法

本项目定标方法采用核查随机法进行定标。

 eq \o\ac(□,√)核查随机法:定标委员会在通过核查的中标候选人中按照随机选取方式确定中标人。

 eq \o\ac(□)核查票决法:定标委员会在通过核查的中标候选人中，以投票方式确定中标人。定标委员会成员独立行使投票权，每人投票支持一个中标候选人，票数最多且超过半数的确定为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前两名再次票决确定中标人。因并列无法确定前两名时，由定标委员会按照随机选取方式确定出前两名。票决采用记名方式，并注明投票理由。

 eq \o\ac(□)其他方法:招标人可结合项目特点和自身实际，本着公平公正的原则，依据法律、行政法规、部门规章规定制定其他定标方法，并在招标文件中明确。

注：对具有通用技术、性能标准或者对技术、性能没有特殊要求的工程建设项目，鼓励采用核查随机法。如有不宜采用核查随机法确定中标候选人的，可以采取核查票决法或其他方法，但应纳入招标人“三重一大”决策程序，经集体研究决策并报行政监督部门同意，并在招标文件中予以明确。

四、定标委员会的组建

招标人应当组建定标委员会，负责对中标候选人进行核查和组织召开定标会议等内容。定标工作应当由定标委员会独立完成。

定标委员会由招标人负责组建，成员人数为5人（5人及以上单数，招标人单位成员不得低于成员总数的三分之二），定标委员会组长由招标人确定，原则上由招标人的法定代表人、主要负责人或分管负责人担任，其他成员可由招标人自行选定。

定标委员会成员应当客观、公正、独立地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见署名并承担个人责任，不得委托他人代替定标。

有下列情况之一的，不得担任定标委员会成员：

1.与中标候选人或中标候选人主要负责人有近亲属关系或有经济利益关系的，可能影响定标公正的；

2.曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

3.中标候选人的在职人员或招标项目代理机构的在职人员。

五、定标核查

5.1定标委员会将对中标候选人进行定标核查。核查内容包括：
（1）①企业信用信息：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道“信用中国”网站或“中国执行信息公开网”、“中国政府采购网”）的投标人，拒绝其参与本项目投标（查询对象包括：企业、法定代表人、委托代理人）；②企业行贿查询及诚信记录不良行为情况：2023年1月1日以来无行贿犯罪记录（核查网站：中国裁判文书网 http://wenshu.court.gov.cn/）和诚信记录不良行为（核查网站：全国建筑市场监管公共服务平台 http://jzsc.mohurd.gov.cn/），存在行贿和不良行为的投标人拒绝其参与本项目投标（查询对象包括：企业、法定代表人、委托代理人）；③单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的招标采购活动（提供加盖单位公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图）。
（2）中标候选人营业执照。 
（3）财务状况。

（4）招标人认为需要核查及核评的其他内容。 
5.2定标委员会应当严格履行定标环节核查责任，经核查发现定标候选人确有问题的，应当主动向行政监督部门报告，并依规否决相应中标候选人资格，同时向该候选人书面说明。

定标委员会查实有中标候选人存在影响中标结果的违反法律、法规及招标文件相关规定，不符合中标条件的，不得进入定标程序。

5.3招标人应当在收到评标报告后10日内完成定标工作，定标过程包括核查、定标会议两个阶段。定标会议应当在公共资源交易中心按流程进行，不能按时完成定标工作的，应当通过公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间，最终定标时间不得超过投标有效期。公共资源交易中心应当对定标会议进行音视频记录，并存档备查。

5.4经核查核评后合格的中标候选人即可按照核查随机法进入随机抽取程序，如经核查核评合格的中标候选人数量≥2家 （含2 家）时，招标人应继续进入随机抽取程序；如经核查核评合格的中标候选人数量＜2家（不含2 家）时，招标人应重新招标。
六、定标程序

定标委员会将通过核查随机法进行定标。 
定标地点为驻马店市公共资源交易中心，定标时间及具体地点由招标代理机构提前通知。鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人现场参加定标会议，并可让其随机选取代表各自号码的代码球。未派人员参加定标会议的中标候选人，默认由定标委员会现场随机选取代表其号码的代码球。
在定标现场放置标注为“1”、“2”的2组自然数代码球.

第一轮随机确定选用的代码球组号：在抽取箱内放入2个标注为“1”、“2”的代码球，从中随机选取1个代码球，选取代码球数字即为本次定标选用的代码球组号。

3、第二轮随机确定抽取顺序：在抽取箱放入标有从1到N自然数的乒乓球（N为经评审合格的中标候选人数），由中标候选人抽取代码球，代码球上的数字对应为相应中标候选人。

4、第三轮随机选取中标人：在抽取箱内放入N 个代码球，定标委员会主任从中随机抽取1个代码球，抽中代码球对应的中标候选人即为中标人。

5、招标人授权的定标委员会代表将中标候选人对应的代码球和抽取结果进行记录，并由招标人授权的定标委员会和监督部门、公证部门（如邀请）进行签字确认。

七、定标报告 
定标委员会按照招标文件中明确的定标原则、方法和程序，在中标候选人中确定中标人，并形成书面定标报告。 
定标报告包括定标时间、定标地点、定标方法、中标人名称、中标价格、质量、工期、资格条件、项目经理信息。
依法必须进行招标的工程建设项目，招标人在定标结束之日起 3日内公示中标人，公示期不少于 3日。
中标人公示载明定标时间、定标地点、定标方法、中标人名称、中标价格、质量、工期、资格条件、项目经理信息等内容。
八、定标后结果处置
（1）确定的中标人经公示后无其他问题，可以发放《中标通知书》。 
（2）中标人放弃中标、不能履行合同、不按照招标文件要求提供履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为不符合中标条件的，招标人可从其他中标候选人中重新抽取；当剩余中标候选人数量少于2 家（含 2家）时，招标人应重新招标。

第五章  合同条款及格式

1、合同签订

1.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与招标人签订合同。中标人与招标人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如招标人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 招标人不允许追加合同标的权利。
2、合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即招标人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标投标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务
（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期为    年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。 

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方负全部责任。

2.10、人员培训（选择性条款）：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；
培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》的有关规定执行。

3、合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）
                                                           合同编号：          
需方（甲方）（招标人全称）： 驻马店市中医院

供方（乙方）（中标投标人全称）：                           
根据招标文件、供方的投标/报价等文件，按照《招标投标法》、《民法典》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：
一、本合同名称： 驻马店市中医院病房改造及能力提升项目 。
二、本合同总价（税前）：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（人民币）税前
	小写：

	
	大写：   佰   拾    万   仟   佰   拾   元   角   分


三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：
所供货物必须的质量首先要符合国家强制性规范标准和要求，无国家强制性规范标准的要符合地方性或者行业性的规范标准，同时符合招标文件规定的质量要求、满足业主方提出的技术和质量指标，质保期为整机质保2年，压缩机原厂质保5年，无国家相关标准要求的设备、材料，质保期不得低于2年。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得招标人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为     日。
四、售后服务承诺：
售后服务响应时间：                
解决问题时间：                         
售后服务机构名称、地址及联系方式：           
其他服务承诺：                               
五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在                （需方指定的地点）完成本项目的交货、调试。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。
六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。
七、验收要求。
1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。
2、需方在收到供方验收申请后 5 个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标投标人投标文件承诺及国家有关规定认真组织验收工作。
3、验收合格后  7  日内，需方出具《验收报告》。
八、付款程序、方式及期限： 合同签订时，另行具体约定。
九、本合同实行清单计价。
十、违约责任
供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  3  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.5‰的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的3%。逾期超过 90 日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。
如需方违约，按合同一般条款执行。
十一、争议的解决：
 1、双方友好协商；
2、提请主管部门进行调解；
3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。
十二、合同生效、备案及其它
1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
2、本合同一式陆份，供需双方各持叁份。
3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。
  供方（公章）：                         需方（公章）：
  地址：                                 地址：
  法定代表人或委托                       法定代表人或委托
  代理人（签字）：                       代理人（签字）：
  电话：                                 电话：
  开户行：                               开户行：
  账号：                                 账号：
  签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日
第六章  图  纸

（另附，如有）

第七章  暂估价清单
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第八章  技术标准和要求

第九章  投标文件格式

                             （项目名称及标段）
投 标 文 件

项目编号：         

投标人：                               （盖单位章）

  法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

         年         月         日

目 录

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（4）投标保证金交纳证明；

（5）投标报价明细表（格式）；

（6）技术标；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

__________（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了__________ （项目名称）    标段招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_________（RMB¥___________元）的投标总报价，计划工期___________，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，质量标准___________。

2．我方响应招标文件中约定的投标有效期，并承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）___________（RMB¥___________元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保（如有）。

（5）我方承诺所提供的产品的市场价格与投标报价相符。

5．                                                            。
投标人：      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地址：           
网址：           
电话：          
传真：          
邮政编码：         
日期：      年      月       日

（二）投标函附录
	项目名称
	

	标段
	

	投标人名称
	

	投标总报价（元）


	大写：

小写：¥

	投标范围
	

	投标有效期
	

	计划工期
	
	质量标准
	

	其它
	

	备注
	


投标人（盖单位章）：                          
法定代表人或委托代理人（签字）：                   
日期：    年      月      日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                                性  别：                
年    龄：                                职  务：                
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

         年        月        日 

         三、附有法定代表人身份证明的授权委托书
本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称及标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

投  标  人：                   （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：                                   

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：                                   

        年        月        日

四、投标保证金交纳证明

                 （招标人名称）：

我方已按招标文件的规定，递交了投标保证金。我公司在规定的投标文件有效期内撤销或修改投标文件，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同，贵方可以不予退还我方保证金，我方对此无异议。

投标人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

       年        月        日



投标报价明细表（格式自拟）

注：投标人投标文件投标报价明细表须包含磁悬浮空调机组详细技术参数：

六、技术标

（此项针对评标办法中技术标部分供货方案及措施要求说明，投标人根据自身情况自行编制）

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注  
	


备注：本表后应附投标人有效的营业执照等证明材料
（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	服务期限
	

	项目内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。
（五）招标文件规定资格审查的相关证明资料

（六）投标人活动承诺书

承诺书

      我单位承诺，在              项目    标段招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。

　　一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目的投标;

　　二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;

　　三、不出借、转让资质证书，不借用、挂靠他人资质证书，以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标;

　　四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益;

　　五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;

　　六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理;

　　以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

　

承 诺 人：（公章）

联系电话：

法定代表人或委托代理人签字：

                  年  月  日

八、投标人须知前附表规定的其他材料

备注：投标人应当仔细核对招标文件中有关废标条款和评标标准，提供投标人认为应当附加的其它内容，以充分证明其投标符合招标文件规定，并为评标打分提供充分依据。如果投标人未能提供相关证明文件，将有可能导致废标或者无法得分。





















投标保证金有效证明资料


（交易系统生成的《投标保证金缴纳回执单》或保函）









