公开公平公正诚信洛阳市政府采购中心磋商文件
公开 公平 公正 诚信                                                                     

洛阳市住房和城乡建设局
洛阳市光华路（玄武门大街至唐宫中路段）拓宽改造电力迁改土建工程项目
磋 商 文 件

项目编号: 洛采竞磋-2024-151
采   购  人：洛阳市住房和城乡建设局
采购代理机构 ：洛阳全城工程项目管理有限公司
二〇二四年九月
目    录
12第一章  采购公告

第二章供应商须知
17
供应商须知前附表
17
1、总则
26
1.1采购项目概况
26
1.2采购项目的资金来源及付款方式
27
1.3合同履行期限、质量要求等
27
1.4 供应商资格要求
27
1.5 费用承担
28
1.6 保密
28
1.7 语言文字
28
1.8 计量单位
28
1.9踏勘现场
28
1.10磋商预备会
29
1.11 分包
29
1.12 响应和偏差
29
2、磋商文件
29
2.1 磋商文件的组成
29
2.2 磋商文件的澄清
30
2.3磋商文件的异议
30
3、响应文件
30
3.1 响应文件的组成
30
3.2报价
31
3.3 响应文件有效期
32
3.4 磋商保证金
32
3.5 资格审查资料
32
3.6 备选方案
32
3.7 响应文件的制作
33
4、响应文件提交
33
4.1 响应文件的密封和标记
33
4.2 响应文件的提交
34
4.3 响应文件的修改与撤回
34
5、磋商开启
34
5.1 磋商开启时间和地点
34
5.2 磋商开启规定
34
6、磋商
35
6.1 磋商小组
35
6.2 磋商程序
36
6.3评审原则
37
7、确定成交及合同授予
37
7.1确定成交的原则
37
7.2成交结果
37
7.3成交通知
37
7.4 履约保证金
38
7.5 签订合同
38
8、纪律和监督
38
8.1 对采购人的纪律要求
38
8.2 对供应商的纪律要求
39
8.3 对磋商小组成员的纪律要求
39
8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
40
8.5质疑和投诉
40
8.6缺陷责任期
41
9、需要补充的其他内容
41
第三章  采购需求
44
第四章 合 同(样本)
48
第五章 资格审查与评审办法
55
1、评审方法
55
2、评审标准
55
2.1 资格性审查与符合性审查标准
55
2.2 分值构成与评分标准
55
3、评审程序
55
3.1 资格性审查与符合性审查
55
3.2 详细评审
56
3.3 响应文件的澄清
57
3.4 评审结果
57
4、评分标准说明
57
4.1关于价格扣除和评审报价的说明
57
第六章   资格审查与评审标准
59
第七章   响应文件格式
74
附件1:响应函
76
附件2:法定代表人授权书
78
附件3:法人被授权人身份证扫描件
79
附件4:资格证明材料
80
附件5:开标一览表
83
附件6:报价一览表
84
附件7:报价明细表
85
附件7-1:中小微企业声明函（供应商）
87
附件7-2:残疾人福利性单位声明函
88
附件7-3:监狱企业证明文件
89
附件8:工程预算书
90
附件9:辅助资料表
91
附件10:承诺书
93
附件11:施工组织设计
100
附件12:其他需要提供的资料
101
附件13:参与评审打分的证书（证件）一览表
102
附件13-1:参与评审打分的证书（证件）扫描件
103
附件14:参与评审打分的合同业绩一览表
104
附件14-1:参与评审打分的合同业绩扫描件
105
附件15:其他材料
106

[image: image1.emf][image: image2.png]FRESFIF T A ETF. A S, R/ 8 57 B =X
8 FH AL IS AL I IAUEN LA, RF VAT R P avIRRK. RHF5F FER = ~ FG
FEEAF R R SRS (EEEAME AR ERAIER 4D -

5 ERAE AT AFE A M IEM IR FAF . ST . H A, = o S
A ML PR — A A AT AL, TEA LK LN SRS . A BLEE .
fé‘?i*—l%iiﬂv‘}/\ﬁ‘ Sk 28 K B SE L BE S pF SRk 4 A2 4T BK X ISk i
10 28 3L AT T 4 ok By 5 JF &5 2%, =k B B X A B BT 4l o v 7
ﬁ)ﬂi&ﬂ"ﬂéﬁ'fuﬁﬁﬂz'ﬁ\,a o
- IF AR &#atﬂ)\ﬂrﬁjﬁ?ﬁ/\k A< Aok | Ak T e b AF A, e - e
FERE A . SR Ak . ShHL Aok . HE gl
1o BT IR E TS FE Y T E . B T . A3k JE . YA E S A . o o v
HE FF =k PR 41 38 78 22 i S 32 6L BT 5% AU AR 5. =5
FE ) AR AL AR BA A a5 3k B 4B AT, 2k PR S 32 AT A = [8] B4 3 =
18 = = = ~ 7o
14 LI AT B TF ER =R A BL f S S BE o5 2 PR S AR A K B . =R ~ Fa
15 T S SR AT L ARTR . BH N B S S5 4R IR 4 5 3 & 3R AT By e 2 . o= ~ &
it U A I A R A R FLAR YE I AT IR S . AR S A L vE B B iE o S e
4= = BT o fh R W A I S . =
FhE —FBAR (RNED> T H A AE I A (BERZ BT D A=K & IR AT
17 A CEERZ BT D 3R phoA 22 Bl ey TR B 12 8 =k R JH 3k ok T BT = ~ 7=
== A7 AE Bl AX PR B9 7 3 == B 3R Uk o 22 Bl ey (S e
ig I AT O Bk P A TR R A S SR TE 35 A 4 A . R ~ &
19 sk B XT3 B SR AR IR AT SR IR E AR . o= v 7
20 EE i, = A B PR 1] Fu BE A = 3 v Fe
21 e EEJE T A7 e S o R 4 BE ST A 4w DUy B SEL A . o v &=

= 157 %fo*&ﬂiiﬁﬁ"CT#‘#%,/,B%%_%W%%‘?;&(, T AT

S B0 A
?ﬁ*ﬂ‘/\ §4x§

1" e “2azasrqg Sy E

‘o216






洛阳市公共资源交易中心关于电子交易平台新系统上线运行的通知
各交易主体：
洛阳市公共资源电子交易平台新系统（以下简称“新系统”）于8月5日正式上线运行。现将有关事项通知如下：
一、8月5日前已在老系统发布招标（采购）公告（变更公告）的项目，仍在老系统完成后续工作。新进场项目须在新系统进行操作，请招标人、代理机构在发布招标公告及招标文件时，将新系统的投标流程及要求予以明确，投标人须按照招标文件和新系统的操作要求完成投标。
二、新系统通过洛阳市公共资源交易中心网“飘窗”中的“新系统入口”登录，首次在新系统参与交易的招标人、代理机构、投标人需要在新系统（http://61.54.85.189/tpbidder）完成账号注册，完善基本信息后开展交易业务。投标单位投标期间如有信息变更，请在新老系统内同步调整，以免影响招投标活动。
三、交易主体原CA数字证书（华测、深圳、北京、信安）均可在新系统继续使用。
四、请各交易主体（招标人、投标人、代理机构、竞买人）从业人员认真阅读新系统的操作手册（详见网站【办事指南】-【办事流程】栏目-新交易平台使用手册）。
五、新系统试运行期间，如有问题请及时与我们联系。
中心信息科电话：0379-69921065/69921063
新点软件客服电话：400-998-0000 
洛阳市公共资源交易中心
2024年8月5日
特 别 提 示
1、响应文件的制作
1.1供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点响应文件制作软件”。
1.2供应商凭CA锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点响应文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。 
1.3加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点响应文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。
1.4响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目响应文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应被否决的风险。
1.5响应文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予通过。
2、响应文件的提交
2.1除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。
2.2供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在提交响应文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。
2.3供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。
2.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件1份（*.nlytf格式）（U盘介质），密封包装，注明项目名称，并在封套上加盖供应商单位公章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。
3. 磋商文件的澄清、修改
3.1磋商文件的澄清、修改将在河南省政府采购网（https://zfcg.henan.gov.cn/henan）和洛阳市公共资源交易中心网站（http://lyggzyjy.ly.gov.cn/）上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经成功报名并下载磋商文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。
3.2因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。
4、磋商开启
4.1 采购人在磋商文件规定的时间和地点开启磋商活动，供应商授权代表应携带企业CA锁在线参加。
4.2.1 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）”。
4.2.2（此条款仅适用于现场磋商的项目）采购代理机构将会同供应商代表检查自己的未加密的电子响应文件的密封情况。
4.2.3各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。
4.2.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子响应文件。
4.2.5（此条款仅适用于现场磋商的项目）磋商开启前没有提交未加密的电子响应文件，视同放弃使用未加密的电子响应文件磋商。未加密的响应文件现场无法成功上传的，响应无效。
4.2.6（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件仅仅作为网上提交的加密的电子响应文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子响应文件，仅提交未加密电子响应文件的，响应无效。
5、为便于供应商（供应商）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性磋商、询价）对应的主体称呼及专业术语。
6、供应商《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件、合同业绩扫描件相对应，否则将不予评审打分。
7、采购代理机构有权将《报价明细表》、《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。
第一章  采购公告
项目概况：
洛阳市住房和城乡建设局洛阳市光华路（玄武门大街至唐宫中路段）拓宽改造电力迁改土建工程项目潜在供应商应在洛阳市公共资源交易中心网站（ http://lyggzyjy.ly.gov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2024年10月14日09时20分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目编号: 洛采竞磋-2024-151
2、项目名称：洛阳市住房和城乡建设局洛阳市光华路（玄武门大街至唐宫中路段）拓宽改造电力迁改土建工程项目
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：941867.31元
最高限价：941867.31元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）
	备注

	1
	洛直政采磋商新(2024)0022-1号-1
	洛阳市住房和城乡建设局洛阳市光华路（玄武门大街至唐宫中路段）拓宽改造电力迁改土建工程项目
	941867.31
	941867.31
	是
	941867.31
	/


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1磋商项目简要说明：本项目共1个标段，
洛阳市光华路(玄武门大街至唐宫中路段)拓宽改造工程涉及10kV2金中线电力迁改土建工程：新建分接箱基础2座(坚土路面开挖)；新建Φ200MPP(壁厚12mm)拉管总计约476米；开挖排管沟总计约233米,Φ200MPP排管(壁厚10mm)合计约546米；新建检查井20座。洛阳市光华路(玄武门大街至唐宫中路段)拓宽改造工程涉及10kV金粉线电力迁改土建工程：新建分接箱基础3座(坚土路面开挖)；新建Φ200MPP(壁厚12mm)拉管总计约260米；开挖排管沟总计约206米,Φ200MPP排管(壁厚10mm)合计约616米；新建检查井20座。（具体内容详见图纸及磋商文件）
5.2资金来源：财政资金。
5.3采购范围：本项目采购文件、施工图纸、答疑（如有）范围内的全部内容。
5.4质量要求：符合国家质量验收合格标准。
5.5质保期：2年（自竣工验收合格之日起）。
5.6安全目标：杜绝重伤、死亡事故。
5.7扬尘防治目标：严格执行国家、省、市扬尘污染防治标准及各项扬尘管控指令，做到“七个100%，八个必须”。
6、合同履行期限：30日历天
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否
9、是否专门面向中小企业：是
10、本项目采用远程异地评标。
二、供应商资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：
本项目专门面向中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业；节能环保产品优先采购；执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区；支持自主创新产业发展等政府采购政策。（注：本项目对应的中小微企业划分标准所属行业为“建筑业”）
3、本项目的特定资格要求：
3.1供应商为具有有效营业执照或事业单位登记证书（响应文件中须附相关证件原件的扫描件，并加盖单位公章）；
3.2供应商须具有电力工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证（响应文件中须附原件的扫描件，并加盖单位公章）；
3.3供应商拟派的项目经理须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师注册证书（不含临时建造师，注册单位与供应商名称一致）、具备有效期内的安全生产考核合格证书（B证）且承诺在中标后未担任其他在建施工项目的项目经理。（响应文件中须附证书原件的扫描件，并加盖单位公章）；
3.4供应商须按照洛财购[2021]11号文件要求在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，供应商在编制响应文件时，按照规定提供《洛阳市政府采购供应商信用承诺函》（详见第七章响应文件格式）。
注：采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。
3.5本项目不接受联合体。
三、获取采购文件
1.时间：2024年9月29日至 2024年10月11日，每天上午至00:00至12：00，下午 12:00 至 23:59时（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）
3.方式：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台（http://61.54.85.189/tpbidder）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南-办事流程栏目-新交易平台使用手册。
4.售价：0 元。
四、投标截止时间及地点
1.时间：2024年10月14日9时20分（北京时间）。
2.地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）。获取招标（采购）文件后， 请下载并安装最新版本响应文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。
五、开标时间及地点
1.时间：2024年10月14日9时20分（北京时间）。
2.地点：洛阳市公共资源交易中心开标九室（洛龙区开元大道与永泰街交叉口西南角洛阳市民之家六楼）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“新交易平台使用手册”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。
六、发布公告的媒介及公告期限
本次采购公告在《河南省政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》网站上同时发布。采购公告期限为五个工作日2024年9月29日至 2024年10月11日。
 七、其他补充事宜
1.供应商在参与本项目招标采购活动期间应及时关注本网站获取相关澄清或变更等信息（如果有）。
八、凡是对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1.采购人信息
名称：洛阳市住房和城乡建设局
地址：河南省洛阳市洛龙区长兴街66号万众金融广场B座
联系人：贾女士，联系方式：0379-62275167

2.采购代理机构信息
名称：洛阳全城工程项目管理有限公司
地址：洛阳市西工区八一路城市杰座10楼
联系人：张先生，联系方式 0379-63903369,15537911185
3.项目联系方式
项目联系人：张先生，联系方式：0379-63903369,15537911185
4.监管部门、联系人和联系方式：
监管部门：洛阳市财政局
监管部门联系人：洛阳市财政局政府采购科
监管部门联系方式：0379-63259707 
第二章供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	名 称
	内   容

	1.1.2
	采购人
	名称：洛阳市住房和城乡建设局
地址：河南省洛阳市洛龙区长兴街66号万众金融广场B座
联系人：贾女士
联系方式：0379-62275167

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：洛阳全城工程项目管理有限公司
地址：洛阳市西工区八一路城市杰座10楼
联系人：张先生
联系方式：0379-63903369,15537911185
邮箱号：quancheng1002@163.com

	1.1.4
	项目名称
	洛阳市住房和城乡建设局洛阳市光华路（玄武门大街至唐宫中路段）拓宽改造电力迁改土建工程项目

	1.1.5
	落实政府采购政策要求
	本项目专门面向中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业；节能环保产品优先采购；执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区；支持自主创新产业发展等政府采购政策。（注：本项目对应的中小微企业划分标准所属行业为“建筑业”）。

	1.1.6
	项目编号
	洛采竞磋-2024-151

	1.1.7
	采购范围
	本项目采购文件、施工图纸、答疑（如有）范围内的全部内容。

	1.1.8
	采购标段划分
	本次采购共1个标段。供应商应就该项目进行完整响应，否则将不被接受。

	1.1.9
	采购标的对应的中小微企业划分
标准所属行业
	所属行业为：建筑业
划定标准为：中小微企业划分按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为依据。

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	付款方式
	由采购人付款。按照形象进度付款，工程完工后进度款拨付比例不超过合同价的80%，工程竣工验收合格、竣工结算资料真实、完整地送达财政部门（或财政部门规定的第三方评审机构）评审后，工程款支付到合同价的 80%；待财政部门（或财政部门规定的第三方评审机构）对竣工结算审核批复、有关单位办理固定资产移交手续后，工程款支付到财政审定金额的 100%，最终付款进度以财政部门到位资金为准。施工方对此充分知晓且同意，在此期间内施工方不得以诉讼或其他任何方式向甲方主张费用。

	1.3.1
	合同履行期限
	30日历天

	1.3.2
	质量要求
	符合国家质量验收合格标准

	1.3.3
	安全目标
	杜绝重伤、死亡事故。

	1.3.4
	扬尘防治目标
	严格执行国家、省、市扬尘污染防治标准及各项扬尘管控指令，做到“七个100%，八个必须”

	1.3.5
	质保期
	2年（自竣工验收合格之日起）。

	1.3.6
	施工及验收规范
	按照现行的国家标准执行

	1.3.7
	履约验收
	采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付价款的依据。

	1.3.8
	缺陷责任期
	12个月（自竣工验收合格之日起）
若竣工验收达不到合格要求标准的，缺陷责任期自动延长至管养单位可接收为止。

	1.4.1
	供应商资格要求
	见第一章“采购公告”。

	1.4.2
	是否接受联合体
	不接受

	1.4.3
	供应商不得存在的其他情形
	/

	1.9.1
	踏勘现场
	不召开

	1.10.1
	磋商预备会
	不召开

	1.11.1
	分包
	不允许

	1.12.1
	实质性要求和条件
	合同履行期限；付款方式；质量要求；安全目标；扬尘防治目标；质保期；缺陷责任期。
其他：/

	1.12.3
	偏差
	不允许

	2.1
	构成磋商文件的其他资料
	/

	2.2.1
	供应商提出问题或要求澄清磋商文件的截止时间
	提交响应文件截止时间5日前，由供应商在洛阳市电子招投标交易平台上进行提问。
在提交响应文件截止时间前5日内，采购人、采购代理机构不再受理供应商提出的问题。

	2.2.2
	磋商文件澄清、修改发出的形式
	磋商文件的澄清、修改将在同采购公告发布平台网站上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经成功报名并下载磋商文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”， 并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件” 编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承但。

	3.1.1
	构成响应文件的其他资料
	/

	3.2.3
	报价方式
	总价

	3.2.4
	最高限价
	见第一章“采购公告”。
供应商的报价超过最高限价的，其响应将被否决。

	3.2.5
	报价的其他要求
	1、报价编制说明：
1.1本工程的施工图及图纸答疑（如有）。
1.2本工程不指定定额，供应商在编制报价时可以参考《建设工程工程量清单计价规范》[GB50500-2013]、《河南省建设工程工程量清单计价实施细则》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA-02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）《河南省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘污染防治费管理的通知》〔豫建设标（30）号〕及施工同期配套文件，采购人提供的施工图纸及相应规范为依据，充分考虑市场价格，结合实际在合理范围内自主报价，但不得低于企业实际成本。
1.3响应文件中的投标报价应是采购文件所确定的发包范围内的全部工程内容的价格体现，应包括采购文件及技术规范、设计图纸等规定，实施和完成本次采购工程所需的全部费用。
2、报价计算办法及承包方式：
2.1本工程承包方式为中标价（成交价）加变更签证，最终以建设单位委托的造价咨询服务单位的结算审核结果（如财政部门稽核后对造价咨询单位的审核结果有调整的，以财政部门稽核意见）为准。
2.2设计变更和预算外签证增减部分依据《建设工程工程量清单计价规范》[GB50500-2013]、《河南省建设工程工程量清单计价实施细则》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA-02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）及施工同期配套文件，并在此基础上结合成交供应商的成交优惠率计算。供应商最终所报变更签证优惠率，不得低于最终报价优惠率，否则为无效响应文件。
注：最终报价优惠率=（最高限价-最终报价）/最高限价*100% 。
工程变更、签证和合同管理按洛阳市财政局、发改委洛财办【2008】1号、洛财综【2009】119号、洛财办【2011】29号、洛财建〔2012〕33号文、洛财办【2019】63号、洛政办【2024】26号执行，变更签证中垃圾外运及购黄土价格按洛财办【2017】47号文件执行。依据“洛财办【2017】47号”文件规定：财政投资建设项目的垃圾外运、外购黄土均应按照就近消纳原则，由建筑垃圾主管部门协调解决。因此，本工程垃圾外运及余方外弃的运输距离按工程所在地点至垃圾消纳场电子地图最经济的路线方案进行计量。土资源费及垃圾处理费暂不计取，工程结算时依据文件规定的相关手续审核计算。
2.3按一般计税法计算工程造价（税率9%）。
2.4供应商应配合本项目电力迁改工程其他专业（包括设备安装）的施工工作，保障本项目达到电力部门的供电要求，配合工作的价款视为已包含在总价内，供应商需提供承诺函（格式自拟）。

	3.3.1
	响应文件有效期
	提交响应文件截止时间后 90 天，有效期短于该期限的响应将被拒绝。

	3.4.1
	磋商保证金
	依据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4 号）文件要求。本项目免收磋商保证金。

	3.5.3
	资格审查资料的特殊要求
	无

	3.6.1
	是否允许提交备选方案
	不允许

	4.2.1
	提交响应文件截止时间
	见第一章采购公告。

	4.2.2
	提交响应文件地点
	见第一章采购公告。

	4.2.3
	响应文件份数及其他要求
	加密的电子响应文件一份（*.lytf 格式）。

	4.2.5
	响应文件上传问题联系方式
	供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：400-998-0000；0379-69921055。

	4.2.6
	响应文件是否退还
	否。

	5.1
	磋商开启时间和地点
	开启时间：同提交响应文件截止时间；
开启地点：同提交响应文件地点。

	6.1.1
	磋商小组的组建
	磋商小组构成：3人，其中采购人代表 1 人，专家 2人。从河南政府采购专家评审库中随机抽取。

	6.3.2
	磋商小组推荐成交候选人的人数
	3 名。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，技术指标优劣顺序也相同的，优先推荐不发达地区和少数民族地区的供应商。

	7.1.1
	是否授权磋商小组确定成交供应商
	是。磋商小组根据评审排列顺序确定第一名、第二名、第三名为成交候选人，并确定第一名为成交供应商。

	7.1.2
	确定成交的原则
	磋商小组根据评审排列顺序确定第一名、第二名、第三名为成交候选人，并确定第一名为成交供应商。如成交候选人出现并列，由磋商小组投票确定成交供应商。

	7.2
	成交结果公布媒介及期限
	公布媒介：河南省政府采购网、洛阳市公共资源交易中心网、河南省电子招标投标公共服务平台网站上发布。
公告期限：1 个工作日。

	7.4.1
	履约保证金
	本项目免收履约保证金

	8.5.2
	质疑函的递交方式
	质疑函应当面递交或通过洛阳市电子招投标交易平台发送；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目采购公告和供应商须知前附表。

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	代理服务费
	本项目代理服务费参考洛财购【2019】3号文件，代理服务费、专家评审费、餐费等共计9000.00元整，由成交人领取成交通知书时一次性支付。

	9.2
	供应商违法行为的处理
	采购人若发现磋商小组推举的成交候选人及成交人有借用资质、串标围标、弄虚作假或其他违法行为谋取成交的，采购人将报请有关监督部门取消其成交候选人资格或成交资格，情节严重的，采购人将上报有关监督部门按相关法律法规处理。给采购人造成的损失还应当予以赔偿。

	9.3
	响应文件中所附证明资料
	响应文件中所附证明材料均为原件的扫描件，尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予通过，涉及评审加分的将不予加分。

	9.4
	最终报价方式
	本项目通过电子招投标系统进行最终报价，请供应商提前熟悉电子招投标系统最终标价的相关操作方法，按照电子招投标系统的要求在规定时间内完成最终报价。

	9.5
	工程价款结算依据
	供应商应在响应文件中承诺（格式自拟）接受建设单位委托的造价咨询服务单位的结算审核结果（如财政部门稽核后对造价咨询单位的审核结果有调整的，以财政部门稽核意见）为准。

	9.6
	工程审计
	政府审计部门对项目开展审计的，中标人应积极配合审计工作。

	9.7
	响应文件签字盖章
	响应文件格式中要求加盖“公章或企业电子章”的地方，供应商需按规定加盖企业电子章；要求法定代表人“签字或盖章”的地方，可以是法定代表人签字或盖章后扫描上传或加盖法定代表人的个人电子印章；要求委托代理人或项目经理签字或盖章的地方，可以是签字或盖章后扫描上传或加盖委托代理人或项目经理的个人电子印章。格式中其他签字盖章要求有明确规定的，以明确规定为准。

	9.8
	解释权
	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的， 以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。

	9.9
	监督部门及电话
	监督部门：洛阳市财政局
监管部门联系人：洛阳市财政局政府采购科
监管部门联系方式：0379-63259707

	9.10
	其他
	其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。


1、总则

1.1采购项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现进行采购。
1.1.2采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4项目名称：见供应商须知前附表。
1.1.5落实政府采购政策要求: 见供应商须知前附表。
本项目专门面向中小企业或小微企业采购，评审中价格将均不予扣除。
（1） 根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
根据《洛阳市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（洛财购【2022】6号）第三条提高对小微企业价格评审优惠幅度的规定，工程项目对符合规定的小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（2）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
（3）根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
（4）同一供应商（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。
（5）根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46 号的规定，如本项目专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。
1.1.6项目编号: 见供应商须知前附表。
1.1.7 采购范围：见供应商须知前附表。
1.1.8 采购包划分: 见供应商须知前附表。
1.1.9 采购标的对应的中小微企业划分标准所属行业：见供应商须知前附表。
1.2采购项目的资金来源及付款方式
1.2.1资金来源: 见供应商须知前附表。
1.2.2付款方式: 见供应商须知前附表。
1.3合同履行期限、质量要求等

1.3.1合同履行期限：见供应商须知前附表。
1.3.2质量要求：见供应商须知前附表。
1.3.3安全目标：见供应商须知前附表。
1.3.4扬尘防治目标：见供应商须知前附表。
1.3.5质保期：见供应商须知前附表。
1.3.6执行的施工及验收规范：见供应商须知前附表。
1.3.7履约验收：见供应商须知前附表。
1.3.8缺陷责任期：见供应商须知前附表。
1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商资格要求：供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见供应商须知前附表。
1.4.2本项目不接受联合体投标。
1.4.3供应商不得存在下列情形之一：
（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
（2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；
（3）与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；
（4）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
（5）为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；
（6）被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的（指政府采购行政处罚有效期内），被列入中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目“重大税收违法失信主体”的供应商将被拒绝参加投标。
（7）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（9）不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（10）在近三年内供应商有行贿犯罪行为的；
（11）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字

磋商文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场
1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
1.10磋商预备会

不召开
1.11 分包

见供应商须知前附表
1.12 响应和偏差

1.12.1响应文件应当对磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。
1.12.2供应商应根据磋商文件的要求提供服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表等内容以对磋商文件作出响应。
1.12.3供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的响应将被否决。
1.12.4响应文件对磋商文件的全部偏差，均应在响应文件的服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应磋商文件的全部要求。
1.12.5如响应文件服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与响应文件的其他地方存在不一致，以服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。
2、磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：
（1）采购公告；
（2）供应商须知； 
（3）采购需求；
（4）合同（样本）；
（5）资格审查与评审办法；
（6）资格审查与评审标准；
（7）响应文件格式；
（8）供应商须知前附表规定的其他资料。
根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对磋商文件予以澄清。
2.2.2磋商文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距提交响应文件截止时间不足 5日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交响应文件截止时间。
2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3磋商文件的异议

供应商或者其他利害关系人对磋商文件有质疑的，应当在提交响应文件截止时间5 日前以书面形式提出。

3、响应文件

3.1 响应文件的组成

响应文件应包括下列内容（详见磋商文件第七章“响应文件格式”）：

（1）封面；

（2）响应函；

（3）法定代表人授权书；

（4）法定代表人及被授权委托人身份证扫描件；

（5）资格证明材料；

（6）开标一览表；

（7）报价一览表；

（8）工程报价明细表；

（9）中小微企业声明函；

（10）残疾人福利性单位声明函；

（11）监狱企业证明文件；

（12）工程预算书；

（13）辅助资料表；

（14）承诺书；

（15）施工组织设计；

（16）其他需要提供的资料；

（17）参与评审打分的证书（证件）一览表
（18）参与评审打分的证书（证件）扫描件
（19）参与评审打分的合同业绩一览表
（20）参与评审打分的合同业绩扫描件
（21）供应商拟用于本工程的货物制造商实力及货物技术资料
供应商在评审过程中作出的符合法律法规和磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.2报价

3.2.1报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。供应商应按第七章“响应文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。总报价为各分项报价金额之和，总报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正总报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
3.2.3本项目的报价方式见供应商须知前附表。
3.2.4 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，最高限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.5报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.2.6本次采购为竞争性磋商采购，允许符合要求的供应商在规定的时间提交最后报价。
3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期为提交响应文件截止时间后90 天。
3.3.2 在响应文件有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其磋商承诺函的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效。
3.4 磋商保证金
依据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4 号）文件要求。本项目免收磋商保证金。

3.5 资格审查资料

3.5.1根据第六章内容提供证明材料。
3.5.2供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体各方均应提供资格审查资料。
3.5.3资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。
3.6 备选方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得提交备选方案，否则其响应将被否决。
3.6.2 允许供应商提交备选方案的，只有成交供应商所提交的备选方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选方案优于其按照磋商文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选方案。
3.6.3 供应商提供两个或两个以上报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。
3.7 响应文件的制作
3.7.1供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点响应文件制作软件”。
3.7.2供应商凭CA锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点响应文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。
3.7.3加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点响应文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。
3.7.4磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被否决的风险。
3.7.5响应文件所附证明材料均为原件的扫描件，尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格审查性或符合性审查的将不予通过。
4、响应文件提交
4.1 响应文件的密封和标记

按照采购文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件。

4.2 响应文件的提交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式。除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。
4.2.2供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。
4.2.3响应文件份数及其他要求：见供应商须知前附表。
4.2.4供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件 （*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。
4.2.5供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见供应商须知前附表。
4.2.6除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。
4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改并重新上传响应文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回响应文件的操作。
4.3.2提交响应文件截止时间以后不得修改响应文件。
5、磋商开启
5.1 磋商开启时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点开启磋商活动。
5.2 磋商开启规定
5.2.1 采购人在磋商文件规定的时间和地点开启磋商活动。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“新交易平台使用手册”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。
5.2.2（此条款仅适用于现场磋商的项目）采购代理机构将会同供应商代表检查自己的未加密的电子响应文件的密封情况。
5.2.3各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。
5.2.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子响应文件。
5.2.5（此条款仅适用于现场磋商的项目）磋商开启前没有提交未加密的电子响应文件，视同放弃使用未加密的电子响应文件磋商。未加密的响应文件现场无法成功上传的，响应无效。
5.2.6（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件仅仅作为网上提交的加密的电子响应文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子响应文件，仅提交未加密电子响应文件的，响应无效。
6、磋商
6.1 磋商小组
6.1.1评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及评审专家组成。磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
6.1.3 评审过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

6.2 磋商程序
6.2.1 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性审查及符合性审查。
6.2.2磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
6.2.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
6.2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（如果有），并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
6.2.5磋商文件能够详细列明采购项目的技术、服务要求后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。通过资格性审查及符合性审查的供应商有均等的最后报价机会，供应商应在磋商小组规定的时间内完成报价。每一轮报价全部为书面形式，并须由供应商法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力。
在未对磋商文件作出实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价不得高于其前一次报价。在磋商文件作出实质性变动但供应商的响应文件未作出相应实质性变动的情况下，该供应商提交的最后报价也不得高于其前一次报价。
6.2.6最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，未按6.2.5要求进行最后报价的，其响应文件将被否决。
6.2.7经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
6.3评审原则
6.3.1 磋商小组按照第五章“资格审查与评审办法”规定的方法、因素、标准和程序对供应商的响应文件进行评审。没有规定的方法、因素和标准，不得作为评审依据。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
6.3.2评审完成后，磋商小组应当提交书面评审报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。
6.3.3本次磋商采用电子化评审，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评审，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

7、确定成交及合同授予

7.1确定成交的原则

7.1.1按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的磋商小组依法确定成交供应商。

7.2成交结果
自成交供应商确定之日起1个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒体上公告成交结果，磋商文件随成交结果同时公告。
7.3成交通知

7.3.1《成交通知书》由采购代理机构通过洛阳市公共资源交易公共服务平台向中标人发出，同时将中标结果通知未中标的供应商。《成交通知书》由中标人和采购人自行下载、打印，并对中标人和采购人均具有法律效力。成交公告日起1个工作日内，被授权的成交人代表应到代理机构（或采购单位）指定地点及时领取纸质版中标通知书，逾期未领取的，视同公告日已领取。

7.3.2成交通知书、磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件将作为签订合同的依据。

7.3.3成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以根据供应商须知前附表的规定确定成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展政府采购活动。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额和事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

7.4.2 成交供应商不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃成交资格，给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1根据《洛阳市财政局关于进一步降低企业交易成本优化营商环境的通知》（洛财购【2021】10号）文件，采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起1个工作日内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人有权取消其成交资格；给采购人造成的损失的，成交供应商还应当予以赔偿。 

7.5.2如采购人无正当理由拒签合同，应承担违约责任。 

7.5.3所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

8、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
8.1.2不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
8.1.3不得诱导、干预或影响磋商小组依法依规评审，不得诱导、干预或影响评审专家依法依规独立评审；
8.1.4不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；
8.1.5不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；
8.1.6不得无正当理拒绝与成交供应商签订合同；
8.1.7参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避；
8.1.8采购过程中，不得有其他违法违规行为。
8.2 对供应商的纪律要求

8.2.1不得以他人名义参加政府采购活动；
8.2.2供应商不得相互串通，不得与采购人、与采购代理机构串通；
8.2.3不得向采购人或者磋商小组成员行贿，或提供其他不正当利益谋取成交；
8.2.4不得弄虚作假骗取成交，不得虚假响应，不得恶意低价响应；
8.2.5供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；
8.2.6不得无正当理由放弃成交或成交后拒绝与采购人签订合同；
8.2.7不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构；
8.2.8在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。
8.3 对磋商小组成员的纪律要求

8.3.1确定参与评审至评审结束前，不得私自接触供应商；
8.3.2不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
8.3.3不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；
8.3.4不得征询采购人的倾向性意见；
8.3.5不得对主观评审因素协商评分；
8.3.6不得对客观评审因素评分不一致；
8.3.7磋商小组成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
8.3.8不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
8.3.9不得使用磋商文件没有规定的评审方法和评审标准进行评审；
8.3.10不得诱导、干预或影响其他评审专家依法依规独立评审；
8.3.11在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审工作正常进行；
8.3.12不得记录、复制或带走任何评审资料；
8.3.13不得泄露评审过程中获悉的对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的应当保密的情况和资料；
8.3.14磋商小组成员与供应商存在利害关系应当回避；
8.3.15在参与政府采购评审活动中，不得有其他违法违规行为。
8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
8.4.2不得与供应商、采购代理机构或评审专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
8.4.3不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
8.4.4不得诱导、干预或影响磋商小组及其成员依法依规独立评审；
8.4.5不得擅离职守，影响评审工作正常进行；
8.4.6不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；
8.4.7与供应商有利害关系的应当回避；
8.4.8在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。
8.5质疑和投诉
8.5.1供应商认为本次采购活动的磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。
8.5.2质疑函的递交方式：见供应商须知前附表。 
8.5.3对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。
8.5.4质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。
8.6缺陷责任期
见供应商须知前附表
9、需要补充的其他内容

见供应商须知前附表
附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                      
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                          
质疑项目的编号：               包号：                       
采购人名称：                                               
采购文件获取日期：                                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                               
事实依据：                                                
法律依据：                                                
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章）：                   公章： 
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第三章  采购需求
一、项目概况
1、项目名称：洛阳市住房和城乡建设局洛阳市光华路（玄武门大街至唐宫中路段）拓宽改造电力迁改土建工程项目
2、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
洛阳市光华路(玄武门大街至唐宫中路段)拓宽改造工程涉及10kV2金中线电力迁改土建工程：新建分接箱基础2座(坚土路面开挖)；新建Φ200MPP(壁厚12mm)拉管总计约476米；开挖排管沟总计约233米,Φ200MPP排管(壁厚10mm)合计约546米；新建检查井20座。洛阳市光华路(玄武门大街至唐宫中路段)拓宽改造工程涉及10kV金粉线电力迁改土建工程：新建分接箱基础3座(坚土路面开挖)；新建Φ200MPP(壁厚12mm)拉管总计约260米；开挖排管沟总计约206米,Φ200MPP排管(壁厚10mm)合计约616米；新建检查井20座。（具体内容详见图纸及磋商文件）
2.2资金来源：财政资金。
2.3采购范围：本项目采购文件、施工图纸、答疑（如有）范围内的全部内容。
2.4合同履行期限：30日历天
2.5质量要求：符合国家质量验收合格标准。
2.6质保期：2年（自竣工验收合格之日起）。
2.7安全目标：杜绝重伤、死亡事故。
2.8扬尘防治目标：严格执行国家、省、市扬尘污染防治标准及各项扬尘管控指令，做到“七个100%，八个必须”。
3、本项目是否接受联合体投标：否。
4、是否接受进口产品：否。
二、技术要求
根据国家最新相关规范组织施工；使用全新且质量合格的材料、构配件组织施工；质量要求：符合国家质量验收合格标准。缺陷责任期12个月（自竣工验收合格之日起）若竣工验收达不到合格要求标准的，缺陷责任期自动延长至管养单位可接收为止。
三、商务要求
1、投标报价包括的内容：
（1）本项目承包方式为中标价加变更签证，供应商的投标报价应包括完成采购文件、图纸、答疑（如有）范围内所有工作内容，是保证项目正常完成所需的全部费用，成交后成交价（除因设计变更或采购人原因取消的内容按规定调减外）在结算时不予调整。确因项目需要设计变更或经采购人提出增加的内容，按照设计变更和预算外签证处理。 
（2）设计变更和预算外签证增减部分依据《建设工程工程量清单计价规范》[GB50500-2013]、《河南省建设工程工程量清单计价实施细则》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA-02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）及施工同期配套文件，并在此基础上结合成交供应商的成交优惠率计算。
（3）基期价格为2024年第3期《河南省工程造价信息（洛阳专刊）》（除税单价）及其相关文件。
本工程人工费、机械费、管理费按豫建标定[2016]40号文执行，价格指数按豫建消技【2024】15号文件执行。工程结算时，合同内人工费不再调整；变更签证部分人工费超过部分依实调整；跨季度施工时，按定期发布的人工费指数适用的时间长短加权平均计算；非建设单位原因造成工程实际施工工期超过合同约定工期的，按原合同工期人工费标准计算，超工期部分人工费增加因素不计算。
（4）按一般计税法计算工程造价（税率9%）。
（5）报价包括的其他内容：
（6）结算价款须经业主委托的第三方造价咨询机构审核后，以审定金额（市财政部门需要稽核的，以财政部门稽核的结果为准）作为结算依据。
（7）供应商应配合本项目电力迁改工程其他专业（包括设备安装）的施工工作，保障本项目达到电力部门的供电要求，配合工作的价款视为已包含在总价内，供应商需提供承诺函（格式自拟）。
2、付款方式：由采购人付款。按照形象进度付款，工程完工后进度款拨付比例不超过合同价的80%，工程竣工验收合格、竣工结算资料真实、完整地送达财政部门（或财政部门规定的第三方评审机构）评审后，工程款支付到合同价的 80%；待财政部门（或财政部门规定的第三方评审机构）对竣工结算审核批复、有关单位办理固定资产移交手续后，工程款支付到财政审定金额的 100%，最终付款进度以财政部门到位资金为准。
3.工程价款结算依据：供应商应在响应文件中承诺（格式自拟）接受建设单位委托的造价咨询服务单位的结算审核结果（如财政部门稽核后对造价咨询单位的审核结果有调整的，以财政部门稽核意见）为准。
4.工程结算经评审后，以审减额超过送审造价10%部分为基数，按4%计算审减追加审核费，从施工单位工程价款中扣除，并在《工程结算评审意见书》中明确。审减额超过送审造价20%以上，且同一家施工企业在一年内（自发生之日起）发生两次（含）以上的，列入不良诚信记录。同时，该企业一年内不得参加由市本级财政投资的基本建设项目招投标活动。
5. 若政府审计部门对本项目开展审计监督，中标人应积极配合审计工作。
6.工程变更及结算须按照洛阳市人民政府办公室关于印发《洛阳市政府投资项目工程变更管理办法》（洛政办【2024】26号）及洛阳市财政局的相关规定执行。
附件：
河南省洛阳市政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省洛阳市政府采购网“洛阳市政府采购合同融资金融产品推介名录”查询联系。
第四章 合 同(样本)
施 工 合 同
    项目名称：                                        

招标采购文件编号：洛直政采磋商新(2024)   号           

采购人（甲方）：洛阳市住房和城乡建设局               
承包人（乙方）：                                     
              签订时间：   年  月   日
采购人（甲方）：洛阳市住房和城乡建设局     
承包人（乙方）：                          
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设事项协商一致，订立本合同：
一、 合同文件
下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1. 洛直政采磋商新(   )  号 磋商文件
2.响应文件
3.成交通知书
4.合同补充条款或说明
5.相关附件、图纸
二、工程概况
工程名称：                                                           

工程地点： 洛阳市   区  
工程内容：                                                           。
三、工程范围 
本项目采购文件、施工图纸、答疑（如有）范围内的全部内容 
四、工程工期
1.计划开工日期：     年    月   日
2.合同工期：     天
五、质量要求、安全目标扬尘防治目标
1.质量要求：符合国家质量验收合格标准
2.安全目标：杜绝重伤、死亡事故
3. 扬尘防治目标：严格执行国家、省、市扬尘污染防治标准及各项扬尘管控指令，做到“七个100%，八个必须”
六、合同价款、承包方式、支付和结算
1.合同价款（成交价）为：大写：             （小写：           元）。
2.本工程承包方式为：成交价加变更签证
3.由甲方付款。工程开工后，甲方按工程形象进度支付工程款，最多不超过合同价款的80%；工程竣工验收合格后，甲方委托造价咨询服务单位对结算价款进行审核（如财政部门稽核后对造价咨询服务单位的审核结果有调整的，以财政部门稽核意见为准），按审定金额支付余款。
4.工程价款结算依据：乙方接受甲方委托的造价咨询服务单位的结算审核结果，如财政部门稽核后对造价咨询服务单位的审核结果有调整的，以财政部门稽核意见为准。
5.高估冒算的处理办法：乙方所报结算资料经甲方委托的造价咨询服务单位的结算审核(如财政部门稽核后对造价咨询服务单位的审核结果有调整的，以财政部门稽核意见为准),以审减额超过送审造价10%部分为基数，按4%计算审减追加审核费，从乙方工程价款中扣除，并在《工程结算评审意见书》中明确。
七、工程变更签证
1.本工程变更签证浮动率为      %。
2.单项变更签证增加金额在5万元（含）以上、20万元以下或占合同价10%以下的，须就变更签证内容和说明报甲方备案；累计变更签证增加金额占合同价10%以上且金额50万元（含）以上的，须就变更签证内容和说明上报主管副市长批示；单项变更签证增加金额超过100万元（含）以上的，由主管副市长批示后转常务副市长审批。未按以上规定执行的，变更无效。
3.变更签证中余土、垃圾外运及外购黄土价格按洛财办【2017】 47号文件执行。依据“洛财办【2017】 47号”文件规定：财政投资建设项目的垃圾外运、外购黄土均应按照就近消纳原则，由建筑垃圾主管部门协调解决。土资源费及垃圾处理费暂不计取，工程结算时依据文件规定的相关手续审核计算。
八、履约保证金
根据磋商文件要求：本项目免收履约保证金。
九、农民工工资保证金
 按照洛阳市住房和城乡建设局《关于进一步规范农民工工资保障金和工程担保管理的通知<洛建﹝2019﹞78号>》执行。
十、项目经理
姓    名：                   ；
身份证号：                   ；
建造师执业资格等级：                ；
建造师注册证书（项目经理证书/职称证书）编号：           ；
建造师执业印章号：                                     ；
安全生产考核合格证书号：                               ；
联系电话：                                             ；
电子信箱：                                             ；
通信地址：                                             。
十一、各方一般权利和义务
1.甲方工作
甲方负责施工场地具备施工条件（包含办理市政破路、绿化拆除及一切外围关系的协调工作），保证施工顺利开展，组织工程验收。
2.乙方工作
乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）根据甲方指定的坐标位置、高程施工，确保一次性施工到位；
（2）所有材料均由乙方自供，乙方采购的材料、设备必须是符合国家规定的合格产品，并且附有产品的合格证、检验报告、市场准用证。材料的采购必须严格按照招标文件要求报监理、甲方认可，实行进场申报签证制度。
（3）必须按要求派磋商时所报的注册建造师及施工现场管理的技术人员。在工程施工期间不经甲方允许不得更换，否则甲方有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由乙方负责；同时该注册建造师每周保证4天在工地现场，项目部组成人员每周应有5天在工地现场，否则甲方有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由乙方负责。
（4）按合同约定的工期交工，因乙方原因拖延工期造成的损失由乙方负责。
（5）在工程施工过程中因乙方原因出现的各种事故，其后果和责任由乙方负责，工程因人为破坏，不可抗拒因素除外。
十二、安全管理
1．乙方应严格执行遵守甲方制定的各项规章制度。承担施工安全保卫工作责任，设置有关施工标志，以保障施工作业人员和其他有关人员的安全，并承担相关费用。从工程开工日期起直到办理完整工程的移交手续的日期止，乙方应对工程以及待安装的工程设备等的照管负完全责任,照管费用由乙方承担。
2.乙方应采取一切合理的步骤，以保护现场及其附近的环境, 并避免由其施工方法引起的污染、噪音或其他对公众造成入身或财物方面的伤害或妨碍。
4.施工场地清洁卫生的要求:在工程施工期同,乙方应合理地保持现场不出现不必要的障碍物, 存放并处置好乙方的任何设备和多余的材料并及时从现场清除运走任何废料、垃圾。工程竣工至移交时,乙方应清除并运走乙方的全部设备及多余材料、建筑垃圾,保持工程的清洁整齐,达到甲方满意的状态。
5.在施工组织设计时应增加控制扬尘污染的内容，应有制度、有措施、有检查、有落实、有结果；做到“七个100%，八个必须”，对违反扬尘治理有关规定的，实施“ 七个一律”处罚。
5.1.施工过程中要做到七个100%：施工工地100%围挡，散流体、裸地100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工现场地面100%硬化，散水降尘制度100%落实，散流体运输车辆100%密闭运输，监控检测设备安装100%。
5.2.开工进场前要做到“八个必须”： 必须要做好门头、门柱; 必须设置五牌一图、扬尘治理责任牌;必须建立门卫制度; 工地出入口处必须硬化; 必须配置自动冲洗设备及洒水车; 工地四周围挡封闭必须连续设置; 必须并在围挡上方安装雾化喷淋设备;必须落实扬尘治理方案备案制度。
5.3.“ 七个一律”：工程施工期间，凡发现扬尘治理措施不落实、施工或拆除现场不达标的，一律曝光、一律记不良记录、一律停工整改、一律上限处罚、一律给予缓批资质、一律限制招标投标、一律通报给市（县）政府。待整改完成并验收合格后，方能重新开工。
6. 凡发现扬尘治理措施不落实、施工现场不达标，造成二次污染的，将按照相关文件要求给予相应处罚。
十三、工程验收
1、工程质量须达到国家质量检验评定标准的合格条件后，并经洛阳市住房和城乡建设局验收合格。
2、工程质量不达标或者验收不合格，乙方违约的责任确定如下：达不到合格标准时，乙方返工，费用自理。
十四、违约责任
1.逾期付款的违约责任：甲方非因自身原因、不可抗力或乙方原因，乙方应给予甲方六个月的宽限期，如因财政资金紧张，宽限期顺延六个月，在宽限期届满后，每逾期一日付款赔偿合同价款的万分之一的逾期利息；逾期利息赔偿上限为合同价款的百分之一。
2.工期延误的违约责任:乙方非因为不可抗力或甲方的原因，没有在响应文件承诺的工期内完工的，每逾期一日处合同金额千分之一的违约金；连续逾期超过30日的，甲方有权通知乙方解除合同，合同自甲方解除合同通知送达乙方企业时解除，合同解除后，甲方有权不予支付任何费用。
 3.乙方进场后，不能按照响应文件中工期网络图承诺的施工节点按时完成的施工任务的，第一次罚款5万元；第二次罚款10万元并限期整改；第三次发现仍不能按承诺的施工节点按时完成施工任务的，甲方有权通知乙方解除合同，合同自甲方解除合同通知送达乙方企业时解除，合同解除后，甲方有权不予支付任何费用。
4.工程质量的违约责任：若乙方用于本工程的材料、设备或施工质量未达到合同约定要求的, 乙方须在甲方要求的时间内采取相应的补救、整改、更换、修复措施,返修等费用由乙方自行承担。乙方的补救、整改、更换、修复期问包括在合同工期内, 如因乙方返修造成工期延误的, 乙方应同时承担工期延误的违约责任。如乙方：返修后仍不符合合同约定的质量要求,甲方有权要求解除合同,乙方应承担由此造成的一切损失, 损失数额甲方有权直接从应付工程款中扣除。如因工程质量问题给甲方及第三方(包括最终用户) 造成人身伤亡或者财产损失的, 乙方应承担全部赔偿责任 。
十五、争议的解决方式
因合同发生争议，首先双方协商解决，未达成协议的，可向洛阳仲裁委提起仲裁解决。
十六、生效与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，于双方完成本合同约定工作内容后自行终止。
十七、本合同未尽事宜，双方协商解决。
十八、合同份数
本协议一式陆份，每方各叁份，具有同等效力。
甲方（盖章）：洛阳市住房和城乡建设局
法定代表人或委托人签字：
组织机构代码：
联系电话：
乙方（盖章）： 
法定代表人或委托人签字：
组织机构代码：
联系电话：
地址： 
开户行： 
账号：
日期：  年   月   日
第五章 资格审查与评审办法
1、评审方法
本次资格审查和符合性审查采用合格制，评审方法采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的除外。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；技术指标优劣顺序也相同的，优先推荐不发达地区和少数民族地区的供应商。
2、评审标准
2.1 资格性审查与符合性审查标准
2.1.1 资格性审查标准：见第六章。
2.1.2 符合性审查标准：见第六章。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成见评分标准。
2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。
3、评审程序
3.1 资格性审查与符合性审查
3.1.1磋商小组依据本章第2.1.1款和第 2.1.2款规定的标准对响应文件进行审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其响应文件。
3.1.2 供应商有以下情形之一的，磋商小组应当否决其响应文件：
（1）响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对磋商文件的偏差超出磋商文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）未按要求对工程价款结算依据、配合本项目电力迁改工程其他专业（包括设备安装）的施工工作提供承诺的。
（3）有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应文件无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
3.1.4响应文件报价出现前后不一致的，磋商小组按以下原则要求供应商对报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，磋商小组应当否决其响应文件：
（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
3.2 详细评审
3.2.1磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该供应商的各项得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3磋商小组汇总供应商的各项得分，相加后为供应商最终得分。
3.2.4若磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。
3.2.5技术标（施工组织设计）1-10项的内容（包括子项）按照每缺一项（子项）或不符合实际，该项（子项）的分值全部扣完；内容完整性和编制水平由评标专家根据供应商技术标编制的完整性、可行性、以及是否符合采购文件的要求等因素进行综合评标。
3.2.6技术标（施工组织设计）所有评标委员会成员应根据本办法独立打分，算术平均后为供应商最终技术标（施工组织设计）得分。评标委员会成员技术标出现打分分数明显偏高或偏低时，评标委员会负责人应当提醒其进行复检，本人做出说明。
3.3 响应文件的澄清
3.3.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。
3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。
3.4 评审结果
3.4.1磋商小组严格按照磋商文件的要求和条件进行评审和打分，评审结果按评审后得分由高到低的顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；技术指标优劣顺序也相同的，优先推荐不发达地区和少数民族地区的供应商。
3.4.2磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。
4、评分标准说明
4.1关于价格扣除和评审报价的说明
4.1.1价格扣除
（1）根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
根据《洛阳市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（洛财购【2022】6号）第三条提高对小微企业价格评审优惠幅度的规定，工程项目对符合规定的小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（2）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
（3）根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
（4）同一供应商（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。
（5）根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46 号的规定，如本项目专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。
注：本项目专门面向中小企业或小微企业采购，评审中价格将均不予扣除。
第六章   资格审查与评审标准
	初步条款
	评分点名称
	评审标准

	符合性评审
	响应文件签字盖章
	按照采购文件的规定签字盖章

	
	响应文件有效期
	符合供应商须知前附表的规定

	
	实质性要求和条件
	符合供应商须知前附表的规定

	
	工程价款结算依据
	按采购文件要求，如实承诺。

	
	配合本项目电力迁改工程其他专业（包括设备安装）的施工工作的承诺函
	按采购文件要求提供承诺函

	资格评审
	面向中小微采购
	符合工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员财政部《关于印发中小业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号)文中小微企业的划分标准并如实提供承诺函。

	
	营业执照或事业单位登记证书
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定

	
	资质等级
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定

	
	项目经理
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定

	
	信用承诺函
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定

	
	不存在禁止投标的情形
	不存在“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形


	详细条款
	最低分
	最高分
	评分点名称
	评审标准

	经济标评分参数
	0.0
	35.0
	投标报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求通过资格性和符合性评审，且最后评审报价最低的供应商的最后报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的最终评审报价得分统一按照下列公式计算： 

最后评审报价得分=(评审基准价／最后评审报价)×35。

 注：最后评审报价是指，磋商结束时供应商最后一轮报价。

	技术标评分参数
	0.0
	1.5
	主要施工方案与技术措施1
	对项目情况的理解（包括工程主要情况、对项目的理解、工程施工条件、施工重点与难点）及施工准备1.5分

	
	0.0
	1.5
	主要施工方案与技术措施2
	对主要分部、分项工程制定施工方案1.5分

	
	0.0
	1.0
	主要施工方案与技术措施3
	季节性施工等专项工程的技术措施1分

	
	0.0
	1.0
	主要施工方案与技术措施4
	施工期间道路保通及便民措施和实施方案1分

	
	0.0
	1.5
	质量管理体系与措施1
	质量管理的组织机构（包括指挥系统、监控系统、联络协调系统）及职责1.5分

	
	0.0
	1.5
	质量管理体系与措施2
	质量控制目标、质量管理制度及质量保障措施 1.5分

	
	0.0
	1.0
	质量管理体系与措施3
	关键部位等按照工程建设强制性标准和其他技术标准实施1分

	
	0.0
	1.0
	质量管理体系与措施4
	建立项目建设过程质量检查制度，制定纠正和预防措施及不偷工减料的承诺和措施 1分

	
	0.0
	1.0
	安全管理体系与措施1
	安全生产的组织机构及职责健全、人员配备满足国家规定要求1分

	
	0.0
	1.0
	安全管理体系与措施2
	安全生产管理目标、安全生产管理制度、安全生产保障措施1分

	
	0.0
	1.0
	安全管理体系与措施3
	安全事故应急预案1分

	
	0.0
	1.0
	安全管理体系与措施4
	分部分项工程的安全控制措施和应急预案1分

	
	0.0
	1.0
	文明施工、环境保护及扬尘治理1
	文明施工、环境保护管理组织机构及职责1分

	
	0.0
	1.0
	文明施工、环境保护及扬尘治理2
	创建安全文明标准化工地目标及计划和安全文明措施费用投入使用计划1分

	
	0.0
	1.0
	文明施工、环境保护及扬尘治理3
	文明施工管理措施1分

	
	0.0
	1.0
	文明施工、环境保护及扬尘治理4
	扬尘污染防治方案及建筑垃圾处置方案1分

	
	0.0
	1.0
	工期保证措施1
	编制各施工节点作业计划，定期落实计划实施 1分

	
	0.0
	1.0
	工期保证措施2
	交叉、流水施工作业方案 1分

	
	0.0
	1.0
	工期保证措施3
	合理调配机械、材料、劳动力方案1分

	
	0.0
	1.0
	工期保证措施4
	设计、建设、施工、监理紧密配合，及时解决有关问题，工期目标及奖惩办法1分

	
	0.0
	1.0
	拟投入资源配备计划1
	劳动力配置计划：确定工程用工量并编制各施工阶段专业工种劳动力配置计划及保障措施切实可行的1分

	
	0.0
	1.0
	拟投入资源配备计划2
	主要设备配置计划：满足各施工阶段工程施工所需的机械数量及供应计划切实可行的1分

	
	0.0
	1.0
	拟投入资源配备计划3
	主要材料供应计划：供应商针对该项目的实际需求，制定各施工阶段主要材料供应计划和保障措施切实可行的1分

	
	0.0
	1.5
	施工网络计划图1
	关键线路清晰、准确、完整、满足采购文件对工期的要求1.5分

	
	0.0
	1.5
	施工网络计划图2
	计划编制合理、可行，满足采购文件对工期的要求1.5分

	
	0.0
	0.5
	现场实施信息化监控和数据处理1
	施工现场信息化监控的布置0.5分

	
	0.0
	0.5
	现场实施信息化监控和数据处理2
	数据处理系统0.5分

	
	0.0
	1.0
	风险管理措施1
	项目重点难点分析及预防措施 1分

	
	0.0
	1.0
	风险管理措施2
	施工质量风险分析及预防措施 1分

	
	0.0
	1.0
	风险管理措施3
	安全风险的分析及预防措施 1分

	
	0.0
	1.0
	风险管理措施4
	工程造价风险的分析和预防措施1分

	
	0.0
	2.0
	内容完整性和编制水平
	根据供应商施工组织设计编制的内容完整性和编制水平，内容完整、符合项目需求、操作可行的得2分，内容较完整，符合项目需求，操作基本可行的得1分，缺项不得分。

	综合标评分参数
	0.0
	2.0
	服务承诺1
	关于在施工过程中服从采购人安排，配合其他专业工作等方面的承诺，承诺齐全、合理、可行的得2分，承诺齐全、合理，可行性一般的得1分，缺项不得分。

	
	0.0
	2.0
	服务承诺2
	交工后回访，保修（施工中、缺陷责任期内、缺陷责任期外）等方面的承诺，齐全、合理、可行的得2分，承诺齐全、合理，可行性一般的得1分，缺项不得分。

	
	0.0
	2.0
	服务承诺3
	在施工期间保障工人权益、不拖欠工人工资，并保证不因节假日等因素影响连续施工方面的承诺，承诺齐全、合理、可行的得2分，承诺齐全、合理，可行性一般的得1分，缺项不得分。

	
	0.0
	6.0
	履职尽责承诺
	各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员等）的在岗、更换等履职尽责有可行的承诺及奖惩措施，且每周保证4天在工地现场的具体考核办法及保障措施，承诺齐全、合理、可行的得6分；承诺齐全、合理，可行性一般的得4分；承诺不齐全、不太合理，可行性一般的得2分；缺项不得分。

	
	0.0
	3.0
	综合评价
	磋商小组成员根据供应商响应文件编制的详实、合理、切合项目实际的得3分；详实、合理、不太切合项目实际的得2分；详实、不太合理、不太切合项目实际的得1分；不详实、不合理、不切合项目实际的不得分。

	业绩信誉
	0.0
	9.0
	类似项目业绩
	供应商自 2021年1月1日以来承担过电力工程施工业绩的，每有1项得3分，最多得9分。（以施工合同签订时间为准。响应文件中附中标通知书、合同、竣工验收报告的原件扫描件，中标候选人公示或中标（成交）结果公告网页截图，并加盖公章，否则不得分）。

	
	0.0
	4.0
	项目经理业绩
	拟派项目经理自2021年1月1日以来以项目经理的身份完成过电力工程施工业绩的，每有1项得2分，最多得4分；（以施工合同载明的项目经理姓名及签订时间为准，如存在项目经理变更的情形，则应提供经建设单位确认的项目经理变更手续。响应文件中附中标通知书、合同、竣工验收报告的原件扫描件，中标候选人公示或中标（成交）结果公告网页截图，并加盖公章，否则不得分）。

	
	0.0
	2.0
	变更签证优惠率
	①供应商所报变更签证优惠率高于或等于其本身投标报价优惠率及评标基准变更签证优惠率，得2分。

②供应商所报变更签证优惠率高于或等于其本身投标报价优惠率但低于评标基准变更签证优惠率，得1分。

③供应商所报的变更签证优惠率低于其本身投标报价优惠率的，得0分。

④投标报价优惠率=（最高投标限价-投标报价）/最高投标限价*100%。

(((((((((((((((((((((((((((((((((((


第七章   响应文件格式
响应文件
项目名称： 
项目编号：
供应商名称： 

日期：
附件1:响应函

响应函
致：（采购单位名称）
根据贵方      （项目名称）       采购（项目）编号为 
      的采购文件，我方签字代表经正式授权并代表供应商提交的响应文件及相关资料，并对之负法律责任。据此函，签字代表宣布同意如下：
1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次采购活动。
2、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺响应文件无效并自愿承担一切法律责任。
3、我方已认真仔细研究磋商文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、根据本工程磋商文件，我单位经考察现场并研究上述工程磋商文件的采购需求、供应商须知、合同条款、图纸和其他有关文件后，我方愿意接受上述工程磋商文件及采购需求、供应商须知、合同条款、图纸的条件承包上述工程的施工、竣工和保修（详见开标一览表），并接受本次采购的付款方式。
5、我方同意本响应文件在磋商文件规定的有效期内对我方的约束力，并且随时接受按此响应文件成交。
6、本响应文件有效期为提交响应文件截止时间后90 天。
7、除非另外达成协议并生效，成交通知书和响应文件将构成约束我们双方的合同内容。
8、如果我方为成交供应商，我方保证在接到采购人的通知后立刻开工，并在规定的工期内竣工并移交整个工程。
9、如果我方被确定为成交供应商，我方愿意按磋商文件的规定交纳履约保证金。我方如无不可抗力，放弃成交资格，或者未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和磋商文件的相关要求对我方进行的处罚。
10、我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。
11、我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
12、我方决不提供虚假资料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、采购代理机构或者其它供应商恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。
13、与本采购活动有关的一切正式函件往来请寄：
地址：
                                   邮政编码：
电话：
             传真：
                电子信箱：
供应商（企业电子章）：
法定代表人（个人电子章）：
日期：
本供应商承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或供应商代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本供应商承担。
注：除可填报内容外，对本响应函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应文件被拒绝。
附件2:法定代表人授权书

法定代表人授权书
本人 
    （姓名）系 
                   （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       

（姓名，职务）（身份证号码： 
                        、手机号码： 
                                   ）作为供应商代表，以我方的名义参加贵单位组织的     （项目名称）            （项目编号： 
        ）的采购活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。代理人无权转让委托权。
本授权书至响应文件有效期结束前始终有效。特此声明。
供应商（企业电子章）：
法定代表人（个人电子章）：
日期：
附件3:法人被授权人身份证扫描件

法定代表人及被授权人身份证扫描件
1、法定代表人身份证原件正面和反面扫描件
2、供应商代表（被授权人）身份证原件正面和反面扫描件
附件4:资格证明材料

资格证明材料
包括但不限于营业执照或事业单位登记证书、企业资质证书、安全生产许可证、项目经理相关证件等采购文件要求的资格证明材料。
洛阳市政府采购供应商信用承诺函
致 （采购人或采购代理机构） ： 

单位名称（自然人姓名）： 

统一社会信用代码（身份证号码）： 

法定代表人（负责人）： 

联系地址和电话： 

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺： 

1、 我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件： 
   （一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严 重违法失信行为记录名单； 

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 

（八）未曾作出虚假采购承诺； 

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。 

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行 为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、 七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府 采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑 事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。
供应商（电子章）： 

法定代表人或授权代表(签字或电子印章)： 

日期： 年 月 日 

注：

1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应磋商文件要求，按无效投标处理。 

2.采购人有权在签订合同前要求成交人提供相关证明材料以核实成交人承诺事项的真实性。

附件5:开标一览表

﻿ 
开  标 一 览  表
        分包编号：    

        项目名称：    

	标题 
	内容

	投标总报价
	

	变更签证优惠率
	

	项目经理姓名
	

	项目经理证书编号（注册编号）
	

	合同履行期限
	

	质保期
	

	缺陷责任期
	

	质量要求
	

	安全目标
	

	扬尘防治目标
	


附件6:报价一览表

报价一览表
	供应商名称
	

	总报价（含税金、规费、安全文明措施费）
	大写：             
小写：             元 

	变更签证优惠率
	

	项目经理姓名及证书编号（注册编号）
	

	合同履行期限
	

	质保期
	

	缺陷责任期
	

	质量要求
	

	安全目标
	

	扬尘防治目标
	

	是否同意采购文件规定的付款方式
	


供应商（企业公章）：
日期：
附件7:报价明细表

工程报价明细表
	序号
	工程名称
	是否属于中小型微型（监狱、残疾人福利性单位）
	总价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商（企业电子章）： 
日期：
小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品说明
（1） 根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
根据《洛阳市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（洛财购【2022】6号）第三条提高对小微企业价格评审优惠幅度的规定，工程项目对符合规定的小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（2）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
（3）根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
（4）同一供应商（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。
（5）根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46 号的规定，如本项目专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。
（6）相关证明资料附后。
附件7-1:中小微企业声明函（供应商）

中小企业声明函（工程） 
本公司（联合体） 郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称）， 从业人员    人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称）， 从业人员 
人，营业收入为     
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的 负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                         企业名称（公章）：
日期：
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员财政部《关于印发中小业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号)。
附件7-2:残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。
且本单位参加            单位的               项目采购活动，由本企业承担工程。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                            供应商（企业电子章）：
附件7-3:监狱企业证明文件

监狱企业证明文件
（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
注：在响应文件中附扫描件。
附件8:工程预算书

工程预算书
注：该工程预算书不作为资格性检查、符合性检查及否决响应文件的依据。
附件9:辅助资料表

辅助资料表
一、响应本项目的优势
    二、综合说明
    三、项目经理简历表（必须包含以下内容）
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	学历
	
	注册证书名称
	
	证号
	

	参加工作时间
	

	已完成项目情况

	业主单位
	项目名称
	项目规模
	履约期限
	项目质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


拟参加本工程项目经理及其他现场管理技术人员一览表
	姓 名
	性别
	年龄
	学历
	从事
专业
	何时从事
该专业工作
	职称
	证书号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商（企业电子章）：
注：相关人员证书扫描件附后
附件10:承诺书

洛阳市建设工程廉洁自律承诺书
为切实加强工程建设领域的党风廉政建设，严格遵守廉洁从业的有关规定，有效预防和制止各种违法违纪行为和腐败问题的发生，确保把工程项目建设成为廉洁工程，促进经济社会又好又快地发展，作为本工程的供应商，特向市委、市政府做出如下庄严承诺：
一、严格遵守党纪国法和各项政策规定，将廉政建设和廉洁从业的各项要求贯彻始终，廉洁自律，加强监督，保证将工程建成廉洁工程。
二、严格遵守职业道德，坚持公开、公证、公平的原则，依法合规参与竞争，努力推进诚信建设，决不从事任何不正当竞争和任何违法违纪行为。
三、建立并落实党风廉政建设和廉洁从业责任制，健全行之有效的规章制度，在工程报批立项、招标投标、资金运用、物资采购、设计变更、预算决算、质量认证、工程验收和设计、施工、监理过程中不以任何形式以权谋私、以工程谋私、索贿受贿，直接或变相行贿搞商业贿赂。
四、建立工程质量监管保证体系。严格按照国家各项相关法规和技术规范从事设计、施工、监理，确保工程设计、施工组织、质量监理全部依法合规，争创优质工程。
五、建立安全生产监管保证体系。按照国家各项相关法律和技术规范，在工程建设中落实安全生产“三同时”要求，确保施工人员和其他相关人员生命及人身安全，杜绝各类安全事故的发生。
六、遵守财经法规，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，严格控制开支，最大限度地压缩工程费用，节约资金。
七、定期不定期地对工程建设中的廉政建设和廉洁从业情况进行内部监督检查，同时主动接受外部有关部门依法依纪的监督检查，及时发现和整改存在的各种问题。
八、如在工程建设中发生违法违纪行为和腐败问题，自愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任。
承诺单位(公章)：
法定代表人（签字或盖章）：
授权委托人（签字或盖章）：      
年    月    日
洛阳市工程建设项目廉洁自律告知书
为维护公平竞争的市场秩序,从源头上有效预防和制止违法违纪行为和腐败问题的发生,促进工程项目建设廉洁优质高效，现就有关事项告知如下：
1、严格遵守工程建设项目的法律、法规及规章制度。
2、严格遵守职业道德，坚持公开、公正、公平、诚信的原则；
3、严格执行工程建设项目合同文件，自觉按合同办事；
4、严格执行工程建设项目招标投标、物资采购、设计变更、质量认证、安全生产等各项规定；
5、严禁为了获取不正当的利益而损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
6、严禁向项目建设单位和相关职能部门及有关人员赠送礼金、有价证券、贵重物品或回扣、好处费、感谢费等，不直接或变相行贿搞商业贿赂；
7、加强内部监督，并自觉接受有关职能部门对工程建设情况的监督检查；
8、严格执行廉洁从业各项规定，并向市委、市政府作出廉洁自律承诺。
违反上述告知事项造成不良影响或严重后果的，按照国家有关法律法规予以处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
本人已认真阅读并充分理解以上条款，并代表所属单位严格遵守。
单位(公章)： 
法定代表人（签字或盖章）： 
年     月     日
项目经理承诺书
我公司郑重承诺：
在本项目的建设中，我公司保证做到：
1、拟派往本项目的项目负责人（项目经理）         （姓名），证书编号         ，承诺在中标后保证未在其他在建项目担任项目经理。我公司保证本承诺的真实性，如有虚假承诺，愿承担相应的法律责任。
2、如果我公司为成交供应商，响应文件中拟派的项目负责人（项目经理）每周保证 4 天在工地现场，项目部其他组成人员保证在施工期间在现场进行施工管理，不经业主允许，不得更换项目负责人（项目经理）及管理人员，否则业主有权单方面终止合同， 由此造成的一切损失由我单位负责。
单位(公章)：
法定代表人（签字或盖章）：
项目经理（签字或盖章）：
                                                      年  月  日
服务承诺、履职尽责承诺
（格式自拟）
工程价款结算依据承诺
（格式自拟）
配合本项目电力迁改工程其他专业（包括设备安装）的施工工作承诺函
（格式自拟）
供应商认为需要承诺的其他内容
附件11:施工组织设计

施 工 组 织 设 计
供应商根据采购项目要求及自身情况自行填报。
附件12:其他需要提供的资料

其他需要提供的资料
供应商根据采购项目要求及自身情况自行填报。
附件13:参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表
	序号
	证书（证件）名称
	持证单位（人）
	发证机构
	发证日期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（企业电子章）：
注：1.供应商可根据需要自行增减表格行数。
2.供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。
附件13-1:参与评审打分的证书（证件）扫描件

参与评审打分的证书（证件）扫描件
附件14:参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位（甲方）名称
	合同金额（元）
	签订时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（企业电子章）：
注：1.供应商可根据需要自行增减表格行数。
2.供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。
附件14-1:参与评审打分的合同业绩扫描件

参与评审打分的合同业绩扫描件
附件15:其他材料


106

